|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ա. Ընդհանուր տեղեկատվություն հայտատուների մասին.** | | | |
| Հայտատու 1 /գլխավոր հայտատու/. | *Տաշիրի համայնքապետարան* | | |
| Պաշտոնատար անձ. | *Էդհար Արշակյան* | | |
| Պաշտոնը. | *Տաշիր համայնքի ղեկավար* | | |
| Պետական գրանցման համարանիշը. | *69.181.995822* | | |
| Կոնտակտային տվյալներ.  Հասցե, հեռախոս, էլ. հասցե | *Ք. Տաշիր, Տաշիրի համայնքապետարան, Վ. Սարգսյան 94, (+374)-77-818568, hayarpi.kirakosyan@bk.ru* | | |
| Հայտատու 2. |  | | |
| Պաշտոնատար անձ. |  | | |
| Պաշտոնը. |  | | |
| Պետական գրանցման համարանիշը. |  | | |
| Կոնտակտային տվյալներ.  Հասցե, հեռախոս, էլ. հասցե |  | | |
| Հայտատու 3. |  | | |
| Պաշտոնատար անձ. |  | | |
| Պաշտոնը. |  | | |
| Պետական գրանցման համարանիշը. |  | | |
| Կոնտակտային տվյալներ.  Հասցե, հեռախոս, էլ. հասցե |  | | |
| **Բ. Գործադիր ամփոփում** | | | |
| **Ծրագրի անվանումը.** | *Խաղահրապարակի կառուցում Սարատովկա գյուղական բնակավայրում:* | | |
| **Գաղափարի համառոտ բացատրությունը մեկ նախադասությամբ.** | Ստեղծել լավ պայմաններ երեխաների հանգստի, խաղերի ու միջոցառումների համար` նպաստելով երեխաների մտավոր և ֆիզիկական զարգացմանը: | | |
| **Տևողություն.** | *5 ամիս( 01.05.2020-30.10.2020)* | | |
| **Կարիքի ձևակերպումը.** | Տաշիրի համայնքապետարանի վերջին տարիների գործունեությունը ուղղված է համայնքային տնտեսության արդյունավետ կառավարման, համայնքային ենթակառուցվածքների կայուն և բնականոն զարգացման, միջավայրի բազմազանության, մեր համայնքի բնակչության կյանքի և գործունեության որակի բարձրացման չափանիշների ապահովմանը: Համայնքի երեք գյուղական բնակավայրերում չկա երեխաների զբաղվածությունն ապահովող որևէ տարածք: Ծրագրով նախատեսվում է կառուցել խաղահրապարակ Սարատովկա գյուղական բնակավայրի կենտրոնում, որից կոգտվեն ոչ միայն բնակավայրի երեխաները, այլ նաև հարակից 2 բնակավայրերը՝ Գետավան, Նովոսելցովո:  Ծրագրի կարևորագույն խնդիրը առողջ ապրելակերպի ապահովումը և մարզումների համար նորմալ պայմանների ստեղծումն է: Սպորտը ոչ միայն զբաղմունքի և ֆիզիկական կուլտուրայի զարգացման տարբերակ է, այլ նաև առողջ ապրելակերպի գաղափարի ձևավորման: | | |
| **Ծրագրի նպատակը.** | Ստեղծել նորմալ պայմաններ երեխաների հանգստի, խաղերի ու միջոցառումների համար` նպաստելով երեխաների մտավոր ու ֆիզիկական զարգացմանը | | |
| **Ծրագրի արդյունքները.** | 200 դպրոցականներ և ավելի քան 300 երեք գյուղի երիտասարդներ հնարավորություն կունենան զբաղվել սպորտով: Ծրագրի արդյունքում կաշխուժանա երեք բնակավայրերի երիտասարդների առօրյան: Երիտասաևդները կունենան հնարավորություն զբաղվել սպորտով և վարել առողջ ապրելակերպ: Կլուծվի բնակիչների երեկոյան ժամերի զբաղվածության հարցը: Կբակելավվի գյուղաբնակների կյանքի որակը: | | |
| **Ծրագրի ամփոփոփ նկարագրությունը.** | Ծրագրով նշված արդյունքերին հասնելու համար նախատեսվում է վերանորոգել Սարատովկա բնակավայրիում համայնքային սեփականություն հանդիսացող տարածքը՝ 100 քմ մակերեսով:  Այս աշխատանքները կյանքի կոչելու համար՝   * Տաշիրի համայնքապետարանը 2020 թվականի բյուջեով կնախատեսի անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների համայնքի ներդրման մասնաբաժնիը * համայնքը կստանա դրամաշնորհ, * կիրականացվի Գնումների մասին ՀՀ Օրենքին, գնումների հետ կապված ՀՀ Կառավարության որոշումներին և օրենսդրական այլ ակտերին համապատասխան, կկազմակերպվեն նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման և այդ փաստաթղթերին համապատասխան, աշխատանքների կատարման գնման գործընթաց, * կկատարվեն ծրագրով նախանշված աշխատանքները, * կապահովվի աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային վերահսկողություն, ինչպես նաև վերահսկողություն համայնքապետարանի համապատասխան բաժնի աշխատակիցների կողմից, * աշխատանքների ավարտից հետո շինարարական կազմակերպության, համայնքապետարանի, տեխնիկական, հեղինակային վերահսկողների և նախագիծը կազմողների միջև կիրականացվեն հանձման-ընդունման աշխատանքներ: | | |
| **Ծրագրի թիրախ խմբի համառոտ նկարագրությունը.** | Ծրագրի անիջական շահառուներն են երեք բնակավայրերի՝ Սարատովկա, Գետավան, Նովոսելցովո բնակիչները, պոտենցիալ մարզադպրոց հաճախողները՝ դպրոցահասակ երեխաներ, մարզիկները, համայնքի երիտասարդները և համայնք այցելող զբոսաշրջիկները: | | |
| **Գ. Ծրագրի ազդեցությունը.** | | | |
| **Գաղափարի նորարական լինելը.** | Ծրագրիը նորարարական մոտեցում չունի, սակայն գաղափարի իրականացումը առաջնային է բնակավայրի բնակիչների կյանքի որակի բարելավման կոնտեքստում: | | |
| **Հնարավորություններ և մարտահրավերներ.** | Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս գյուղաբնակներին ունենալ իրենց ժամանցի և սպորտի կազմակերպման տարածքը: Տարածքի առկայությունը հնարավորություն կտա բիզնես գաղափարների իրագործման, կզարգանա գյուղական տուրիզմը, քանի որ բնակավայրում է գտնվում կարմիր գրքում գրանցված Լուսավոր Լիման լիճը, որը հայտնի է բացառիկ ջրաշուշաններով: | | |
| **Ազդեցություն, ներգործություն.** | Գաղափարի իրականացումը կփոխի թիրախ խմբի կյանքի որակը: Կաշխուժանա համայնքաբնակների առորյան: | | |
| **Խնդրի վերաբերյալ հավաքագրված տեղեկատվությունը.** | Բնակավայրերի բնակիչները բազմիցս դիմել են համայնքապետարան խաղահրապարակ ունենալու պահանջով, սակայն ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով հետաձգվել է շինարարական աշխատանքների մեկնարկը: Ծրագրիը հնարավորությու կտա համատեղ ուժերով իրականացնել համայնքի հնագամյա զարգացման պլանով նախատեսված խաղահրապարակի կառուցման ծրագիրը: | | |
| **Ծրագրի կայունությունը.** | Ծրագրի կայունությունն ապահովելու համար աշխատանքների մեկնարկից առաջ կկզմավորվի աշխատանքների վերահսկման խումբ, որի անդամների շարքերում կլինեն համայնքի ավագանու անդամներիվ , համայնքապետարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, ակնիվ համայնքաբնակներ, ՀԿ ներկայացուցիչներ: Վերջիններս կհսկեն ծրագրի մեկնարկը և անխափան աշխատանքը, իսկ ավարտից հետո տարածքում կտեղադրվեն վահանակներ, կիրականացվի մոնիթորինգ ամեն եռամսյակ: Խաղահրապարակի հետագա մկաքրման և պահպանման գործողությունները տեղ կգտնեն համայնքի զարգացման ծրագրերում, ինչը կապահովի կենսունակությունը: | | |
| **Բիզնես մոդելի բացատրությունը.** | Ծրագիրը բիզնես ուղղվածություն չունի, ծրագրի նպատակը բնակիչների կյանքի որակի բարձրացումն ու համայնքի, երեք գյուղական բնակավայրերի երիտասարդների առողջ ապրելակերպի սերմանումն է, ինչը այսոր առաջնային կարևորություն ունի համայնքի համար: | | |
| **Նեղ մասնագետների անհրաժեշտություն.** | Ծրագիր իրականացման ժամանակ անհրաժեշտություն կառաջանա խաղահրապարակի գույքի ձեռքբերման ընթացքում՝ պիտանի մարզագույքի ընտրության ժամանկ: | | |
| **Դ. Բյուջե** | | | |
| **Ընդհանուր արժեք**  **/ՀՀ դրամ/** | 5.200.000 | | |
| **Դրամաշնորհ.**  **/ՀՀ դրամ/** | 3.640.000 | | |
| **Սեփական ներդրման հանրագումար.**  **/ՀՀ դրամ/** | 1.560.000 | | |
| **Բյուջե 1. Հայտատու 1.** | | | |
| **Ընդհանուր արժեք**  **5.200.000** | | **Սեփական ներդրում.**  1.560.000 | **Դրամաշնորհ**  3.640.000 |
| **Բյուջե 2. Հայտատու 2.** | | | |
| **Ընդհանուր արժեք.**  **5.200.000** | | **Սեփական ներդրում.**  520.000 | **Դրամաշնորհ**  4.680.000 |

Ներկայացման ամսաթիվ 02.03. 2020 թ.

Հայտատու 1.

Պաշտոնատար անձ. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ստորագրություն. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Կ.Տ.

Հայտատու 2.

Պաշտոնատար անձ. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ստորագրություն. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Կ.Տ.