|  |
| --- |
| **Հավելված N 3**  **ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր հաամյնքի**  **2022 թվականի ապրիլի 15-ի**  **N26-Ա որոշման** |

**Ձև**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | ՀՀ Լոռու Մարզի Տաշիր համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացում՝ նոր էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով: |
| **Մարզ** | Լոռու մարզ: |
| **Համայնքը /համայնքները** | Տաշիր համայնք: Տաշիր, Լեռնահովիտ, կաթնառատ, Սարատովկա բնակավայրեր: |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | Համայնքի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից 163 կմ Է, մարզկենտրոն Վանաձորից՝ 53 կմ: |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | 01.01.2021թ. պետռեգիստրի տվյալների համաձայն 16017 մարդ:  Տաշիր՝ 11674, Կաթնառատ՝ 993, Լեռնահովիտ՝ 1547, Սարատովկա՝ 411: |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | - |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայր** | - |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | Ոչ |
| **Համայնքի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝**  **- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,**  **- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,**  **- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,**  **- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | Տաշիր համայնքի բնակչության խմելու ջրի հիմնական աղբյուրը կենտրոնացված ջրամատակարարումն է։ Ջրամատակարարման համակարգը սպասարկում է Վեոլիա Ջուր ընկերությունը։ Համայնքում տեղադրված են ջրաչափեր և սահմանված է ջրի վարձ։ Համայնքի բնակչության 95 %-ին խմելու ջուրը հասանելի է։ Ջրամատակարարումը 24 ժամյա է:  Համայնքն ունի կոյուղագիծ և տնային տնտեսությունների 60 %-ը միացված է կոյուղագծին։  Համայնքն ունի կենտրոնացված գազամատակարարում:  Համայնքի ներբնակավայրային ճանապարհային ցանցի երկարությունը 59,5 կմ է , որից ասֆալտապատ՝ 15,860 կմ, խճային՝ 31.04կմ, գրունտային՝ 12,5 կմ։ Ներբնակավայրի ճանապարհային ցանցի վիճակը վատ է։  Համայնքի ներսում լուսավորված ճանապարհների երկարությունը 23,5 կմ է։  Համայնքում ոռոգման համակարգը բացակայում է, քանի որ համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը անջիդի են: |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | Տաշիր համայնքի լուսավորվածության աստիճանը ներկա պահին 75% է: Ծրագրով ներկայացված փողոցները մեծամասամբ երկրորդական նշանակություն ունեցող փողոցներ են, սակայն ըստ անհրաժեշտության և բնակիչների դիմումների՝ առաջնային կարևորության նշանակությաուն ունեն՝ համայնքի և համայնքում ապրող բնակիչների համար: Ծրագրի իրականացման անհրաժեշտությունն է՝ համայնքում երեկոյան ժամերին ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը և կարգավորել փողոցի արտաքին տեսքը։ Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա համայնքում ավելացնել լուսավորության ցանցը, որի միջոցով կլուսավորվի համայնքի Շահումյան,Վան, Անի, Գագարին,Միչուրին, Օրբելի, Խուդյակով և Կաթնառատ, Լեռնահովիտ ու Սարատովկա բնակավայրերի մի շարք այլ փողոցները: Ներկա պահին տեղադրված փողոցային լուսատուները(լուսատու սարքեր, լամպեր) մեծամասամբ ցածրորակ են: Արդյունքում համայնքապետարանի շահագործման և պահպանման ծախսերն աճում են՝ դրանց փոխարինման մեծ ծախսերի, ինչպես նաև փողոցային լուսավորության պահանջվող մակարդակը ապահովելու նպատակով բարձր հզորության լամպեր տեղադրելու անհրաժեշտության պատճառով: Սա իր հերթին հանգեցնում է էներգիայի չարդարացված բարձր սպառման: |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | Տաշիր համայնքի առաջիկա 5 տարիների անմիջական ռազմավարական նպատակներնից մեկն է ունենալ բարեկարգ և լուսավոր ներհամայնքային ճանապարհներ և փողոցներ:  Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք  1.բնակիչների կյանքի որակի բարելավում  2. լուսավրված 10 և ավել ներհամայնքային փողոցներ  3. անվտանգ երթևեկություն  4.երեկոյան ժամերի պատահարների թվի կրճատում:  Ծրագրի իրականացման նպատակն է ունենալ Տաշիր քաղաքի Շահումյան,Վան, Անի, Գագարին,Միչուրին, Օրբելի, Խուդյակով և Կաթնառատ, Լեռնահովիտ ու Սառատովկա բնակավայրերի մի շարք այլ փողոցներում էներգախնայող և անվտանգ արտաքին լուսավորության ցանց:  Ծրագրի ավարտին ակնկալվում է ունենալ արդիականացված լուսավորության համակարգ ՝ նոր էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով. Շահումյան,Վան, Անի, Գագարին,Միչուրին, Օրբելի, Խուդյակով և Կաթնառատ, Լեռնահովիտ ու Սարատովկա բնակավայրերի մի շարք այլ փողոցներում, կլինեն տեղադրված 400 էներգախնայող լուսատու և 70 աևային կայանից սնուցվող լուսատու: |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | Ծրագրով նշված արդյունքերին հասնելու համար նախատեսվում է լուսավորել Տաշիր Շահումյան,Վան, Անի, Գագարին,Միչուրին, Օրբելի, Խուդյակով և Կաթնառատ, Լեռնահովիտ և Սարատովկա բնակավայրերի մի շարք այլ փողոցներ:  Այս աշխատանքները կյանքի կոչելու համար՝   * ԿԿազմակերպվի հանրային լսում ծրագրի ներկայացման և բնակիչների կողմից առաջարկների ներկայացման համար * Բնակիչների հետ համատեղ կկազմվի փողոցների այն ցանկը, որոնք ունեն առաջնային լուսավորության կարիիք * Բնակիչների հավանությանը ծրագրային գաղափարի արժանանալու պարագայում կկազմվի նախնական ծրագրային առաջարկ * Տաշիրի համայնքապետարանը 2022 թվականի բյուջեով կնախատեսի անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ, * համայնքը կստանա ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիաներ, * կիրականացվի Գնումների մասին ՀՀ Օրենքին, գնումների հետ կապված ՀՀ Կառավարության որոշումներին և օրենսդրական այլ ակտերին համապատասխան, կկազմակերպվեն նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման և այդ փաստաթղթերին համապատասխան, աշխատանքների կատարման գնման գործընթաց, * կկատարվեն ծրագրով նախանշված աշխատանքները, * կապահովվի աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային վերահսկողություն, ինչպես նաև վերահսկողություն համայնքապետարանի համապատասխան բաժնի աշխատակիցների կողմից, * աշխատանքների ավարտից հետո շինարարական կազմակերպության, համայնքապետարանի, տեխնիկական, հեղինակային վերահսկողների և նախագիծը կազմողների միջև կիրականացվեն հանձման-ընդունման աշխատանքներ: * Լուսավորության ցանցի շահագործում: * Կունենանք 400 տեղադրված լուսատու: * Հաղորդալարի երկաությունը 14000 գմ: * 70 հատ արևային կայանների միջոցով տեղադրված լուսատու * Հաղորդալարի երկաությունը 2800 գմ |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | Ծրագրի իրականացման արդյունքում Համայնքում կունենանք Շահումյան,Վան, Անի, Գագարին,Միչուրին, Օրբելի, Խուդյակով և մի շարք այլ փողոցների, ինչպեսնաև Կաթնառատ, Լեռնահովիտ և սառատովկա բնակավայրերի փողոցների էներգախնայող լուսատուներով և առավել լուսավորված փողոցներ: Համայնքի լուսավորության համակարգի արժեքը կավելանա **112.000.000** ՀՀ դրամով:  Ծրագրով նախատեսված ծախսերը կապիտալ բնույթի են: |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | Ծրագրի անմիջական ազդեցությունը կրելու են համայնքի բոլոր բնակիչները:  Թիվը. 16126 բնակիչ, այդ թվում` խոցելի խմբեր (450 հաշմանդամներ, 2194 դպրոցական տարիքի երեխա), զբոսաշրջիկների թիվը՝ 5000 և ավել (տարեկան կտրվածքով):  Ծրագրով ներկայացված փողոցները մեծամասամբ երկրորդական նշանակություն ունեցող փողոցներ են, սակայն ըստ անհրաժեշտության և բնակիչների դիմումների՝ առաջնային կարևորության նշանակությաուն ունեն՝ համայնքի և համայնքում ապրող բնակիչների համար: Ծրագրի իրականացման անհրաժեշտությունն է՝ համայնքում երեկոյան ժամերին ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը և կարգավորել փողոցի արտաքին տեսքը, ինչը գրավչություն կհաղորդի համայնք այցելող զբոսաշրջիկներին: |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում նախատեսվում է ստեղծել 10-12 ժամանակավոր աշխատատեղ՝ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնողներ: |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | Նախորդ տարվա բյուջեն` 1009826.7 դրամ. Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Պլանը** | **Փաստացին** | **Տոկոսը** | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները** այդ թվում՝ | 862476.1 | 619471.9 | 71.8 | | -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 570706.1 | 608226.3 | 106.6 | | - Սեփական եկամուտներ | 180094.4 | 221518.0 | 123 | | -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 298770.0 | 11245.6 | 3.8 | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,** որից՝ | 1008796.8 | 557108.3 | 55.2 | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 570706.1 | 423295.8 | 74.2 | | -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 445090.7 | 117812.6 | 26.5 | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,**որից՝ | 445090.7 | 117812.6 | 26.5 | | - ճանապարհաշինություն | 61679.7 | 30192.0 | 48.9 | | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություն | 30898.9 | 24812.2 | 80.3 | | - ջրամատակարարում | 81594.0 | 31350.0 | 38.4 | | - փողոցային լուսավորություն | 90297.1 | 46126.0 | 51.1 | | -շրջակա միջ. Պահպանություն | 33640.0 | 19110.5 | 56.8 | | -կոմունալ ծառայություն |  |  |  | | -բնակ. Շին.  բնակ շին այլ կոմ ծախս | 142050.0  4270.0 | 0.0  1452.7 | 34.0 | | գյուղատնտեսություն | 28661.0 | 15026.0 | 52.4 | | \*Գույքի օտարումից մուտքեր | -28000.0 | -50256.7 | 179.5 | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | **1057451.6** դրամ. Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:   |  |  | | --- | --- | |  | **Պլանը** | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում** այդ թվում՝ | 740244.3 | | - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 598.450 | | - սեփական եկամուտներ | 209054.3 | | - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 141794.3 | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,** որից՝ | 1057451.6 | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 598450,0 | | -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 459001.6 | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,**որից՝ | 459001.6 | | - ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 13900.0 | | - ճանապարհաշինություն | 74580.0 | | - շրջակա միջավայրի պահպանություն | 18690.0 | | - ջրամատակարարում | 55154.3 | | -լուսավորություն | 103154.0 | | -գյուղատնտեսություն | 48294.0 | | -բնակարային շինարարություն | 157229,3 | | գույքի օտարումից մուտքեր  բնակ շին այլ կոմ ծախս | -12000.0  4000.0 | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով** | **Համայնքի 2022թ-ի բյուջեի նախատեսված ընդհանուր մուտքերը կազմում է 740244.3 դրամ, որից վարչական բյուջեի մուտքեր` 598450.0 դրամ**  **Որից`**  **Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 172986,0դրամ /իր մեջ ներառում է ապարատի պահպանման` աշխատավարձ, գործուղումներ, կոմունալ վճարումներ, կապ, տրանսպորտային նյութեր, համակարգչային ծառայություններ և այլ ծախսեր/**  **Պաշտպանություն – 1000.0**  **Տնտեսական հարաբերություններ – 103874.0 դրամ /իր մեջ ներառում է գյուղատնտեսության, տրանսպորտի և ճանապահային բնագավառում իրականացվելիք ծախսերը/**  **Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն – 77190.0 դրամ /իր մեջ ներառում է աղբահանության և սելավատարերի մաքրման, կեղտաջրերի հեռացման ծախսեր/**  **Կոմունալ ծառայություն – 50000.0 դրամ /իր մեջ ներառում է ջրամատակարարման և լուսավորման ծառայություններ/**  **Առողջապահություն – 0**  **Մշակույթ – 44235.0 դրամ / , ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր /ՀՈԱԿ-ում գործում է մշակույթի տուն և մանկապարտեզ/**  **Կրթություն – 128355.0 դրամ /ներառում է նախադպրոցական և միջնակարգ կրթության բնագավառի ծախսեր/**  **Սոցիալական պաշտպանություն – 5000.0 դրամ /համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցություն/**  **Պահուստային ֆոնդ` 106350.0դրամ:**  **Նշված ծախսերի հետ զուգահեռ միայն բյուջեով հնարավոր չէ իրականացնել Տաշիր համայնքի սույն ծրագիրը:** |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝**  **- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- ինժեներաերկրա­բա­նական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ ———— դրամ,**  **- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ** | **112.000.000 դրամ (100%)**  **շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 3.360.000 դրամ,**  **- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 1.900.000 դրամ,**  **- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 800.360 դրամ,** |
| **Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը** | **50.400.000 դրամ (45%)** |
| **Այլ ներդրողներ** | **0 դրամ ( 0 %):** |
| **Ծրագրի իրականացման տևողությունը** | **Սկիզբը՝ 01 հունիս 2022թ.**  **Տևողությունը ՝ 7 ամիս** |
| **Ծրագրի ծախսերը** | Ծրագրի ընդհանուր շինարարական արժեքը կազմում է 105.939.640  **ՀՀ դրամ:** |
| **Ամսաթիվ** | 30. 01. 2022թ. |

**Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին**(նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

**Համայնքի տնտեսական պատասխանատու՝ Հայարփի Կիրակոսյան**

**Հեռախոսահամար՝+37477818568**

**էլեկտրոնային փոստը՝ hayarpi.kirakosyan@bk.ru**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Համայնքի ղեկավար՝** | **Է. Արշակյան** |

Կ. Տ