ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 2027 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ,

ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

| Հայտատու կազմակերպության անվանումը | ՀՀ, Լոռու մարզ, Տաշիրի համայնքապետարան |
| --- | --- |
| Կազմակերպության ղեկավարի անունը և կոնտակտային տվյալները (էլ․ փոստ, հեռախոսահամար) | Համայնքի ղեկավար Էդգար Արշակյան էլ․ փոստ՝ tashirhamaynq@gmail.com Հեռախոս՝ (0254) 2-22-41 |
| Կոնտակտային անձի անունը և կոնտակտային տվյալները (էլ․ փոստ, հեռախոսահամար), եթե տարբերվում է ղեկավարից | Զարգացման ծրագերի, առևտրի, սպասարկման, գովազդի և տուրիզմի բաժնի առաջատար մասնագետ Աստղիկ Բարոյան Էլ․ փոստ՝ developmentprogramstashir@gmail.com Հեռ․ +37494330476 |

1․ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԸ

Տաշիր համայնքը գտնվում է Լոռու մարզում, սահմանկից է Վրաստանի Հանրապետությանը, ունի 30408 բնակիչ։

Ընկերությունների գործունեության հետևանքով վնասակար ազդեցության ենթարկվող համայնքների թվում է նաև Տաշիր համայնքը։

Համայնքի տարածքում ընկերության գործունեության հետևանքով ջրային ռեսուրս վնասակար նյութերի և (կամ) միացությունների արտահոսքի, մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման և  արտադրության և (կամ) սպառման թափոնները հատուկ հատկացված տեղերում տեղադրման կամ պահման բացասական ազեդեցությունը նվազեցնելու համար, անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել բնապահպանական ծրագիր։

Առաջարկվող ծրագրի հիմնական նպատակն է նվազեցնել հողեղումների վտանգը և մաքրել համայնքի տարածքում առկա սելավատարները։

Ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել բնապահպանական ծրագրերը և ներկա պահին այս ոլորտին առնչվող հրատապ լուծում պահանջող հարցերը։

Ծրագիրը նպատակ ունի իրականացնել Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի Մեծավան բնակավայրում գործող ջրատարների (սելավատարների և անձրևաջրերի հեռացման համակարգերի) մաքրման և վերականգնման համալիր աշխատանքներ։ Տարածքում տարիների ընթացքում կուտակված աղբը, նստվածքները, բուսածածկը և այլ խոչընդոտներ զգալիորեն նվազեցրել են ջրատարների թողունակությունը, ինչի հետևանքով առաջանում են ջրալցումներ, սելավներ և ճանապարհների ու տնամերձ տարածքների վնասներ։

Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝

- վերականգնել ջրատարների բնականոն աշխատանքը,

- կանխել սելավների և ջրհեղեղների ռիսկերը,

- բարելավել բնակչության անվտանգությունն ու առողջապահական պայմանները,

- նպաստել շրջակա միջավայրի մաքրմանը և կայուն կառավարմանը։

2․ ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Մեծավան բնակավայրում ջրատարների համակարգը տարիների ընթացքում ենթարկվել է զգալի մաշվածության և խցանման՝ պայմանավորված ինչպես բնական, այնպես էլ մարդկային գործոններով։ Տեղումների, ձնհալքի և հողի տեղաշարժերի հետևանքով ջրատարներում կուտակվել են տիղմ, քարեր, բուսական զանգված և կենցաղային աղբ, ինչը էապես նվազեցրել է դրանց թողունակությունը։ Արդյունքում՝ նույնիսկ միջին ինտենսիվության տեղումների ժամանակ առաջանում են ջրի կուտակումներ, որոնք վերածվում են սելավների՝ վնասելով ճանապարհները, ենթակառուցվածքները և երբեմն նաև բնակելի տարածքները։

Ծրագիրը նպատակ ունի լուծելու մի շարք փոխկապակցված խնդիրներ, որոնք ունեն ինչպես ինժեներական, այնպես էլ սոցիալ-բնապահպանական բնույթ։

Առաջին կարևոր խնդիրը ջրատարների ֆիզիկական խցանումների վերացումն է։ Այս խնդիրը ներառում է կուտակված նստվածքների, աղբի և բուսածածկի հեռացում, որոնք խոչընդոտում են ջրի ազատ հոսքին։ Առանց այս խոչընդոտների վերացման հնարավոր չէ ապահովել ջրահեռացման համակարգի արդյունավետ աշխատանքը։

Երկրորդ խնդիրը սելավների և ջրհեղեղների ռիսկերի նվազեցումն է։ Մեծավանում, հատկապես գարնանային ձնհալքի և առատ տեղումների շրջանում, հաճախակի են դառնում ջրի հոսքի անկառավարելի դրսևորումները։ Խցանված ջրատարները չեն կարողանում ընդունել և հեռացնել ջրի մեծ ծավալները, ինչի հետևանքով ջուրը դուրս է գալիս իր բնական հունից և տարածվում բնակավայրում։ Սա վտանգում է ինչպես բնակչության անվտանգությունը, այնպես էլ համայնքային գույքը։

Երրորդ կարևոր խնդիրը ճանապարհների և ենթակառուցվածքների պաշտպանությունն է։ Ջրի անկանոն հոսքը հանգեցնում է ճանապարհների քայքայման, փոսերի առաջացման, ինչպես նաև ջրագծերի և այլ ենթակառուցվածքների վնասման։ Այս երևույթները ոչ միայն ֆինանսական լրացուցիչ բեռ են առաջացնում համայնքի համար, այլև խաթարում են բնակչության բնականոն տեղաշարժը և տնտեսական ակտիվությունը։

Ծրագիրը ուղղված է նաև ջրատարների երկարաժամկետ արդյունավետ շահագործման ապահովմանը։ Սա ենթադրում է ոչ միայն մեկանգամյա մաքրում, այլև համակարգված մոտեցում՝ պարբերական սպասարկման, վերահսկողության և ռիսկերի կառավարման միջոցով։

3․ ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Մեծավան բնակավայրի ջրատարների մաքրման ծրագիրը նախատեսում է համակարգված և փուլային մոտեցում, որի շրջանակում յուրաքանչյուր միջոցառում ուղղված է ոչ միայն առկա խնդիրների վերացմանը, այլև դրանց կրկնության կանխարգելմանը։ Միջոցառումները կառուցված են ըստ առաջնահերթության՝ հաշվի առնելով ռիսկերի մակարդակը, բնակչության վրա ազդեցությունը և ենթակառուցվածքների պահպանման կարևորությունը։

Ծրագրի առաջին և հիմնարար փուլում իրականացվելու են անմիջական մաքրման աշխատանքները։ Դրանք ներառում են ջրատարներից կուտակված բերվածքի՝ աղբի, տիղմի, քարերի և բուսական զանգվածի հեռացում։ Առաջնահերթ կմաքրվեն այն հատվածները, որոնք ունեն անմիջական վտանգ բնակչության համար կամ կարող են առաջացնել սելավային հոսքեր։ Կարևոր է տեխնիկական միջոցների ներգրավումը։ Ջրատարների խորացման, լայնացման և դժվար հասանելի հատվածների մաքրման համար օգտագործվելու են տեխնիկական միջոցներ՝ էքսկավատորներ, մեխանիզմ և այլ մասնագիտացված տեխնիկա։ Տեխնիկական միջոցների կիրառումը մեծացնում է աշխատանքների արդյունավետությունը և կրճատում իրականացման ժամկետները։

Երկրորդ փուլում նախատեսվում է բերվածքի բարձումը և տեղափոխումը։ Շատ կարևոր է, որ մաքրման արդյունքում դուրս բերված բերվածքը չդառնա նոր աղտոտման աղբյուր։

Մաքրման աշխատանքներից հետո իրականացվելու են պարբերական ստուգումներ։ Անհրաժեշտության դեպքում համայնքը կիրականացնի լրացուցիչ միջամտություններ։

Ծրագրում ներառվում է նաև իրազեկման բաղադրիչ։ Բնակիչների շրջանում կիրականացվեն տեղեկատվական աշխատանքներ՝ ուղղված ջրատարների պահպանմանը, աղբի ճիշտ կառավարմանը և շրջակա միջավայրի նկատմամբ պատասխանատու վարքագծի ձևավորմանը։ Այս միջոցառումը կարևոր է ծրագրի արդյունքների երկարաժամկետ պահպանման տեսանկյունից։

3․ ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԺԵՔԸ (ԸՍՏ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ) ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը կլինի հետևյալը․

| Հ/Հ | Հաշվարկի և նախահաշվարկի անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի գինը, ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գինը, ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Բերվածքի քանդում բաց հատվածներում, մեխանիզմով | խմ | 1500 | 700 | 1050000 |
| 2 | Սելավատարի մեջի բերվածքների բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով | 1000 խմ | 1.5 | 170000 | 255000 |
| 3 | Բաց բերվածքների տեղափոխում ինքնաթափով, 3-5 կմ | տ | 1500 | 546 | 819000 |
|  | Ընդամենը, շին․ աշխ |  |  |  | 2124000 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 2124000 |

Ծրագրի շրջանակում լրացուցիչ ծախսերի առաջացման դեպքում, համայնքն իր միջոցներից կիրականացնի ֆինանսավորում՝ ծրագրի ամբողջական իրականացման համար։

Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2027-ի հունվար-մարտ ամիսներին։

Բնապահպանական ծրագրով համայնքին տրվող գումարը 2124900 դրամ է, մնացյալ 155100 դրամը կներդնի համայնքը։

5․ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Մեծավան բնակավայրում ջրատարների մաքրման ծրագրի մշակումը պայմանավորված է մի շարք հիմնախնդիրներով, որոնք տարիների ընթացքում ձևավորել են բարդ իրավիճակ։

Առաջին խնդիրը ջրատարների համակարգի ֆիզիկական խցանումն է։ Տարածքում երկար ժամանակ չի իրականացվել համակարգված մաքրում, ինչի հետևանքով ջրատարներում կուտակվել են տիղմ, քարեր, չորացած բուսականություն և կենցաղային աղբ։ Այս ամենը զգալիորեն նվազեցրել է ջրի հոսքի արագությունն ու թողունակությունը՝ խաթարելով համակարգի բնականոն աշխատանքը։

Երկրորդ կարևոր հիմնախնդիրը կապված է կլիմայական և սեզոնային գործոնների հետ։ Գարնանային ձնհալքը և առատ տեղումները հաճախ առաջացնում են ջրի մեծ հոսքեր, որոնք խցանված ջրատարների պայմաններում չեն կարողանում ժամանակին հեռացվել։ Արդյունքում ձևավորվում են սելավային իրավիճակներ, որոնք սպառնում են ինչպես բնակչությանը, այնպես էլ համայնքային ենթակառուցվածքներին։

Առկա խնդիրները ունեն նաև տնտեսական հետևանքներ։ Ճանապարհների վնասումը, ենթակառուցվածքների վերանորոգման անհրաժեշտությունը և արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացումը լրացուցիչ ֆինանսական բեռ են ստեղծում համայնքի համար։ 2024-ի հեղեղումների հետևանքով Մեծավանում գյուղատնտեսական հողերի վնասը կազմել էր 196,7 հա։

6․ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԶԴԱԿԻՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Մեծավան բնակավայրում ջրատարների վիճակը անմիջական ազդեցություն ունի ոչ միայն տվյալ բնակավայրի, այլև հարակից բնակավայրերի և ամբողջ համայնքի կենսագործունեության վրա, քանի որ այս բնակավայրի տարածքից են սկիզբ առնում համայնքի մի շարք խոշոր գետեր, գետակներ՝ հոսելով ամբողջ տարածքում Ջրատարների համակարգը հանդիսանում է կարևոր ենթակառուցվածք, որը ապահովում է տեղումների և ձնհալքի արդյունքում առաջացող ջրերի անվտանգ հեռացումը։ Դրա խափանումը բերում է շղթայական բացասական հետևանքների։

Ազդակիր բնակավայրերում հիմնական բնապահպանական խնդիրներից մեկը ջրատարների խցանման հետևանքով առաջացող ջրալցումներն են։ Տեղումների կամ ձնհալքի ժամանակ ջուրը, չգտնելով իր բնական հոսքի ուղին, կուտակվում է բնակելի և գյուղատնտեսական տարածքներում՝ առաջացնելով հողի էրոզիա, բերրի շերտի լվացում և կանաչ տարածքների վնասում (Նմանատիպ օրնակը եղել էր 2024թ․-ին գարնանային  վարարումների ժամանակ, գյուղատնտեսական հեղեղված հողերի մակերեսը Մեծավան բնակավայրի տարածքում կազմել են շուրջ 196,7 հա)։ Այս երևույթները երկարաժամկետ կտրվածքով կարող են հանգեցնել հողերի դեգրադացիայի և կենսաբազմազանության նվազման։

Առողջապահական տեսանկյունից խնդիրը ոչ պակաս կարևոր է։ Կանգնած ջուրը և կուտակված աղբը նպաստում են վնասակար միկրոօրգանիզմների, միջատների և կրծողների բազմացմանը, որոնք կարող են հանդիսանալ վարակիչ հիվանդությունների տարածման աղբյուր։ Հատկապես ռիսկային են երեխաները և տարեցները, որոնց առողջությունը առավել խոցելի է նման պայմաններում։ Բացի այդ, խոնավ միջավայրի երկարատև ազդեցությունը կարող է նպաստել շնչառական և ալերգիկ հիվանդությունների աճին։

Այսպիսով, Մեծավան բնակավայրի ջրատարների մաքրման խնդիրը ունի լայն ազդեցության շրջանակ՝ ընդգրկելով բնապահպանական և առողջապահական մի շարք կարևոր ուղղություններ, որոնք փոխկապակցված են և պահանջում են համալիր լուծում։

7․ ԿԱՊԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ, ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՈՒ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱՄ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԲԽՈՂ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

Մեծավան բնակավայրի ջրատարների մաքրման ծրագիրը սերտորեն համահունչ է Լոռու մարզի և Տաշիր համայնքի զարգացման ռազմավարական առաջնահերթություններին։ Այն ուղղված է համայնքային ենթակառուցվածքների բարելավմանը, շրջակա միջավայրի պահպանությանը և բնակչության կյանքի որակի բարձրացմանը, որոնք հանդիսանում են տեղական զարգացման հիմնական ուղղություններ։

Ծրագիրը ներդաշնակվում է համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրերի հետ, որտեղ ընդգծվում է ինժեներական ենթակառուցվածքների արդիականացման և աղետների ռիսկերի նվազեցման կարևորությունը։ Ջրատարների մաքրումը դիտարկվում է որպես կանխարգելիչ միջոցառում, որը նվազեցնում է արտակարգ իրավիճակների հավանականությունը և նպաստում է համայնքի կայուն զարգացմանը։

Միևնույն ժամանակ, ծրագիրը համահունչ է շրջակա միջավայրի պահպանության տեղական գործողությունների ծրագրերին, քանի որ այն ուղղված է բնական ռեսուրսների պահպանմանը, աղտոտման նվազեցմանը և էկոլոգիական հավասարակշռության պահպանմանը։ Ջրատարների մաքրումը նպաստում է նաև ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարմանը և հողի պահպանությանը։

Ծրագրի մշակումը նաև հիմնված է համայնքի կողմից բարձրացված առաջնահերթ խնդիրների վրա։ Բնակիչների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից բազմիցս բարձրացվել է ջրատարների խցանման, սելավների և հակասանիտարական պայմանների խնդիրը, ինչը վկայում է ծրագրի բարձր արդիականության և անհրաժեշտության մասին։

Կարևոր է նաև ծրագրի կապը ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման նպատակների հետ։ Մասնավորապես՝

- այն նպաստում է մաքուր ջրի և սանիտարիայի ապահովմանը (Նպատակ 6)՝ բարելավելով ջրահեռացման համակարգը,

- աջակցում է կայուն համայնքների ձևավորմանը (Նպատակ 11)՝ բարձրացնելով բնակավայրի դիմակայունությունը բնական աղետների նկատմամբ,

- նպաստում է առողջ կյանքի և բարեկեցության ապահովմանը (Նպատակ 3)՝ նվազեցնելով առողջապահական ռիսկերը,

- աջակցում է կլիմայական փոփոխությունների ազդեցությունների մեղմմանը (Նպատակ 13)՝ կանխարգելելով սելավների և ջրհեղեղների հետևանքները։

8․ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվի առնելով այն փաստը, որ ծրագիրը իրականացվում է «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքը՝ ծրագիրը մշակվում է համայնքի ղեկավարի կողմից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված Տաշիր համայնքի զարգացման և շրջակա միջավայրի պահպանության տեղական գործողությունների ծրագրերի հիման վրա։ Ծրագրի շրջանակներում մասնակից կողմեր են հանդիսանում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝ որպես ֆինանսավորող ու իրականացնող, իսկ շահառուներ են դիտարկվում համայնքի բնակիչները։

9․ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Տաշիր համայնքի Մեծավան բնակավայրը գտնվում է Լոռու մարզի հյուսիսում,սահմանակից է Վրաստանի հանրապետությանը։ Այս պահին Մեծավանում կա 5883 բնակիչ, որից 251-ը Արցախից բռնի տեղահանված բնակիչներն են։ Բնակավայրը ունի 2 դպրոց, մեկ մանկապարտեզ, մեկ մշակույթի տուն, արվեստի դպրոց։

Մեծավան բնակավայրի ջրատարների մաքրման ծրագիրը ուղղված է լայն շրջանակի շահառուների կարիքների բավարարմանը՝ ընդգրկելով ինչպես անմիջական, այնպես էլ անուղղակի շահառուներ։ Ծրագրի հիմնական անմիջական շահառուները Մեծավան բնակավայրի բնակիչներն են, որոնց առօրյա կյանքը անմիջապես կախված է ջրատարների համակարգի արդյունավետ աշխատանքից։ Մաքրված և գործունակ ջրահեռացման համակարգը կնպաստի նրանց անվտանգության բարձրացմանը, կկանխի ջրի կուտակումները բնակելի տարածքներում և կնվազեցնի գյուղատնտեսական հողերի վնասների ռիսկը։

Անուղղակի շահառուների շարքին են պատկանում հարակից բնակավայրերի բնակիչները, ովքեր նույնպես կարող են տուժել սելավներից կամ ջրի անկառավարելի հոսքերից։ Բացի այդ, ծրագրից շահում են համայնքում գործող տնտեսվարողները, գյուղատնտեսությամբ զբաղվող անձինք և ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, քանի որ բարելավված ենթակառուցվածքները նպաստում են տնտեսական գործունեության կայունությանը։

Բացի այդ, ծրագրի շահառու է ամբողջ համայնքը՝ որպես սոցիալ-բնապահպանական համակարգ։ Մաքուր և կարգավորված միջավայրը բարելավում է կյանքի որակը, բարձրացնում բնակավայրի գրավչությունը և ձևավորում ավելի պատասխանատու վերաբերմունք շրջակա միջավայրի նկատմամբ։

10․ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ

Ծրագրի իրականացումը նախատեսվում է կազմակերպել Տաշիր համայնքի ղեկավարության և համապատասխան մասնագիտական ստորաբաժանումների կողմից՝ ապահովելով արդյունավետ կառավարում և վերահսկողություն։ Կատարողական գործընթացը հիմնվելու է հստակ պլանավորման, փուլային իրականացման և շարունակական վերահսկողության վրա։

Սկզբնական փուլում կձևավորվի աշխատանքային խումբ, որը կներառի տեխնիկական մասնագետներ, ինժեներներ և համայնքային ծառայությունների ներկայացուցիչներ։ Այս խումբը պատասխանատու կլինի ծրագրի մանրամասն պլանավորման, ռեսուրսների բաշխման և աշխատանքների համակարգման համար։

Կատարողականի կարևոր բաղադրիչ է վերահսկողությունը։ Յուրաքանչյուր փուլում կիրականացվի կատարված աշխատանքների գնահատում՝ ապահովելու համար, որ դրանք համապատասխանում են սահմանված չափանիշներին։ Աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է նաև մշտադիտարկման համակարգ, որը կօգնի պահպանել ձեռք բերված արդյունքները և կանխել նոր խնդիրների առաջացումը։

Բացի այդ, ծրագրի շրջանակում խրախուսվելու է համայնքային մասնակցությունը։ Բնակիչների ներգրավումը ոչ միայն կնպաստի աշխատանքների արդյունավետությանը, այլև կուժեղացնի պատասխանատվության զգացումը ջրատարների պահպանման հարցում։

11․ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ծրագրի իրականացումից ակնկալվում են շոշափելի և երկարաժամկետ արդյունքներ, որոնք կանդրադառնան ինչպես ենթակառուցվածքների վիճակի, այնպես էլ բնակչության կյանքի որակի վրա։

Առաջին և հիմնական արդյունքը կլինի մաքրված և լիարժեք գործող ջրատարների համակարգը։ Ջրի հոսքը կվերականգնվի, ինչը կկանխի ջրալցումները և կնվազեցնի սելավների առաջացման հավանականությունը։ Սա կբարձրացնի բնակչության անվտանգությունը և կնվազեցնի արտակարգ իրավիճակների ռիսկերը։

Երկրորդ կարևոր արդյունքը ճանապարհների և այլ ենթակառուցվածքների պահպանությունն է։ Ջրի անկառավարելի հոսքի բացակայությունը կնվազեցնի ճանապարհների քայքայումը, կբարելավի երթևեկության պայմանները և կնպաստի համայնքի տնտեսական ակտիվության աճին։

Երրորդ արդյունքը վերաբերում է շրջակա միջավայրի բարելավմանը։ Ջրատարների մաքրումը կնվազեցնի աղտոտվածությունը, կբարելավի սանիտարահիգիենիկ վիճակը և կնպաստի առողջ միջավայրի ձևավորմանը։ Սա իր հերթին դրական ազդեցություն կունենա բնակչության առողջության վրա։

Չորրորդ արդյունքը բնակչության իրազեկվածության և պատասխանատվության բարձրացումն է։ Ծրագրի ընթացքում իրականացվող տեղեկատվական աշխատանքները կնպաստեն շրջակա միջավայրի պահպանության մշակույթի ձևավորմանը, ինչը կարևոր է երկարաժամկետ կայունության ապահովման համար։

Վերջապես, ծրագիրը կնպաստի համայնքի դիմակայունության բարձրացմանը բնական երևույթների նկատմամբ։ Մաքրված և սպասարկվող ջրատարները կդառնան արդյունավետ պաշտպանական միջոց սելավների և ջրհեղեղների դեմ՝ ապահովելով համայնքի կայուն և անվտանգ զարգացումը։

12․ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2027 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

| Միջոցառման անվանումը | Գումարը | Համամասնությունը, % |
| --- | --- | --- |
| ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱ | 2124900 դրամ | 100 |
| Մեծավան բնակավայրի ջրատարների մաքրում | 2124900 դրամ | 100 |
| Ընդամենը | 2124900 դրամ | 100 |

ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                                     ԷԴԳԱՐ ԱՐՇԱԿՅԱՆ