01

Հավելված N 3 ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման

Ձև

Հ Ա Յ Տ

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների

|  |  |
| --- | --- |
| Ծրագրի անվանումը | Տաշիր համայնքի Տաշիր, Պրիվոլնոյե, Ձորամուտ և Գոգավան բնակավայրերի միջբնակավայրերի և ներբնակավայրային ճանապարհների ասֆալտապատում: |
| Մարզ | Լոռու մարզ: |
| Համայնքը /համայնքները | Խոշորացված Տաշիր համայնք: համայնքի Պրիվոլնոյե և Ձորամուտ  բնակավայրեր: |
| Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը  մայրաքաղաք Երևանից,  ինչպես նաև մարզկենտրոնից | Համայնքի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից 163 կմ Է, մարզկենտրոն Վանաձորից՝ 53 կմ: |
| Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը | 01.01.2023թ. պետռեգիստրի տվյալների համաձայն համայնքում առկա բնակչության թիվը կազմում է 28098 մարդ: Տաշիր՝ 11795 մարդ, Ձորամուտ՝ 498 մարդ, Պրիվոլնոյե՝ 867 մարդ և Գոգավան՝ 75 մարդ: |
| Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր | Այո: Ձորամուտ և Գոգավան: |
| Բարձր լեռնային համայնք  /բնակավայր | ՈՉ |
| Համայնքի գլխավոր  հատակագծի առկայություն | ՈՉ: |
| Համայնքի  ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝   * ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման   տևողությունը,   * գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը, | Տաշիր։ Տաշիր բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 99%, բոլորը ԼԵԴ և էներգախնայող լուսատուներ են։ Ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին։ Ջրամատակարարման տևողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում կոյուղուց օգտվում է բնակչության 35%-ը, հողերը անջրդի են: Գազամատակարարման հասանելի է բնակչության 100%-ին:  Ներբնակավայրային ճանապարհային ցանցի երկարությունը-59,5 կմ, Ասֆալտբետոն-36.4 կմ,  խճային 32,82կմ, գրունտային- 163,63 կմ,  տուֆով սալարկում- 9,03 կմ, Լուսավորություն- 191,22 կմ:  Ձորամուտ: Սահմանամերձ բնակավայր է: Ձորամուտ բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 85%, որից էներգախնայող են 43  լուսատուները։ Ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է  բնակչության 100%-ին՝ 1 օր առկա/1 օր առանց սկզբունքով: Բնակավայրում |

|  |  |
| --- | --- |
| * ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում   գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,   * լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ   լուսավորություն է, թե ոչ | բացակայում է կոյուղին, հողերը անջրդի են: Գազամատակարարման հասանելի է բնակչության 100%-ին:  Պրիվոլնոյե։ Պրիվոլնոյե բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 100%, որից ԼԵԴ և էներգախնայող են 140 լուսատուները։ Ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին։ Ջրամատակարարման տևողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում բացակայում է կոյուղին, հողերը անջրդի են: Գազամատակարարման հասանելի է բնակչության 93%-ին:  Հայտում ներառված 2 բնակավայրերից 1-ը համարվում է սահմանամերձ: |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Տաշիր խոշորացված համայնքի բնակավայրերում ներհամայնքային ասֆալտապատ փողոցները և մայթերը կառուցվել են 1960-1970-ական թվականներից սկսած: Ասֆալտապատ կամ սալապատված ճանապարհների, և մայթերի նորմալ շահագործման համար անհրաժեշտ է 6-8 տարին մեկ կատարել կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ: Ներբնակավայրային ճանապարհային ցանցի երկարությունը-59,5 կմ, Ասֆալտբետոն-36.4 կմ,խճային 32,82կմ, գրունտային- 163,63 կմ,տուֆով սալարկում- 9,03 կմ,  Լուսավորություն- 191,22 կմ:  Ներբնակավայրի ճանապարհային ցանցի վիճակը վատ է։  Համայնքապետարանը չունի բավարար միջոցներ ճանապարհների կապիտալ վերանորուգում իրականացնելու համար, սակայն ամեն տարի իրականացնում է ճանապարհների ընթացիկ նորոգում՝ ապահովելով դրանց անցանելիությունը:  Բացի վերոնշյալից ամեն տարի համայնքում առաջնային խնդիր է դառնում ներհամայնքային ճանապարհների անցանելի պահելը: Այս խնդրի լուծման նպատակով ամեն տարի կատարվում են փոսային նորոգման աշխատանքներ:  Ասֆալտապատվող բնակավայրերի նորոգվող հատվածները համարվում է առաջնային, քանի որ բնակավայրի առաջնային կարևորություն ունեցող ճանապարհներ են:  Նշված բնակավայրերում կատարվելու են ասֆալտապատման աշխատանքներ, որոնք կապիտալ բնույթի են: |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Տաշիր համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի տրանսպորտ- ճանապարհաշինություն բաժնում որպես գերակա խնդիրներ են նշվել ճանապարհների գերմաշվածությունը, մայթերի և ներհամայնքային ճանապարհների անանցանելիությունը: Այս խնդիրների լուծմանն է ուղղված ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացումը: Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման արդյունքում համայնքը կունենա բարեկարգված ենթակառուցվածքներ, ինչի արդյունքում կհասնենք ծրագրի իրականացման նպատակին, այն է՝ կկանխվեն դժբախտ պատահարները և կապահովվի համայնքի բնակիչների ու համայնք այցելած զբոսաշրջիկների անվտանգ երթևեկությունը: Ճանապարհների վերանորոգումը նաև հնարավորություն կընձեռնի բնակիչներին խնայել էական ֆինանսական միջոցներ (մեքենաների  վերանորոգման վրա կատարվող ծախսերը): |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ծրագրով նախատեսված արդյունքներին հասնելու համար անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացման ընթացքում համայնքում շինարարության ոլորտում կստեղծվեն շուրջ 35-40 ժամանակավոր աշխատատեղեր: Ծրագրի ավարտին ակնկալվում է ունենալ  Լեռնահովիտ-Մեդովկա բնակավայրերի խաչմերուկից Պրիվոլնոյե բնակավայր տանող ճանապարհի ասֆալտապատում 0,0+8,2կմ  Մ3 մայրուղուց Ձորամուտ բնակավայր մտնող ճանապարհի  ասֆալտապատում 0,0+0,85կմ |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները | Տաշիր համայնքի Տաշիր, Պրիվոլնոյե, Ձորամուտ և Գոգավան բնակավայրերի միջբնակավայրերի և ներբնակավայրային ճանապարհների ասֆալտապատում:Այս աշխատանքները կյանքի կոչելու համար՝   * համայնքապետարանը 2024 թվականի բյուջեով կնախատեսի անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ, * Կկազմակերպվի հանրային լսում, * համայնքը կստանա ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիաներ, * համայնքապետարանի համապատասխան աշխատակիցների կողմից Գնումների մասին ՀՀ Օրենքին, գնումների հետ կապված ՀՀ Կառավարության որոշումներին և օրենսդրական այլ ակտերին համապատասխան, կկազմակերպվի նախ այդ աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման, ապա, այդ փաստաթղթերին համապատասխան, աշխատանքների կատարման գնման գործընթաց, * կկատարվեն ծրագրով նախանշված աշխատանքները, * կապահովվի աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային վերահսկողություն, ինչպես նաև վերահսկողություն համայնքապետարանի համապատասխան բաժնի աշխատակիցների կողմից, * աշխատանքների ավարտից հետո շինարարական կազմակերպության /կազմակերպությունների/, համայնքապետարանի, տեխնիկական, հեղինակային վերահսկողների և նախագիծը կազմողների միջև կիրականացվեն հանձման-ընդունման աշխատանքներ, համայնքում կունենանք վերանորոգված և ներ կառուցված ենթակառուցվածքներ: * Լեռնահովիտ-Մեդովկա բնակավայրերի խաչմերուկից Պրիվոլնոյե բնակավայր տանող ճանապարհի ասֆալտապատում 0,0+8,2կմ(ալֆալտապտման ենթակա փողոցների մակերեսները առանց մայթերի 49200 քմ) * Մ3 մայրուղուց Ձորամուտ բնակավայր մտնող ճանապարհի * ասֆալտապատում 0,0+0,85կմ (ալֆալտապտման ենթակա փողոցների մակերեսները առանց մայթերի 510 քմ) |
| Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի | Տաշիր, Պրիվոլնոյե, Ձորամուտ և Գոգավան բնակավայրի ավտոճանապարհները սեփականության իրավունքով պատկանում են Տաշիրի համայնքապետարանին:  Այս ենթակառուցվածքների նորոգման համար կկատարվեն կապիտալ բնույթի ծախսեր, ինչի արդյունքում համայնքապետարանի համապատասխան փողոցների ավտոճանապարհների արժեքը կավելանա 800.000.000 ՀՀ դրամով; |

|  |  |
| --- | --- |
| Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա | Ծրագրի հիմնական շահառուները Տաշիր համայնքի 28606 բնակիչներն են  մասնավորապես՝ Տաշիր, Պրիվոլնոյե, Ձորամուտ և Գոգավան բնակավայրի բնակաիչները և համայնք այցելող 5000 և ավել համայնք այցելող զբոսաշրջիկները: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ծրագրով նախատեսվող հիմնական աշխատանքները իրականացվելու են Տաշիր համայնքի Տաշիր, Պրիվոլնոյե, Ձորամուտ և բնակավայրերի փողոցներում Պրիվոլնոյե և Ձորամուտ բնակավայրերի փողոցները բանուկ են ու առաջնային, քանի որ այստեղ են տեղակայված բնակավայրերի դպրոցներ նախադպրոցական կենտրոններ, կրպակներ, որոնցում աշխատողների և դրանց մատուցած ծառայություններից օգտվողների համար ծրագրի իրականացման դեպքում փողոցները կդառնան հարմարավետ և հնարավորություն կունենանք անվտանգ երթևեկել:  Ճանապարհների ընթացիկ նորոգման դեպքում էլ համայնքի բնակիչները կտնտեսեն այդ ճանապարհներում վնասվող ավտոմեքենաների վերանորոգման համար պարբերաբար ծախսվող ֆինանսական միջոցներ: Համայնք այցելող զբոսաշրջիկները կօգտվեն ավելի բարեկարգ ենթակառուցվածքներից՝ ճանապարհներից և մայթերից, որը կխթանի  համայնքում զբոսաշրջությաւն զարգացումը: | | | |
| Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և  դրանց նկարագրությունը | Ծրագրի իրականացման ընթացքում կստեղծվեն ժամանակավոր 35-40 աշխատատեղեր շինարարության ոլորտում՝ փոսալցման աշխատա նքների, փողոցների սալարկման աշխատանքները իրականացնելու համար: | | | |
| Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը | Նախորդ տարվա բյուջեն` 1711077.4 հազ. դրամ. Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի  ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: | | | |
| 2023թ | Պլանը | Փաստացին | Տոկոսը |
| Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները  այդ թվում՝ |  | 1-ին եռ․ 266,379,6 |  |
| -Վարչական բյուջեի եկամուտներ,  որից՝ | 1158566,0 | -/- |  |
| - Սեփական եկամուտներ | 363025,3 | 67235,7 | 93,1 |
| -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 968416,4 | 0 |  |
| Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,  որից՝ | 2354237,8 | 330234,8 |  |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 1158566,0 | 179151,8 |  |
| -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 1195671,8 | 151082,9 |  |
| Համայնքի ֆոնդային բյուջեի  փաստացի ծախսերը, որից՝ |  |  |  |
| - ճանապարհաշինություն | 308123,0 | 53142,1 |  |
| - ջրամատակարարում | 90000 | 0 |  |
| - փողոցային լուսավորություն | 153150,0 | 13640,0 |  |
| Բնակարանային շինարարություն | 398170,0 | 15518,1 |  |
| Կեղտաջրերի հեռացում | -/- | -/- |  |
| - գյուղատնտեսություն | 26019,0 | 26019,0 |  |
| ՔՏՍ | - | - |  |
| -մշակույթ | 88127,8 | 16405,2 |  |
| -կրթություն | 20000,0 | 0 |  |

:

,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | -ընդհանուր բնույթի հանրային  ծառայություններ | | 122082,0 | 34602,8 | |  | | |
| -հողի օտարումից մուտքեր | | -15000 | -3639,6 | |  | | |
| Այլ հիմ օտարումից | նական միջոցներից մուտքեր | -5000 | -4604,6 | |  | | |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն | | 1728949,3 հազ. դրամ. Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը  ներկայացնել առանձին բացվածքով: | | | | | | | |
| 2024 | | | | | Պլանը | |  |
| Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում  այդ թվում՝ | | | | |  | |
| - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | | | | | 2154189,0 | |
| - սեփական եկամուտներ | | | | | 1146689,0 | |
| - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | | | | | 326689,0 | |
| Ընդամենը՝  որից՝ | համայնքի | բյուջեի |  | ծախսեր, | 1007500,0 | |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր | | | | | 2276189,0 | |
| -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | | | | | 1148689,0 | |
| Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝ | | | | |  | |
| --ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | | | | | 354500,0 | |
| -նավթամթերք և բնական գազ | | | | | -/- | |
| գյուղատնտեսություն | | | | | 370000,0 | |
| -ճանապարհային տրանսպորտ | | | | | - | |
| Կեղտաջրերի հեռացում | | | | | - | |
| Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | 10000,0 | |
| Բնակարանային շինարարություն | | | | | -/- | |
| ջրամատակարարում | | | | | 250000? | |
| Փողոցների լուսավորություն | | | | | -/- | |
| Այլ | | | | |  | |
| -մշակույթ | | | | | 150000.0 | |
| -կրթություն | | | | | 3000.0 | |
| -հողի օտարումից մուտքեր | | | | | -5000.0 | |
| Այլ հիմնական միջոցների օտար | | | | | -5000.0 | |
| Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը | | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն ` 2154189.0 դրամ. | | | | | | | |
|  | | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի  իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 2237794.0 դրամ | | | | | | | |
|  | | Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը  ներկայացնել առանձին բացվածքով | | | | | | | |
| Համայնքի | ծրագրի | 2024թ | | Ծրագրի | | Ծրագրի | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի  (ներառյալ՝ ֆինանսական  համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման  անհնարինության հիմնավորումը  (համապատասխան հաշվարկ- ներով |  | իրականացման տարի 2024 | իրականացման տարվան հաջորդող  տարի 2025 |  |
| Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,  այդ թվում՝ | 2154189.0 | 2237794.0 |
| - Վարչական բյուջեի  եկամուտներ, որից՝ | 1146689.0 | 1165794.0 |
| - Սեփական եկամուտներ | 326689.0 | 335794.0 |
| - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ |  | 1072000.0 |
| Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի  ծրագրի, որից՝ | 2276189.0 | 2399794.0 |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 1148689.0 | 1167794.0 |
| - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 1127500.0 | 1232000.0 |
| Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի  ծրագրի, որից՝ |  |  |
| --ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 354500.0 | 461000.0 |
| գյուղատնտեսություն | 370000.0 | 180000.0 |
| Շրջակա միջավայրի  պահպանություն | 10000.0 | 12000.0 |
| - ճանապարհաշինություն | - |  |
| - ջրամատակարարում | 250000 | 410000.0 |
| - փողոցային լուսավորություն |  |  |
| - Բնակարանային  շինարարություն |  |  |
| --մշակույթ | 150000.0 | 180000.0 |
| Կրթություն | 300000.0 |  |
| -հողի օտարումից մուտքեր | -5000.0 | -8000.0 |
| Այլ հիմնական միջոցների օտար | -5000.0 | -3000.0 |
| Համայնքի ծրագրի  իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի  (ներառյալ՝ ֆինանսական  համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի  իրականացման | Համայնքի 2023թ-ի բյուջեի նախատեսված ընդհանուր մուտքերը կազմում է 2154189.0 դրամ, որից վարչական բյուջեի մուտքեր` 1146689.0 դրամ  Որից`  Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 384350.0 դրամ / իր մեջ ներառում է ապարատի պահպանման` աշխատավարձ, գործուղումներ, կոմունալ վճարումներ, կապ, տրանսպորտային նյութեր, համակարգչային ծառայություններ և այլ ծախսեր/  Պաշտպանություն – 3000.0  Տնտեսական հարաբերություններ – 14000.0 դրամ / իր մեջ ներառում է  գյուղատնտեսության, տրանսպորտի և ճանապահային բնագավառում իրականացվելիք ծախսերը / | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| անհնարինության հիմնավորումը  (համապատասխան հաշվարկ- ներով | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն – 127000.0 դրամ / իր մեջ ներառում է աղբահանության և սելավատարերի մաքրման, կեղտաջրերի հեռացման ծախսեր /  Կոմունալ ծառայություն – 186500.0 դրամ / իր մեջ ներառում է ջրամատակարարման և լուսավորման ծառայություններ /  Առողջապահություն – 0  Մշակույթ – 61935.0 դրամ / , ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր /ՀՈԱԿ-ում գործում է մշակույթի տուն և գրադարան  Կրթություն – 133000,0 դրամ /ներառում է նախադպրոցական և միջնակարգ կրթության բնագավառի ծախսեր/  Սոցիալական պաշտպանություն – 8500.0 դրամ / համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցություն /  Պահուստային ֆոնդ` 141764.0 դրամ:  Նշված ծախսերի հետ զուգահեռ միայն բյուջեով հնարավոր չէ իրականացնել Տաշիր համայնքի սույն ծրագիրը: |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝   * շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը   դրամ,   * նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ դրամ, * ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ ———— դրամ, * տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝   դրամ,   * հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝   դրամ,   * գոյություն ունեցող շենք- շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ դրամ, ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝   էներգախնայողության  միջոցառումների արժեքը  դրամ | 800.000.000 ՀՀ դրամ (100%)  շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 24.000.000 ՀՀ դրամ,   * տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 480.000 ՀՀ դրամ, * հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 48.000 ՀՀ դրամ: |

|  |  |
| --- | --- |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը | 160.000.000 դրամ (20%): |
| Այլ ներդրողներ | 160.000.000 դրամ ( 20 %) «Տաշիր » բարեգործական հիմնադրամ : |
| Ծրագրի իրականացման  տևողությունը | Սկիզբը 01 հունվար 2024թ.: Տևողությունը 7 ամիս: |
| Ծրագրի ծախսերը | Ծրագրի ընդհանուր շինարարական արժեքը կազմում է 775.472.000ՀՀ դրամ: |
| Ամսաթիվ | 03.05.2023թ.: |

Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին (նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում): Համայնքի տնտեսական պատասխանատու՝ Հայարփի Կիրակոսյան

Հեռախոսահամար՝+37477818568

էլեկտրոնային փոստը՝ [hayarpi.kirakosyan@bk.ru](mailto:hayarpi.kirakosyan@bk.ru)

|  |  |
| --- | --- |
| Համայնքի ղեկավար՝ | Է. Արշակյան |

Կ. Տ