**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արդյունք | Ծրագրի արժեքը  հազ․ դրամ | Համայնքի բյուջե | Դոնոր | Պետական  բյուջե |
| ***1.*** | ***Տաշիր համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացում՝ նոր էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով,***  ***2023թ-ից տեղափոխվել է 2024թ*** | Տաշիր քաղաքի 12 փողոցներում և համայնքի 10 բնակավայրերի/ Տաշիր Սարատովկա, Լեռնահովիտ, Մեծավան, Ձորամուտ, Գոգավան, Պաղաղբյուր, Կաթնառատ, Ապավեն, Արծնի/ առաջնային և երկրորդային նշանակություն ունեցող   փողոցներում տեղադրվել են 765  էներգախնայող լուսատու և 30 արևային կայանից սնուցվող լուսատու:  ***100 %*** | ***208,155*** | ***62,446*** |  | ***145,708*** |
| ***2.*** | ***Տաշիր համայնքի Բլագոդարնոյե և Ապավեն բն գազիֆիկացում,***  ***2023թ-ից տեղափոխվել է 2024թ*** | Ապավեն բնակավայրում 2,46 կմ երկարությամբ գազամատակարարման ցանցի առկայություն  Բնակավայրի շուրջ 60 բնակիչ Ապավեն բնակավայրում գազով ապահովում Ապավեն բնակավայրում  203 բնակիչ կունենա կյանքի որակի բարելավվում Բլագոդարնոյե բնակավայրում  5,554 կմ երկարությամբ գազատար  ***100 %*** | ***97,486*** | ***34,120*** |  | ***63,366*** |
| ***3.*** | ***Տաշիր համայնքի Մեծավան, Լեռնահովիտ, Պաղաղբյուր, Նորաշեն, Արծնի, Ապավեն, Ձորամուտ և Մեդովկա բնակավայրերի ճանապարհների վերանորոգում սալարկմամբ,***  ***2023թ-ից տեղափոխվել է 2024թ*** | Մեծավան Բնակավայր  Գայի փողոց, 440\*6 , 00-ից 0,44կմ,  և Շահումյան փողոց 380\*6, 00-ից 0,38կմ  Լեռնահովիտ բնակավայր  1 փողոց նրբանցք 1, 500\*6, 00-ից 0,5կմ, 5 փողոց նրբանցք 2, 110\*5, 00-ից 0,11կմ  Պաղաղբյուր բնակավայր  Փողոց 1 6\*83, 00-ից 0,083կմ,   Նորաշեն բնակավայր  Ռ. Բաղդասարյան փողոց, 450\*6, 00-ից 0,45կմ   Արծնի բնակավայր   1 փողոց, 166\*6, 00-ից 0,166կմ  Ապավաեն բնակավայր  1 փողոց, 125\*6, 00-ից 0,125կմ Ձորամուտ բնակավայր  1 փողոց 300\*6, 00-ից 0,3կմ  Մեդովկա բնակավայր  3 փողոց, 500\*5մ, 0,505-ից 1,005կմ  ***100 %*** | ***228,744*** | ***68,623*** |  | ***160,120*** |
| ***4.*** | ***Տաշիր համայնքի Տաշիր բն ԲԲՇ-ների տանիքների վերանորոգման, էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման ծրագիր,***  ***2023թ-ից տեղափոխվել է 2024թ*** | Անի բնակելի զանգվածի թիվ 2, 8, 15 և 16 և Գետափնյա 8 շենքերի տանիքների վերանորոգում և մասնակի ջերմաարդյունավետության ու էներգախնայողության կիրառում։  ***100 %*** | ***157,394*** | ***47,218*** | ***31,478*** | ***78,697*** |
| ***5.*** | ***ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի Մեծավան, Նորաշեն, Արծնի և Ապավեն բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման, ինչպես նաև ջրահեռացման համակարգի կառուցում/նորոգում/ընդլայնում,***  ***2024թ․ սուբվենցիա։*** | Մեծավան բնակավայրի 5770 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծի ներքին ցանցի կառուցում և 500 խմ  ջրամբարի կառուցում  Նորաշեն բնակավայրի 1700 մ խմելու ջրի նոր  չափանիշներին համապատասխան արտաքին ցանցի ջրագծի կառուցում  Արծնի բնակավայրի 1000 մ խմելու ջրի նոր  չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ եւ 10 տ տարողությամբ ջրամբարի կառուցում  Ապավեն 15 մ խմելու ջրի ջրագծի խողովակի  ջերմամեկուսացում , 2 խմ ջրամբարի եւ ակունքի  վերանորոգում,կահավորում  ***25%*** | ***129.730*** | ***32.432*** |  | ***97.297*** |
| ***6.*** | ***ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի Լեռնահովիտ, Դաշտադեմ, Նովոսելցովո, Պետրովկա,Կաթնառատ, Միխայլովկա բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման համակարգի կառուցում, Նորամուտ եւ Բլագոդարնոյե բնակավայրերի ՕԿՋ-ների վերանորոգում ու կառուցում եւ Կաթնառատի բնակավայրի կոյուղագծի կառուցում,***  ***2024թ․ սուբվենցիա։*** | Լեռնահովիտ բնակավայր,  300 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ,  Դաշտադեմ բնակավայր,  14000 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ,  Նովոսելցովո բնակավայր,  700 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ,  Պետրովկա բնակավայր,  1800 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ,  Կաթնառատ բնակավայր,  4450 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ,  Միխայլովկա բնակավայր,  ստորգետնյա եղանակով ջրագծի կառուցում,  Նորամուտ բնակավայրի ՕԿՋ-ի մաքրում,  Բլագոդարնոյե բնակավայրի ՕԿՋ-ի մաքրում, վերանորոգում  Կաթնառատի բնակավայր  850 մ կոյուղագծի կառուցում  ***20 %*** | ***135.206*** | ***40.562*** |  | ***94.644*** |
| ***7.*** | ***ՀՀ Լոռու Մարզի Տաշիր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի***  ***տանիքների վերանորոգման, էներգաարդյունավետության եւ***  ***ջերմաարդյունավետության բարձրացման ծրագիր,***  ***2024թ․ սուբվենցիա։*** | Անի բնակելի զանգվածի թիվ 4, 5, 6 և Շահումյան 5, 7 շենքերի տանիքների վերանորոգում և մասնակի ջերմաարդյունավետության ու էներգախնայողության կիրառում։  ***15 %*** | ***194.438*** | ***14.758*** | ***43.572*** | ***136.106*** |
| ***8.*** | ***Տաշիր համայնքի Մեծավան,*** Նորաշեն, Ապավեն, Արծնի, ***Լեռնահովիտ, Ձորամուտ,*** Սարչապետ, ***Պաղաղբյուր բնակավայրերի ճանապարհների վերանորոգում՝ սալարկմամբ,***  ***2024թ․ սուբվենցիա։*** | Նորաշեն բնակավայր  Ռ. Բաղդասարյան փողոց, 00-ից 0,35կմ, 1462 քմ  Յու. Բախշյան 0,05 կմ, 951 քմ  Վ. Սարգսյան փ 0,15 կմ, 858 քմ  Արծնի բնակավայր  4-րդ փողոց, 00-ից 0,23 կմ, 1566 քմ  Ապավեն բնակավայր  1 փողոց, 00-ից 0,125 կմ, 864 քմ  Սարչապետ բնակավայր  1 փողոց 0,7կմ, 3606 քմ  ***40 %*** | ***193.756*** | ***9.687*** | ***38.751*** | ***145.317*** |