**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արդյունք | Ծրագրի արժեքը հազ․ դրամ | Համայնքի բյուջե | Դոնոր | Պետականբյուջե |
| ***1.*** | ***Տաշիր համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացում՝ նոր էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով,*** ***2023թ-ից տեղափոխվել է 2024թ*** | Տաշիր քաղաքի 12 փողոցներում և համայնքի 10 բնակավայրերի/ Տաշիր Սարատովկա, Լեռնահովիտ, Մեծավան, Ձորամուտ, Գոգավան, Պաղաղբյուր, Կաթնառատ, Ապավեն, Արծնի/ առաջնային և երկրորդային նշանակություն ունեցող   փողոցներում տեղադրվել են 765  էներգախնայող լուսատու և 30 արևային կայանից սնուցվող լուսատու:***100 %*** | ***208,155*** | ***62,446*** |  | ***145,708*** |
| ***2.*** | ***Տաշիր համայնքի Բլագոդարնոյե և Ապավեն բն գազիֆիկացում,******2023թ-ից տեղափոխվել է 2024թ*** | Ապավեն բնակավայրում 2,46 կմ երկարությամբ գազամատակարարման ցանցի առկայությունԲնակավայրի շուրջ 60 բնակիչ Ապավեն բնակավայրում գազով ապահովում Ապավեն բնակավայրում203 բնակիչ կունենա կյանքի որակի բարելավվում Բլագոդարնոյե բնակավայրում5,554 կմ երկարությամբ գազատար ***100 %*** | ***97,486*** | ***34,120*** |  | ***63,366*** |
| ***3.*** | ***Տաշիր համայնքի Մեծավան, Լեռնահովիտ, Պաղաղբյուր, Նորաշեն, Արծնի, Ապավեն, Ձորամուտ և Մեդովկա բնակավայրերի ճանապարհների վերանորոգում սալարկմամբ,******2023թ-ից տեղափոխվել է 2024թ*** | Մեծավան ԲնակավայրԳայի փողոց, 440\*6 , 00-ից 0,44կմ,  և Շահումյան փողոց 380\*6, 00-ից 0,38կմԼեռնահովիտ բնակավայր1 փողոց նրբանցք 1, 500\*6, 00-ից 0,5կմ, 5 փողոց նրբանցք 2, 110\*5, 00-ից 0,11կմՊաղաղբյուր բնակավայրՓողոց 1 6\*83, 00-ից 0,083կմ, Նորաշեն բնակավայրՌ. Բաղդասարյան փողոց, 450\*6, 00-ից 0,45կմ Արծնի բնակավայր 1 փողոց, 166\*6, 00-ից 0,166կմ Ապավաեն բնակավայր1 փողոց, 125\*6, 00-ից 0,125կմ Ձորամուտ բնակավայր1 փողոց 300\*6, 00-ից 0,3կմՄեդովկա բնակավայր3 փողոց, 500\*5մ, 0,505-ից 1,005կմ***100 %*** | ***228,744*** | ***68,623*** |  | ***160,120*** |
| ***4.*** | ***Տաշիր համայնքի Տաշիր բն ԲԲՇ-ների տանիքների վերանորոգման, էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման ծրագիր,******2023թ-ից տեղափոխվել է 2024թ*** | Անի բնակելի զանգվածի թիվ 2, 8, 15 և 16 և Գետափնյա 8 շենքերի տանիքների վերանորոգում և մասնակի ջերմաարդյունավետության ու էներգախնայողության կիրառում։ ***100 %*** | ***157,394*** | ***47,218*** | ***31,478*** | ***78,697*** |
| ***5.*** | ***ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի Մեծավան, Նորաշեն, Արծնի և Ապավեն բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման, ինչպես նաև ջրահեռացման համակարգի կառուցում/նորոգում/ընդլայնում,*** ***2024թ․ սուբվենցիա։*** | Մեծավան բնակավայրի 5770 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծի ներքին ցանցի կառուցում և 500 խմջրամբարի կառուցումՆորաշեն բնակավայրի 1700 մ խմելու ջրի նորչափանիշներին համապատասխան արտաքին ցանցի ջրագծի կառուցումԱրծնի բնակավայրի 1000 մ խմելու ջրի նորչափանիշներին համապատասխան ջրագիծ եւ 10 տ տարողությամբ ջրամբարի կառուցումԱպավեն 15 մ խմելու ջրի ջրագծի խողովակիջերմամեկուսացում , 2 խմ ջրամբարի եւ ակունքիվերանորոգում,կահավորում***25%*** | ***129.730*** | ***32.432*** |  | ***97.297*** |
| ***6.*** | ***ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի Լեռնահովիտ, Դաշտադեմ, Նովոսելցովո, Պետրովկա,Կաթնառատ, Միխայլովկա բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման համակարգի կառուցում, Նորամուտ եւ Բլագոդարնոյե բնակավայրերի ՕԿՋ-ների վերանորոգում ու կառուցում եւ Կաթնառատի բնակավայրի կոյուղագծի կառուցում,******2024թ․ սուբվենցիա։*** | Լեռնահովիտ բնակավայր, 300 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ, Դաշտադեմ բնակավայր,14000 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ,  Նովոսելցովո բնակավայր, 700 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ, Պետրովկա բնակավայր,1800 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ, Կաթնառատ բնակավայր, 4450 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ, Միխայլովկա բնակավայր,ստորգետնյա եղանակով ջրագծի կառուցում, Նորամուտ բնակավայրի ՕԿՋ-ի մաքրում, Բլագոդարնոյե բնակավայրի ՕԿՋ-ի մաքրում, վերանորոգումԿաթնառատի բնակավայր850 մ կոյուղագծի կառուցում***20 %*** | ***135.206*** | ***40.562*** |  | ***94.644*** |
| ***7.*** | ***ՀՀ Լոռու Մարզի Տաշիր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի******տանիքների վերանորոգման, էներգաարդյունավետության եւ******ջերմաարդյունավետության բարձրացման ծրագիր,******2024թ․ սուբվենցիա։*** | Անի բնակելի զանգվածի թիվ 4, 5, 6 և Շահումյան 5, 7 շենքերի տանիքների վերանորոգում և մասնակի ջերմաարդյունավետության ու էներգախնայողության կիրառում։ ***15 %*** | ***194.438*** | ***14.758*** | ***43.572*** | ***136.106*** |
| ***8.*** | ***Տաշիր համայնքի Մեծավան,*** Նորաշեն, Ապավեն, Արծնի, ***Լեռնահովիտ, Ձորամուտ,*** Սարչապետ, ***Պաղաղբյուր բնակավայրերի ճանապարհների վերանորոգում՝ սալարկմամբ,******2024թ․ սուբվենցիա։*** | Նորաշեն բնակավայրՌ. Բաղդասարյան փողոց, 00-ից 0,35կմ, 1462 քմՅու. Բախշյան 0,05 կմ, 951 քմՎ. Սարգսյան փ 0,15 կմ, 858 քմԱրծնի բնակավայր4-րդ փողոց, 00-ից 0,23 կմ, 1566 քմԱպավեն բնակավայր1 փողոց, 00-ից 0,125 կմ, 864 քմ Սարչապետ բնակավայր1 փողոց 0,7կմ, 3606 քմ***40 %*** | ***193.756*** | ***9.687*** | ***38.751*** | ***145.317*** |