Հավելված

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու

 2024 թվականի փետրվարի 28-ի N 21-Ա որոշման

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արդյունք | Ծրագրի արժեքը հազ․ դրամ | Համայնքի բյուջե | Դոնոր | Պետականբյուջե |
| ***1.*** | ***Տաշիր համայնքի Լեռնահովիտ, Կրուգլայա Շիշկա, Կաթնառատ, Պրիվոլնոյե և Միխայլովկա բնակավայրերի ջրամատակարարման ապահովում*** | Կրուգլայա Շիշկա բնակավայրի 1893 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ-Լեռնահովիտ բնակավայրի 750 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ-Կաթնառատ բնակավայրի 1900 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ-Պրիվոլնոյե բնակավայրի 4500 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ-Միխայլովկա բնակավայրի 3000 մ խմելու ջրի նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ***100%*** | ***134,536*** | ***30,000*** | ***17,087*** | ***87,449*** |
| ***2.*** | ***Տաշիր համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացում՝ նոր էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով*** | Տաշիր քաղաքի 12 փողոցներում և համայնքի 10 բնակավայրերի/ Տաշիր Սարատովկա, Լեռնահովիտ, Մեծավան, Ձորամուտ, Գոգավան, Պաղաղբյուր, Կաթնառատ, Ապավեն, Արծնի/ առաջնային և երկրորդային նշանակություն ունեցող   փողոցներում, կլինեն տեղադրված 765  էներգախնայող լուսատու և 30 արևային կայանից սնուցվող լուսատու:***30 %*** | ***208,155*** | ***62,446*** |  | ***145,708*** |
| ***3.*** | ***Տաշիր համայնքի Բլագոդարնոյե և Ապավեն բն գազիֆիկացում*** | Ապավեն բնակավայրում 2,46 կմ երկարությամբ գազամատակարարման ցանցի առկայությունԲնակավայրի շուրջ 60 բնակիչ Ապավեն բնակավայրում գազով ապահովում Ապավեն բնակավայրում203 բնակիչ կունենա կյանքի որակի բարելավվում Բլագոդարնոյե բնակավայրում5,554 կմ երկարությամբ գազատար ***30 %*** | ***97,486*** | ***34,120*** |  | ***63,366*** |
| ***4.*** | ***Տաշիր համայնքի Մեծավան, Լեռնահովիտ, Պաղաղբյուր, Նորաշեն, Արծնի, Ապավեն, Ձորամուտ և Մեդովկա բնակավայրերի ճանապարհների վերանորոգում սալարկմամբ*** | Մեծավան ԲնակավայրԳայի փողոց, 440\*6 , 00-ից 0,44կմ,  և Շահումյան փողոց 380\*6, 00-ից 0,38կմԼեռնահովիտ բնակավայր1 փողոց նրբանցք 1, 500\*6, 00-ից 0,5կմ, 5 փողոց նրբանցք 2, 110\*5, 00-ից 0,11կմՊաղաղբյուր բնակավայրՓողոց 1 6\*83, 00-ից 0,083կմ, Նորաշեն բնակավայրՌ. Բաղդասարյան փողոց, 450\*6, 00-ից 0,45կմ Արծնի բնակավայր 1 փողոց, 166\*6, 00-ից 0,166կմ Ապավաեն բնակավայր1 փողոց, 125\*6, 00-ից 0,125կմ Ձորամուտ բնակավայր1 փողոց 300\*6, 00-ից 0,3կմՄեդովկա բնակավայր3 փողոց, 500\*5մ, 0,505-ից 1,005կմ***65 %*** | ***228,744*** | ***68,623*** |  | ***160,120*** |
| ***5.*** | ***Տաշիր համայնքի Տաշիր բն ԲԲՇ-ների տանիքների վերանորոգման, էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման ծրագիր*** | Անի բնակելի զանգվածի թիվ 2, 8, 15 և 16 և Գետափնյա 8 շենքերի տանիքների վերանորոգում և մասնակի ջերմաարդյունավետության ու էներգախնայողության կիրառում։ ***65 %*** | ***157,394*** | ***47,218*** | ***31,478*** | ***78,697*** |
| ***6.*** | ***«ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի******համար. Կանաչ համայնք՝******դիմակայուն ապագա»*** | Տաշիր համայնքի ք․ Տաշիր և Սարատոկա բնակավայրում շուրջ 5 հա տարածություն կանաչապատում, ծառատունկի իրականացում։***100 %*** |  |  | ***1,600*** |  |

**Աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնակատար՝ Ն. Սոլոյան**