Հավելված

ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու

2024 թվականի փետրվարի 28-ի N 21-Ա որոշման

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արդյունք | Ծրագրի արժեքը  հազ․ դրամ | Համայնքի բյուջե | Դոնոր | Պետական  բյուջե |
| ***1.*** | ***Տաշիր համայնքի Լեռնահովիտ, Կրուգլայա Շիշկա, Կաթնառատ, Պրիվոլնոյե և Միխայլովկա բնակավայրերի ջրամատակարարման ապահովում*** | Կրուգլայա Շիշկա բնակավայրի 1893 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ  -Լեռնահովիտ բնակավայրի 750 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ  -Կաթնառատ բնակավայրի 1900 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ  -Պրիվոլնոյե բնակավայրի 4500 մ նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ  -Միխայլովկա բնակավայրի 3000 մ խմելու ջրի նոր չափանիշներին համապատասխան ջրագիծ  ***100%*** | ***134,536*** | ***30,000*** | ***17,087*** | ***87,449*** |
| ***2.*** | ***Տաշիր համայնքի փողոցների լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացում՝ նոր էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով*** | Տաշիր քաղաքի 12 փողոցներում և համայնքի 10 բնակավայրերի/ Տաշիր Սարատովկա, Լեռնահովիտ, Մեծավան, Ձորամուտ, Գոգավան, Պաղաղբյուր, Կաթնառատ, Ապավեն, Արծնի/ առաջնային և երկրորդային նշանակություն ունեցող   փողոցներում, կլինեն տեղադրված 765  էներգախնայող լուսատու և 30 արևային կայանից սնուցվող լուսատու:  ***30 %*** | ***208,155*** | ***62,446*** |  | ***145,708*** |
| ***3.*** | ***Տաշիր համայնքի Բլագոդարնոյե և Ապավեն բն գազիֆիկացում*** | Ապավեն բնակավայրում 2,46 կմ երկարությամբ գազամատակարարման ցանցի առկայություն  Բնակավայրի շուրջ 60 բնակիչ Ապավեն բնակավայրում գազով ապահովում Ապավեն բնակավայրում  203 բնակիչ կունենա կյանքի որակի բարելավվում Բլագոդարնոյե բնակավայրում  5,554 կմ երկարությամբ գազատար  ***30 %*** | ***97,486*** | ***34,120*** |  | ***63,366*** |
| ***4.*** | ***Տաշիր համայնքի Մեծավան, Լեռնահովիտ, Պաղաղբյուր, Նորաշեն, Արծնի, Ապավեն, Ձորամուտ և Մեդովկա բնակավայրերի ճանապարհների վերանորոգում սալարկմամբ*** | Մեծավան Բնակավայր  Գայի փողոց, 440\*6 , 00-ից 0,44կմ,  և Շահումյան փողոց 380\*6, 00-ից 0,38կմ  Լեռնահովիտ բնակավայր  1 փողոց նրբանցք 1, 500\*6, 00-ից 0,5կմ, 5 փողոց նրբանցք 2, 110\*5, 00-ից 0,11կմ  Պաղաղբյուր բնակավայր  Փողոց 1 6\*83, 00-ից 0,083կմ,   Նորաշեն բնակավայր  Ռ. Բաղդասարյան փողոց, 450\*6, 00-ից 0,45կմ   Արծնի բնակավայր   1 փողոց, 166\*6, 00-ից 0,166կմ  Ապավաեն բնակավայր  1 փողոց, 125\*6, 00-ից 0,125կմ Ձորամուտ բնակավայր  1 փողոց 300\*6, 00-ից 0,3կմ  Մեդովկա բնակավայր  3 փողոց, 500\*5մ, 0,505-ից 1,005կմ  ***65 %*** | ***228,744*** | ***68,623*** |  | ***160,120*** |
| ***5.*** | ***Տաշիր համայնքի Տաշիր բն ԲԲՇ-ների տանիքների վերանորոգման, էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման ծրագիր*** | Անի բնակելի զանգվածի թիվ 2, 8, 15 և 16 և Գետափնյա 8 շենքերի տանիքների վերանորոգում և մասնակի ջերմաարդյունավետության ու էներգախնայողության կիրառում։  ***65 %*** | ***157,394*** | ***47,218*** | ***31,478*** | ***78,697*** |
| ***6.*** | ***«ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի***  ***համար. Կանաչ համայնք՝***  ***դիմակայուն ապագա»*** | Տաշիր համայնքի ք․ Տաշիր և Սարատոկա բնակավայրում շուրջ 5 հա տարածություն կանաչապատում, ծառատունկի իրականացում։  ***100 %*** |  |  | ***1,600*** |  |

**Աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնակատար՝ Ն. Սոլոյան**