Հավելված 
ՀՀ Լոռու մարզի 
Տաշիր համայնքի ավագանու

2026 թվականի փետրվարի 26-ի N 24 -Ա

Հ Ա Յ Տ

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների

| Ծրագրի անվանումը |  | ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի բնակավայրերի միջբնակավայրերի և ներբնակավայրային ճանապարհների ասֆալտապատում |
| --- | --- | --- |
| Մարզ |  | Լոռի |
| Համայնքը /համայնքները |  | Համայնքը՝ Տաշիր, Մասնակից բնակավայրերը՝ Ապավեն և Տաշիր |
| Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից |  | Համայնքի հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 161/ 174 / 145 կմ է, մարզկենտրոնից ՝ 52/ 73 / 44 կմ |
| Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը |  | Տաշիր համայնքի՝ 30408 մարդ, Բնակավայրերը․ Ապավեն՝ 172 և Տաշիր՝ 12593 մարդ |
| Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր |  | Ապավեն |
| Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի |  | Ոչ |
| Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն |  | Այո 23/05/2024թ․ |
| Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝ - ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը, - գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը, - ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը, - լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ | -Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգ․ Տաշիր համայնքում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 98,5%-ին։ Բացի Տաշիր (35%) և Մեծավան բնակավայրերից (10%), մյուս՝ 22 բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը։ Բնակավայրերում․ - Ապավեն բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին: Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը։ - Տաշիր բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին։ Ջրամատակարարման տևողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում ջրահեռացումը հասանելի է բնակչության 35%-ին: -Գազամատակարարման համակարգ Տաշիր համայնքում գազամատակարարմամբ ապահովված է համայնքի բնակավայրերի 48,8%-ը։ Բնակավայրերը․ - Ապավեն բնակավայրի գազաֆիկացման շինարարական աշխատանքները ավարտվել են, բնակիչների տները գազաֆիկացումը հասանելի կլինի 2026թ․-ին։ - Տաշիր բնակավայրում գազամատակարարումը հասանելի է բնակչության 100%-ին: - Ոռոգման համակարգ Տաշիր համայնքի հողերը անջրդի են։ - Լուսավորության համակարգ Տաշիր համայնքը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրերի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 78.6%։ 15 բնակավայրի լուսատուները ԼԵԴ և էներգախնայող են։ Բնակավայրերը․ - Ապավեն բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 80%, բոլոր լուսատուները ԼԵԴ են։ - Տաշիր բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 95%, բոլորը ԼԵԴ և էներգախնայող լուսատուներ են։ |  |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Տաշիր համայնքի Տաշիր բնակավայրում ներհամայնքային ասֆալտապատ ճանապարհների հիմնական հատվածը գերմաշված է և ենթակա է վերանորոգման։ Այս ծրագրով նախատեսվում է ասֆալտապատել և բարեկարգել․ - Տաշիր բնակավայրում՝ Անի բնակելի զանգվածի ամբողջ տարածքը՝ 2,2 կմ,17600 քմ, Սայաթ-Նովա փողոցը՝ 0-ից 1370մ, 9590 քմ, Դաշտադեմ տանող փողոց՝ 300մ հատվածը (սկիզբը Մ-3-ից), 2100 քմ Վան բ/զ փողոց տանող հատված 370մ (սկիզբը Մ-3-ից), 2590 քմ Կ.Դեմիրճյան փողոց՝ 0-ից 780մ, 5460քմ, ասֆալտապատում և այգու հարևանությամբ՝ մայթի 190մ, 570 քմ, հատվածի բրեչկա տեսակի սալարկում եւ հիմնային հատվածի վերականգնում, Վ.Սարգսյան փողոց՝ (Խ.Աբովյան եւ Վ.Սարգսյան հատված) 235մ, 2350 քմ - Ապավեն բնակավայրում՝ Ապավեն բնակավայր տանող (սկիզբ) ճանապարհ՝ 200մ, 1200 քմ։ Ներկայացված բնակավայրերի ասֆալտապատվող հատվածները ունեն առաջնային նշանակություն տվյալ բնակավայրերի համար: Կատարվող ծրագիրը կապիտալ բնույթի է: |  |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Ծրագիրը համահունչ է Տաշիր համայնքի 2023-2027թ. հնգամյա զարգացման ռազմավարությանը, որտեղ որպես գերակա խնդիրներ են նշվել ճանապարհների գերմաշվածությունը, մայթերի և ներհամայնքային ճանապարհների անանցանելիությունը: Այս խնդիրների լուծմանն է ուղղված ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացումը, ինչի ավարտից հետո կհասնենք ծրագրի իրականացման նպատակին՝ այն է. - Բնակավայրի համար կարևոր նշանակության ճանապարհի ասֆալտապատումից հետո երկար տարիների շահագործում, - Ասֆալտապատված ճանապարհով երթևեկող բնակիչներին հարմարավետ և բարեկարգ ճանապարհով ապահովում, - Ճանապարհից օգտվող վարորդներին և հետիոտներին բարեկարգ, անվտանգ ճանապարհային հատվածով ապահովում, - բնակիչների ֆինանսական միջոցների խնայում (մեքենաների վերանորոգման վրա կատարվող ծախսերը)։ Ծրագրի ավարտին կունենանք ասֆալտապատված և բարեկարգված փողոցներ․. - Տաշիր բնակավայրում՝ Անի բնակելի զանգվածի ամբողջ տարածքը՝ 2,2 կմ,17600 քմ, Սայաթ-Նովա փողոցը՝ 0-ից 1370մ, 9590 քմ, Դաշտադեմ տանող փողոց՝ 300մ հատվածը (սկիզբը Մ-3-ից), 2100 քմ Վան բ/զ փողոց տանող հատված 370մ (սկիզբը Մ-3-ից), 2590 քմ Կ.Դեմիրճյան փողոց՝ 0-ից 780մ, 5460քմ, ասֆալտապատում և այգու հարևանությամբ՝ մայթի 190մ, 570 քմ, հատվածի բրեչկա տեսակի սալարկում եւ հիմնային հատվածի վերականգնում, Վ.Սարգսյան փողոց՝ (Խ.Աբովյան եւ Վ.Սարգսյան հատված) 235մ, 2350 քմ - Ապավեն բնակավայրում՝ Ապավեն բնակավայր տանող (սկիզբ) ճանապարհ՝ 200մ, 1200 քմ։ |  |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները | Ծրագրի արդյունքին հասնելու համար նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ գործողությունները․ - Համայնքի 2026 թվականի ՏԱՊ-ում ծրագրի ներառում, համայնքի բյուջեում՝ ֆինանսական միջոցների նախատեսում / 333966.0 հազ․ ՀՀ դրամ // 2026թ․-ի հունվար/, - ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումների` սուբվենցիաների ստացում / 333966.0 հազ․ ՀՀ դրամ // մինչև ծրագրի ավարտ/, - Գնումների մասին ՀՀ Օրենքին, գնումների հետ կապված ՀՀ Կառավարության որոշումներին և օրենսդրական այլ ակտերին համապատասխան գնման աշխատանքների պատվիրում՝ - Նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերի / 16698.3 հազ. ՀՀ դրամ /, - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության պատվիրում, - Մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում, - տեխնիկական հսկողություն / 10686.912 հազ․ ՀՀ դրամ // ծրագրի աշխատանքների մեկնարկից մինչև ծրագրի ավարտ/, - հեղինակային հսկողություն / 4007.592 հազ․ ՀՀ դրամ // ծրագրի աշխատանքների մեկնարկից մինչև ծրագրի ավարտ/, - Շինարարության աշխատանքների կազմակերպում / 636539.196 հազ. ՀՀ դրամ // մինչև կապալառուի հետ կնքվող կապալային պայմանագրով նախատեսված ժամկետի ավարտ/, - աշխատանքների ավարտից հետո շինարարական կազմակերպության, համայնքապետարանի, տեխնիկական, հեղինակային վերահսկողների և նախագիծը կազմողների միջև կիրականացվեն հանձման-ընդունման աշխատանքներ: |  |
| Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի | Ծրագրի արդյունքում համայնքի հիմնական միջոցների արժեքը կավելանա 667932.0 հազ․ ՀՀ դրամով: Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են և կիրականացվեն Տաշիր համայնքի 2026թ. բյուջեի ֆոնդային մասով: |  |
| Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա | Ծրագրի հիմնական շահառուները Տաշիր համայնքի 30408 բնակիչներն են, մասնավորապես՝ Տաշիր և Ապավեն բնակավայրերի բնակիչները՝ 12765 մարդ։ Տաշիր և Ապավեն բնակավայրերի փողոցները բանուկ են ու առաջնային։ Տաշիր և Ապավեն բնակավայրերի ասֆալտապատվող հատվածի մոտակայքում են գտնվում դպրոցներ, նախադպրոցական կենտրոններ, կրպակներ, հանդիսությունների սրահ, որտեղ աշխատողների և դրանց մատուցած ծառայություններից օգտվողների համար, ծրագրի իրականացման դեպքում փողոցները կդառնան հարմարավետ, ապահով, անցանելի: Բացի այդ, բնակիչները կտնտեսեն ավտոմեքենաների վերանորոգման համար պարբերաբար ծախսվող ֆինանսական միջոցները: Համայնքային ճանապարհների վերանորոգման արդյունքում կբարձրանա համայնքի գրավչությունը։ |  |
| Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը | Ծրագրի իրականացման ընթացքում կստեղծվեն ժամանակավոր 35-40 աշխատատեղեր շինարարության ոլորտում՝ փողոցների ասֆալտապատման և փոսալցման աշխատանքները իրականացնելու համար: |  |
| Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը | Նախորդ տարվա բյուջեն 3995931.4 դրամ. Ներկայացնել նախորդ տարվա` 2025թ․ բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: |  |
|  | 2025 թ.; Պլանը; Փաստացին; Տոկոսը. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները այդ թվում՝; 3995931,4; 2380628,9; 59,6. -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝. - Սեփական եկամուտներ; 361061,2; 423235,4; 117,2. -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 2198756,4; 440575,9; 20,0. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝. - Վարչական բյուջեի ծախսեր; 1797175,0; 1049703,9; 58,4. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 3074506,7; 1439119,1; 46,8. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝. - ճանապարհաշինություն; 1401818,0; 769256,2; 54.9. - ջրամատակարարում; 256180,0; 227349,6; 88,7. - փողոցային լուսավորություն; 164877,0; 0; 0. Բնակարանային շինարարություն; 190201,0; 143833,6; 75,6. Կեղտաջրերի հեռացում; 6000,0; 0; 0. - գյուղատնտեսություն; 94300,8; 51164,3; 54,3. Ընդհ. բնույթի հանր. ծառայություններ; 577830,4; 208606,4; 36,1. -մշակույթ; 387359,0; 32843,1; 8,5. -կրթություն; 7441,0; 5567,0; 74,8. Շրջակա միջ. պաշտպանություն; 8500,0; 7665,0; 90,2. |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն | 4131135,0 դրամ. Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 2026թ.; Պլանը. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում,այդ թվում՝; 4131135,0. - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝; 2010425,0. - սեփական եկամուտներ; 389154,0. - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 2120710,0. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,որից՝; 5225303,5. - Վարչական բյուջեի ծախսեր; 2010425,0. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 3214878,5. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝. --ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ; 41000,0. -նավթամթերք և բնական գազ; 0. -գյուղատնտեսություն; 21000,0. -ճանապարհային տրանսպորտ; 1184360,0. Կեղտաջրերի հեռացում; 0. Շրջակա միջավայրի պահպանություն; 9000,0. Բնակարանային շինարարություն; 0. ջրամատակարարում; 131226,0. Փողոցների լուսավորություն; 103724,0. -մշակույթ; 0. -կրթություն; 1744568,6. -հողի օտարումից մուտքեր; 15000,0. Այլ հիմնական միջոցների օտար; 5000,0. |
| Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն ` 5225303,5 դրամ։ |  |
|  | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 33272453,0 դրամ: |  |
|  | Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով. |  |
| Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով | 2026թ; իրականացման տարի 2026թ.; իրականացման տարվան հաջորդող տարի 2027թ.. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝; 4131135,0; 2572453,0. -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝; 2010425,0; 2203953,0. -Սեփական եկամուտներ; 389154,0; 399953,0. -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 2120710,0; 368500,0. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝; 5225303,5; 3272453,0. -Վարչական բյուջեի ծախսեր; 2010425,0; 2203953,0. - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 3214878,5; 1068500,0. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝. -ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ; 41000,0; 531699,0. -գյուղատնտեսություն; 21000.0; 0. Շրջակա միջավայրի պահպանություն; 9000,0; 24500.0. -ճանապարհաշինություն; 1184360,0; 810000,0. - ջրամատակարարում; 131226,0; 285000,0. - փողոցային լուսավորություն; 103724,0; 40000,0. -բնակարանային շինարարություն; 0; 473000,0. -մշակույթ; 0; 99500,0. -կրթություն; 1744568,6; 259000,0. -հողի օտարումից մուտքեր; 15000; 15000.0. -այլ հիմնական միջոցների օտար; 5000,0; 5000,0. |
| Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում | Նախորդ տարվա հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը 122 % է։ |  |
| Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով | Համայնքի 2026թ-ի բյուջեի նախատեսված ընդհանուր մուտքերը կազմում է 4131135,0 դրամ, որից վարչական բյուջեի մուտքեր` 2010425,0 դրամ, ներառյալ` ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 41000,0 դրամ / իր մեջ ներառում է ապարատի պահպանման` աշխատավարձ, գործուղումներ, կոմունալ վճարումներ, կապ, տրանսպորտային նյութեր, համակարգչային ծառայություններ և այլ ծախսեր/, պաշտպանություն – 0, տնտեսական հարաբերություններ – 1194835,0 դրամ / իր մեջ ներառում է գյուղատնտեսության, տրանսպորտի և ճանապահային բնագավառում իրականացվելիք ծախսերը /, շրջակա միջավայրի պաշտպանություն – 255101,0 դրամ / իր մեջ ներառում է աղբահանության և սելավատարերի մաքրման, կեղտաջրերի հեռացման ծախսեր /, կոմունալ ծառայություն – 511950,0 դրամ / իր մեջ ներառում է ջրամատակարարման և լուսավորման ծառայություններ / առողջապահություն – 0, մշակույթ – 110300 դրամ / , ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր, ՀՈԱԿ-ում գործում է մշակույթի տուն և գրադարան/, կրթություն – 2103868,8 դրամ /ներառում է նախադպրոցական և միջնակարգ կրթության բնագավառի ծախսեր/, սոցիալական պաշտպանություն – 4500,0 դրամ / համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցություն /, պահուստային ֆոնդ` 395000,0 դրամ: Նշված ծախսերի հետ զուգահեռ միայն բյուջեով հնարավոր չէ իրականացնել Տաշիր համայնքի սույն ծրագիրը: |  |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝ - շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը _________ դրամ, - նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, - տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ, - հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ, - գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, -ինժիներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _________ դրամ | 667932.0 հազ. ՀՀ դրամ (100%) - շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 16698.3 հազ. ՀՀ դրամ, - նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության 0 արժեքը*, - տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 10686.912 հազ. ՀՀ դրամ, - հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 4007.592 հազ. ՀՀ դրամ, - ինժիներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ 0 դրամ*։ |  |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը | 333966.0 hազ. ՀՀ դրամ (50%): |  |
| Այլ ներդրողներ | - |  |
| Ծրագրի իրականացման տևողությունը | Սկիզբը 01 մայիս 2026թ.: Տևողությունը 7 ամիս: |  |
| Ծրագրի ծախսերը | Ծրագրի ընդհանուր շինարարական արժեքը կազմում է 636539.196 հազ. ՀՀ դրամ: |  |
| Ամսաթիվ | 27.02․2026թ.: |  |

Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին (նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

*նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը և ինժիներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը ներառված են շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքում։

Համայնքի տնտեսական պատասխանատույի

պարտականությունները կատարող՝  Աստղիկ Բարոյան

Հեռախոսահամար՝+37494330476

Էլեկտրոնային փոստը՝ developmentprogramstashir@gmail.com

_____________________________________________________________________________

| Համայնքի ղեկավար | Է. Արշակյան |
| --- | --- |

Կ. Տ