Հավելված 
ՀՀ Լոռու մարզի 
Տաշիր համայնքի ավագանու

2026 թվականի փետրվարի 26-ի N 27 -Ա

Հ Ա Յ Տ

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների

| Ծրագրի անվանումը |  | ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի Մեծավան բնակավայրի մշակույթի տան հիմնանորոգում |
| --- | --- | --- |
| Մարզ |  | Լոռի |
| Համայնքը /համայնքները |  | Համայնքը՝ Տաշիր, Մասնակից բնակավայրը՝ Մեծավան |
| Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից |  | Համայնքի հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 161/ 174 / 145 կմ է, մարզկենտրոնից ՝ 52/ 73/ 44 կմ |
| Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը |  | Տաշիր համայնքի՝ 30408 մարդ: Բնակավայրը․ Մեծավան՝ 5960 մարդ: |
| Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր |  | Ոչ |
| Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի |  | Ոչ |
| Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն |  | Այո 23/05/2024թ․ |
| Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝ - ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը, - գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը, - ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը, - լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ | -Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգ․ Տաշիր համայնքում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 98,5%-ին։ Բացի Տաշիր (35%) և Մեծավան բնակավայրերից (10%), մյուս՝ 22 բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը։ Բնակավայրերում․ - Մեծավան բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 90%-ին: Ջրամատակարարման տևողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում ջրահեռացումը հասանելի է 10%-ին: -Գազամատակարարման համակարգ Տաշիր համայնքում գազամատակարարմամբ ապահովված է համայնքի բնակավայրերի 48,8%-ը։ Բնակավայրերը․ - Մեծավան բնակավայրում գազամատակարարումը հասանելի է բնակչության 100%-ին: - Ոռոգման համակարգ Տաշիր համայնքի հողերը անջրդի են։ - Լուսավորության համակարգ Տաշիր համայնքը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրերի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 78.6%։ 15 բնակավայրի լուսատուները ԼԵԴ և էներգախնայող են։ Բնակավայրերը․ - Մեծավան բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 90%, որից ԼԵԴ և էներգախնայող են 968 լուսատուները։ |  |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Ծրագրի իրականացման նպատակն է ունենալ բարեկարգված համայնքային ենթակառուցվածք։ Մեծավան բնակավայրում մշակույթի տան վերանորոգումով կապահովվի բնակավայրի դպրոցահասակ երեխաների արտադպրոցական կրթությունը, թվով 5000-ից ավելի մարդու զբաղվածությունը, հանգիստը և ժամանցը մշակույթային ոլորտում։ Մեծավանի մշակույթի տան վերանորոգման ծրագրով բնակավայրում կակտիվանա մշակույթային կյանքը։ Ծրագրով իրականացվելու են հետևյակ աշխատանքները. - Մեծավան բնակավայրի մշակույթի տան շենքի կապիտալ վերանորոգում՝ էներգիախնայող միջոցների կիրառմամբ՝ Էլ- մոնտաժային աշխատանքներ, սանհանգույցի վերանորոգում, ներքին հարդարում, դռների փոխարինում։ |  |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Ծրագիրը բխում է Տաշիր համայնքի 2023-2027թ. հնգամյա զարգացման ռազմավարությանից, որտեղ համայնքային ենթակառուցվածքների վերանորոգման կարևորությունը առանցքային է: Մշակույթի տան վերանորոգումը երկարաժամկետ ներդրում է համայնքի սոցիալական և մշակութային զարգացման համար։ Այն կխթանի մշակութային ժառանգության պահպանումը, կստեղծի նոր հնարավորություններ և կապահովի համայնքի ակտիվ մշակութային կյանքը։ Ծրագրի ավարտին ակնկալվում է ունենալ բարեկարգված շենքային պայմաններ. - Մեծավան բնակավայրի վերանորոգված մշակույթի տուն՝ 1851.9 քմ մակերեսով: |  |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները | Այս աշխատանքները կյանքի կոչելու համար նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ քայլերը․ - Համայնքի 2025 թվականի ՏԱՊ-ում ծրագրի ներառում, համայնքի բյուջեում՝ ֆինանսական միջոցների նախատեսում / 124802.36 հազ․ ՀՀ դրամ /, - ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումների` սուբվենցիաների ստացում / 83201.58 հազ․ ՀՀ դրամ // մինչև ծրագրի ավարտ/, - Գնումների մասին ՀՀ Օրենքին, գնումների հետ կապված ՀՀ Կառավարության որոշումներին և օրենսդրական այլ ակտերին համապատասխան գնման աշխատանքների պատվիրում՝ - Նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերի / 2245․632 հազ. ՀՀ դրամ / - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննություն - Մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում, - տեխնիկական հսկողություն /2509.7 հազ․ ՀՀ դրամ // ծրագրի աշխատանքների մեկնարկից մինչև ծրագրի ավարտ/, - հեղինակային հսկողություն /1015.9 հազ․ ՀՀ դրամ // ծրագրի աշխատանքների մեկնարկից մինչև ծրագրի ավարտ/, - Շինարարության աշխատանքների կազմակերպում /202167․364 հազ. ՀՀ դրամ // մինչև կապալառուի հետ կնքվող կապալային պայմանագրով նախատեսված ժամկետի ավարտ/, - աշխատանքների ավարտից հետո շինարարական կազմակերպության, համայնքապետարանի, տեխնիկական, հեղինակային վերահսկողների և նախագիծը կազմողների միջև կիրականացվեն հանձման-ընդունման աշխատանքներ: |  |
| Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի | Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքում կունենանք բարելավված նոր էներգախնայող միջոցառումների կիրառմամբ շենքային պայմաններ՝ Մեծավան բնակավայրում, ինչպես նաև կավելանա շենքի կադաստրային արժեքները 208003.9 հազ․ ՀՀ դրամով: Ծրագրով նախատեսված ծախսերը կապիտալ բնույթի են: |  |
| Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա | Ծրագրի անմիջական ազդեցությունը կրողները և շահառուները հանդիսանում Տաշիր համայնքի Մեծավան բնակավայրի 5000-ից ավելի բնակիչները։ Մշակույթի տան վերանորոգումը համապարփակ ազդեցություն կունենա Մեծավան բնակավյարի բնակիչների կյանքի որակի վրա՝ միաժամանակ խթանելով մշակութային, սոցիալական, կրթական և տնտեսական զարգացումը։ Այն կնպաստի ոչ միայն անհատական, այլև համայնքային զարգացմանը՝ դարձնելով համայնքը ավելի կենսունակ և գրավիչ։ |  |
| Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը | Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում նախատեսվում է ստեղծել 35-40 ժամանակավոր աշխատատեղ՝ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնողներ: |  |
| Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը | Նախորդ տարվա բյուջեն 3995931.4 դրամ. Ներկայացնել նախորդ տարվա` 2025թ․ բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: |  |
|  | 2025 թ.; Պլանը; Փաստացին; Տոկոսը. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները այդ թվում՝; 3995931,4; 2380628,9; 59,6. -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝. - Սեփական եկամուտներ; 361061,2; 423235,4; 117,2. -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 2198756,4; 440575,9; 20,0. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝. - Վարչական բյուջեի ծախսեր; 1797175,0; 1049703,9; 58,4. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 3074506,7; 1439119,1; 46,8. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝. - ճանապարհաշինություն; 1401818,0; 769256,2; 54.9. - ջրամատակարարում; 256180,0; 227349,6; 88,7. - փողոցային լուսավորություն; 164877,0; 0; 0. Բնակարանային շինարարություն; 190201,0; 143833,6; 75,6. Կեղտաջրերի հեռացում; 6000,0; 0; 0. - գյուղատնտեսություն; 94300,8; 51164,3; 54,3. Ընդհ. բնույթի հանր. ծառայություններ; 577830,4; 208606,4; 36,1. -մշակույթ; 387359,0; 32843,1; 8,5. -կրթություն; 7441,0; 5567,0; 74,8. Շրջակա միջ. պաշտպանություն; 8500,0; 7665,0; 90,2. |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն | 4131135,0 դրամ. Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 2026թ.; Պլանը. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում,այդ թվում՝; 4131135,0. - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝; 2010425,0. - սեփական եկամուտներ; 389154,0. - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 2120710,0. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,որից՝; 5225303,5. - Վարչական բյուջեի ծախսեր; 2010425,0. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 3214878,5. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝. --ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ; 41000,0. -նավթամթերք և բնական գազ; 0. -գյուղատնտեսություն; 21000,0. -ճանապարհային տրանսպորտ; 1184360,0. Կեղտաջրերի հեռացում; 0. Շրջակա միջավայրի պահպանություն; 9000,0. Բնակարանային շինարարություն; 0. ջրամատակարարում; 131226,0. Փողոցների լուսավորություն; 103724,0. -մշակույթ; 0. -կրթություն; 1744568,6. -հողի օտարումից մուտքեր; 15000,0. Այլ հիմնական միջոցների օտար; 5000,0. |
| Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն ` 5225303,5 դրամ։ |  |
|  | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 33272453,0 դրամ: |  |
|  | Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով. |  |
| Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա-հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով | 2026թ; իրականացման տարի 2026թ.; իրականացման տարվան հաջորդող տարի 2027թ.. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝; 4131135,0; 2572453,0. -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝; 2010425,0; 2203953,0. -Սեփական եկամուտներ; 389154,0; 399953,0. -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 2120710,0; 368500,0. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝; 5225303,5; 3272453,0. -Վարչական բյուջեի ծախսեր; 2010425,0; 2203953,0. - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 3214878,5; 1068500,0. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝. -ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ; 41000,0; 531699,0. -գյուղատնտեսություն; 21000.0; 0. Շրջակա միջավայրի պահպանություն; 9000,0; 24500.0. -ճանապարհաշինություն; 1184360,0; 810000,0. - ջրամատակարարում; 131226,0; 285000,0. - փողոցային լուսավորություն; 103724,0; 40000,0. -բնակարանային շինարարություն; 0; 473000,0. -մշակույթ; 0; 99500,0. -կրթություն; 1744568,6; 259000,0. -հողի օտարումից մուտքեր; 15000; 15000.0. -այլ հիմնական միջոցների օտար; 5000,0; 5000,0. |
| Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում | Նախորդ տարվա հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը 122 % է։ |  |
| Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով | Համայնքի 2026թ-ի բյուջեի նախատեսված ընդհանուր մուտքերը կազմում է 4131135,0 դրամ, որից վարչական բյուջեի մուտքեր` 2010425,0 դրամ, ներառյալ` ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 41000,0 դրամ / իր մեջ ներառում է ապարատի պահպանման` աշխատավարձ, գործուղումներ, կոմունալ վճարումներ, կապ, տրանսպորտային նյութեր, համակարգչային ծառայություններ և այլ ծախսեր/, պաշտպանություն – 0, տնտեսական հարաբերություններ – 1194835,0 դրամ / իր մեջ ներառում է գյուղատնտեսության, տրանսպորտի և ճանապահային բնագավառում իրականացվելիք ծախսերը /, շրջակա միջավայրի պաշտպանություն – 255101,0 դրամ / իր մեջ ներառում է աղբահանության և սելավատարերի մաքրման, կեղտաջրերի հեռացման ծախսեր /, կոմունալ ծառայություն – 511950,0 դրամ / իր մեջ ներառում է ջրամատակարարման և լուսավորման ծառայություններ / առողջապահություն – 0, մշակույթ – 110300 դրամ / , ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր, ՀՈԱԿ-ում գործում է մշակույթի տուն և գրադարան/, կրթություն – 2103868,8 դրամ /ներառում է նախադպրոցական և միջնակարգ կրթության բնագավառի ծախսեր/, սոցիալական պաշտպանություն – 4500,0 դրամ / համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցություն /, պահուստային ֆոնդ` 395000,0 դրամ: Նշված ծախսերի հետ զուգահեռ միայն բյուջեով հնարավոր չէ իրականացնել Տաշիր համայնքի սույն ծրագիրը: |  |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝ - շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը _________ դրամ, - նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, - տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ, - հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ, - գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, -ինժիներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _________ դրամ | 208003.9 հազ․ ՀՀ դրամ (100%) - շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը՝ 2245․632 հազ․ ՀՀ դրամ, - նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության 0 արժեքը*, - տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 2509.7 հազ․ ՀՀ դրամ, - հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 1015.9 հազ․ ՀՀ. դրամ, - գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 65,3 հազ․դրամ։ |  |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը | 124802.36 հազ․ ՀՀ դրամ (60%) |  |
| Այլ ներդրողներ | - |  |
| Ծրագրի իրականացման տևողությունը | Սկիզբը 01 մայիս 2026թ.: Տևողությունը 7 ամիս: |  |
| Ծրագրի ծախսերը | Ծրագրի ընդհանուր շինարարական արժեքը կազմում է 202167․364 հազ․ ՀՀ դրամ: |  |
| Ամսաթիվ | 27.02.2026թ.: |  |

Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին (նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

*նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը ներառված է շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքում։

Համայնքի տնտեսական պատասխանատու ՝  Աստղիկ Բարոյան

Հեռախոսահամար՝+37494330476

Էլեկտրոնային փոստը՝ developmentprogramstashir@gmail.com

_____________________________________________________________________________

| Համայնքի ղեկավար | Է.Արշակյան |
| --- | --- |

Կ. Տ