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Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների
 
	Ծրագրի անվանումը
	ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի Ապավեն, Արծնի, Լեռնահովիտ, Ձորամուտ, Մեծավան, Նորաշեն, Պետրովկա, Պաղաղբյուր բնակավայրերի խմելու ջրամատակարարման համակարգի կառուցում/վերանորոգում/ընդլայնում

	Մարզ
	Լոռի

	Համայնքը /համայնքները
	Համայնքը՝ Տաշիր,
Մասնակից բնակավայրերը՝ Ապավեն, Արծնի, Լեռնահովիտ, Ձորամուտ, Մեծավան, Նորաշեն, Պետրովկա, Պաղաղբյուր

	Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից
	Համայնքի	հեռավորությունը
մայրաքաղաքից՝ 161/ 174 / 145 կմ է,
մարզկենտրոնից ՝ 52/ 73/ 44 կմ

	Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը
	Տաշիր համայնքի՝ 30408 մարդ
Բնակավայրերը․
Ապավեն՝ 172, Արծնի՝ 449, Լեռնահովիտ՝ 1681, Ձորամուտ՝ 528, Մեծավան՝ 5960, Նորաշեն՝ 1563, Պետրովկա՝ 299, Պաղաղբյուր՝ 78 մարդ։

	Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր 
	Ապավեն, Արծնի, Ձորամուտ, Պաղաղբյուր

	Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի
	Ոչ

	Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն
	Այո
23/05/2024թ․

	Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝
- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,
- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,
- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,
- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ
	-Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգ․

Տաշիր համայնքում  ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 98,5%-ին։ Բացի Տաշիր (35%) և Մեծավան բնակավայրերից (10%), մյուս՝ 22 բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը։ 
Բնակավայրերում․
1. Ապավեն բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին, տևողությունը՝ ընդհտումներով։ Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը։ 
2. Արծնի բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին: Ջրամատակարարման շուրջօրյա տևողությունը  հասանելի է բնակչության կեսի համար,  մյուս կեսի շուրջօրյա ջրամատակարարման համար նախատեսված աշխատանքները կավարտվեն մինչև 2024թ․-ի ավարտ։ Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը։
3. Լեռնահովիտ բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին: Ջրամատակարարման տևողությունը օրական 5-6 ժամ է։ Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը։
4. Ձորամուտ բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին՝  շուրջօրյա սկզբունքով: Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը։
5. Մեծավան բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 90%-ին: Ջրամատակարարման տևողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում ջրահեռացումը հասանելի է 10%-ին:    
6. Նորաշեն բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին՝  1 օր առկա/1 օր առանց սկզբունքով: Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը:
7. Պետրովկա բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին՝ շաբաթվա մեջ 4 օր, 24 ժամյա տևողությամբ: Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը: 
8. Պաղաղբյուր բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 99%-ին: Ջրամատակարարման տևողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը:   
-Գազամատակարարման համակարգ
Տաշիր համայնքում գազամատակարարմամբ ապահովված է համայնքի բնակավայրերի 48,8%-ը։
Բնակավայրերը․
1. Ապավեն բնակավայրի գազաֆիկացման շինարարական աշխատանքները ավարտվել են, բնակիչների տները գազաֆիկացումը հասանելի կլինի 2026թ․-ին։
2. Արծնի բնակավայրում գազամատակարարման հասանելի է բնակչության 70%-ին։
3. Լեռնահովիտ բնակավայրում գազամատակարարումը հասանելի է բնակչության 95%-ին։
4. Ձորամուտ բնակավայրի գազաֆիկացման շինարարական աշխատանքները ավարտվել են, բնակիչների տները գազաֆիկացումը հասանելի կլինի 2026թ․-ին։
5. Մեծավան բնակավայրում գազամատակարարումը հասանելի է բնակչության 100%-ին:
6. Նորաշեն բնակավայրում գազամատակարարումը հասանելի է բնակչության 100%-ին:
7. Պետրովկա բնակավայրում գազամատակարարումը հասանելի է բնակչության 15%-ին: 
8. Պաղաղբյուր բնակավայրում գազամատակարարման համակարգը բացակայում է:     
- Ոռոգման համակարգ
Տաշիր համայնքի հողերը անջրդի են։
- Լուսավորության համակարգ
Տաշիր համայնքը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրերի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 78.6%։ 15 բնակավայրի լուսատուները ԼԵԴ և էներգախնայող են։ Բնակավայրերը․
1. Ապավեն բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 90%, որոնցից 5-ը ԼԵԴ են և բոլորը էներգախնայող են։ 
2. Արծնի բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 80%, առկա է 15 ԼԵԴ լուսատուներ։
3. Լեռնահովիտ բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 100%, ԼԵԴ և էներգախնայող լուսատուները կազմում են ամբողջի 60%-ը։
4. Ձորամուտ բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 90%, որից էներգախնայող են 50 լուսատուները։ 
5. Մեծավան բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 90%, որից ԼԵԴ և էներգախնայող են 968 լուսատուները։ 
6. Նորաշեն բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 80%, ԼԵԴ և էներգախնայող լուսատուներ չկան։
7. Պետրովկա բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 100%, ԼԵԴ և էներգախնայող լուսատուներ չկան։
8. Պաղաղբյուր բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 100%, բոլորը ԼԵԴ և էներգախնայող լուսատուներ են։    

	Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը
	Ծրագրի նպատակն է ապահովել Ապավեն, Արծնի, Լեռնահովիտ, Ձորամուտ, Մեծավան, Նորաշեն, Պետրովկա, Պաղաղբյուր բնակավայրերի բնակիչների կյանքի որակի բարելավումը՝ ապահովելով բնակչության և տնտեսության կայուն զարգացումը ու առողջության պահպանումը։

Ջրամատակարարման համակարգի կառուցումն ու վերանորոգումը անհրաժեշտ են, քանի որ․
 1. Ապահովվում է մաքուր և անվտանգ խմելու ջուր,
 2. Նվազում են ջրի կորուստները,
3. Նպաստում են բնակավայրերի տնտեսական զարգացմանը և բարգավաճմանը,
4. Կբարձրացնի մարդկանց կյանքի որակը և կենցաղային հարմարավետությունը,

	Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին
	Ծրագիրը բխում է Տաշիր համայնքի 2023-2027թ. հնգամյա զարգացման ռազմավարությունից, որտեղ կարևորվել է Տաշիր համայնքի ջրամատակարարման, ջրահեռացման համակարգերի կառուցումը, վերանորոգումը և ընդլայնումը։

Ծրագրի ակնկալվող արդունքներն են․
1.6 բնակավայրի բնակիչների անխափան ջրամատակարարումը, 
2. Ջրի կորուստների զգալի նվազումը,
3. Բնակչության առողջության բարելավում՝ ջրով պայմանավորված հիվանդությունների նվազեցմամբ,
4. Տեղական տնտեսության զարգացում,
5.Սոցիալական բավարարվածություն և կյանքի որակի բարձրացում,
6․Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում,
7․Աղտոտման մակարդակի նվազեցում։

Ծրագրի ավարտին ակնկալվում է ունենալ․
· Ապավեն բնակավայրում՝ 40 խմ ՕԿՋ-ի վերանորոգում եւ ցանկապատում, ջրընդունիչի վերակառուցում, 0,370կմ, խողովակաշարի փոխարինում,
· Արծնի /ներքին ցանց/` 5-րդ փողոց 0,210կմ նոր ջրագծի կառուցում, 6-րդ փողոց 0,140կմ նոր ջրագծի կառուցում, ընդհանուր՝ 0,350 կմ ջրագիծ,
· Լեռնահովիտ /ներքին ցանց/ 2-րդ փողոց, 0,412 կմ ջրագիծ 4-րդ փողոց 0,174 կմ ջրագիծ, 8-րդ փողոց, 0,20 կմ ջրագիծ, 9-րդ փողոց, 8-րդ նրբանցք 0,142 կմ ջրագիծ, 
ընդհանուր՝ 0,928 կմ ջրագիծ,
· Ձորամուտ բնակավայրում՝ նոր 150 խմ ՕԿՋ-ի կառուցում, 
· Մեծավան բնակավայր՝ ջրագծի կառուցում (ներքին ցանց), Երեւանյան փ. 0,190կմ, Թումանյան փողոց 0.268կմ, Թեհլերյան փ. 0,100կմ, Տերյան փ. 0,380կմ, Գագարին փ. 0,980կմ, Այվազյան փ. 0,07կմ, Նալբանդյան փ. 0,590կմ, Դեմիրճյան փ. 0,400կմ, Րաֆֆու փ. 0,290կմ, Անդրանիկի փ. 1-ին նրբանցք 0,190կմ, Անդրանիկի փ. 3-րդ նրբանցք 0,210կմ, Անդրանիկի փ. 4-րդ նրբանցք 0,228կմ, Խանզադյան փ. 0,100կմ, Բակունցի փ. 0,317կմ, Գրիբոյեդով փ. 0,354կմ, Մյասնիկյան փ. 0,294կմ, Մյասնիկյան փ. 0,273կմ, Չաուշի փ. 0,396 կմ, Սիսակյան փ. 0,173կմ, Գայի փ. 0,230կմ, ընդհանուր՝ 6,033 կմ ջրագիծ,
· Մեծավան բնակավայր ջրահեռացման համակարգի կառուցում` Սպանդարյան փ.0,956 կմ, Ավետիսյան փ.0,300կմ, Կամոյի փ.1,26կմ, Չաուշի փ.0,320կմ, Պուշկինի փ.0,580կմ, Ն. Ստեփանյան փ. 0,645կմ, Վ. Համբարձումյան փ.0,810կմ, Գորկու փ.0,700կմ, 
ընդհանուր՝ 5,571 կմ խողովակաշարի անցկացում, 
· Նորաշեն բնակավայրում 5,79 կմ ներքին ցանցի նոր ջրագծի կառուցում եւ 300 խմ ծավալով ջրամբարի կառուցում, 
· Պետրովկա բնակավայրում՝ 1.315 կմ ջրահեռացման, համակարգի կառուցում,
· Պաղաղբյուր բնակավայրում՝ 0,3 կմ նոր ջրագծի կառուցում։

Արդյունքում, բոլոր բնակավայրերում միասին կառուցվելու կամ փոխարինվելու է 13,771 կմ ջրագծի խողովակ, 6,886 կմ՝ ջրահեռացման խողովակ և 3 հատ ՕԿՋ։


	Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները
	Այս աշխատանքները կյանքի կոչելու համար նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ քայլերը․
· Համայնքի 2026 թվականի ՏԱՊ-ում ծրագրի ներառում, համայնքի բյուջեում՝ ֆինանսական միջոցների նախատեսում / 195656.410 հազ․ ՀՀ դրամ /,  
· ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումների` սուբվենցիաների ստացում / 456531.624 հազ․ ՀՀ դրամ // մինչև ծրագրի ավարտ/, 
· Գնումների մասին ՀՀ Օրենքին,  գնումների հետ կապված ՀՀ Կառավարության որոշումներին և օրենսդրական այլ ակտերին համապատասխան գնման աշխատանքների պատվիրում՝ 
· Նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերի / 4945.000 հազ. ՀՀ դրամ /,
· Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի    պետական փորձաքննության պատվիրում, 
· Մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում,
· տեխնիկական հսկողություն /10131.924 հազ․ ՀՀ դրամ // ծրագրի աշխատանքների մեկնարկից մինչև ծրագրի ավարտ/,
· հեղինակային հսկողություն /3750.480 հազ․ ՀՀ դրամ // ծրագրի աշխատանքների մեկնարկից մինչև ծրագրի ավարտ/,
· Շինարարության աշխատանքների կազմակերպում /633360.630 հազ. ՀՀ դրամ // մինչև կապալառուի հետ կնքվող կապալային պայմանագրով նախատեսված ժամկետի ավարտ/,
· աշխատանքների ավարտից հետո շինարարական կազմակերպության,	համայնքապետարանի, տեխնիկական, հեղինակային վերահսկողների և նախագիծը կազմողների միջև կիրականացվեն հանձման-ընդունման աշխատանքներ:

	Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի
	Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք Ապավեն բնակավայրում՝ 40 խմ ՕԿՋ-ի վերանորոգում եւ ցանկապատում, ջրընդունիչի վերակառուցում, 0,370կմ, խողովակաշարի փոխարինում, Արծնի /ներքին ցանց/` 5-րդ փողոց 0,210կմ նոր ջրագծի կառուցում, 6-րդ փողոց 0,140կմ նոր ջրագծի կառուցում, Լեռնահովիտ /ներքին ցանց/ 2-րդ փողոց, 0,412 կմ ջրագիծ 4-րդ փողոց 0,174 կմ ջրագիծ, 8-րդ փողոց, 0,20 կմ ջրագիծ, 9-րդ փողոց, 8-րդ նրբանցք 0,142 կմ ջրագիծ, Ձորամուտ բնակավայրում՝ նոր 150 խմ ՕԿՋ-ի կառուցում, Մեծավան բնակավայր՝ ջրագծի կառուցում (ներքին ցանց), Երեւանյան փ. 0,190կմ, Թումանյան փողոց 0.268կմ, Թեհլերյան փ. 0,100կմ, Տերյան փ. 0,380կմ, Գագարին փ. 0,980կմ, Այվազյան փ. 0,07կմ, Նալբանդյան փ. 0,590կմ, Դեմիրճյան փ. 0,400կմ, Րաֆֆու փ. 0,290կմ, Անդրանիկի փ. 1-ին նրբանցք 0,190կմ, Անդրանիկի փ. 3-րդ նրբանցք 0,210կմ, Անդրանիկի փ. 4-րդ նրբանցք 0,228կմ, Խանզադյան փ. 0,100կմ, Բակունցի փ. 0,317կմ, Գրիբոյեդով փ. 0,354կմ, Մյասնիկյան փ. 0,294կմ, Մյասնիկյան փ. 0,273կմ, Չաուշի փ. 0,396 կմ, Սիսակյան փ. 0,173կմ, Գայի փ. 0,230կմ, Մեծավան բնակավայր ջրահեռացման համակարգի կառուցում` Սպանդարյան փ.0,956.5 կմ, Ավետիսյան փ.0,300կմ, Կամոյի փ.1,26կմ, Չաուշի փ.0,320կմ, Պուշկինի փ.0,580կմ, Ն. Ստեփանյան փ. 0,645կմ, Վ. Համբարձումյան փ.0,810կմ, Գորկու փ.0,700կմ, Նորաշեն բնակավայրում 5,79 կմ ներքին ցանցի նոր ջրագծի կառուցում եւ 300խմ ծավալով ջրամբարի կառուցում, Պետրովկա բնակավայրում՝ 1.315 կմ ջրահեռացման, համակարգի կառուցում,
Պաղաղբյուր բնակավայրում՝ 0,3 կմ նոր ջրագծի կառուցում,  որի արդյունքում համայնքի հիմնական միջոցների արժեքը կավելանա 652188.034  հազ․ ՀՀ դրամով։

Ծրագրով նախատեսված ծախսերը կապիտալ բնույթի են և  կիրականացվեն Տաշիր համայնքի 2026թ. բյուջեի ֆոնդային մասով:

	Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա
	Ծրագրի անմիջական ազդեցությունը կրողները և շահառուները հանդիսանում Տաշիր համայնքի Ապավեն, Արծնի, Լեռնահովիտ, Ձորամուտ, Մեծավան, Նորաշեն, Պետրովկա բնակավայրերի թվով 10730 բնակիչ։

	Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը
	Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում նախատեսվում է ստեղծել 35-40 ժամանակավոր աշխատատեղ՝ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնողներ:

	Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը
	Նախորդ տարվա բյուջեն  3995931.4 դրամ.
Ներկայացնել նախորդ տարվա` 2025թ․ բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:

	
	
	2025 թ.
	Պլանը
	Փաստացին
	Տոկոսը

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները
այդ թվում՝
	3995931,4
	2380628,9
	59,6

	-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝
	
	
	

	- Սեփական եկամուտներ
	361061,2
	423235,4
	117,2

	-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
	2198756,4
	440575,9
	20,0

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,
որից՝
	
	
	

	- Վարչական բյուջեի ծախսեր
	1797175,0
	1049703,9
	58,4

	-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
	3074506,7
	1439119,1
	46,8

	Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝
	
	
	

	- ճանապարհաշինություն
	1401818,0
	769256,2
	54.9

	- ջրամատակարարում
	256180,0
	227349,6
	88,7

	- փողոցային լուսավորություն
	164877,0
	0
	0

	Բնակարանային շինարարություն
	190201,0
	143833,6
	75,6

	Կեղտաջրերի հեռացում
	6000,0
	0
	0

	- գյուղատնտեսություն
	94300,8
	51164,3
	54,3

	Ընդհ. բնույթի հանր. ծառայություններ
	577830,4
	208606,4
	36,1

	-մշակույթ
	387359,0
	32843,1
	8,5


	-կրթություն
	7441,0
	5567,0
	74,8

	Շրջակա միջ. պաշտպանություն
	8500,0
	7665,0
	90,2




	Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն
	 4131135,0 դրամ. 
Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:
	2026թ.
	Պլանը

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում,այդ թվում՝
	4131135,0

	- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝
	2010425,0

	- սեփական եկամուտներ
	389154,0

	- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
	2120710,0

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,որից՝
	5225303,5

	- Վարչական բյուջեի ծախսեր
	2010425,0

	-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
	3214878,5

	Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝
	

	--ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
	41000,0

	-նավթամթերք և բնական գազ
	0

	-գյուղատնտեսություն
	21000,0

	-ճանապարհային տրանսպորտ
	1184360,0

	Կեղտաջրերի հեռացում
	0

	Շրջակա միջավայրի պահպանություն
	9000,0

	Բնակարանային շինարարություն
	0

	ջրամատակարարում
	131226,0

	Փողոցների լուսավորություն
	103724,0

	-մշակույթ
	0

	-կրթություն
	1744568,6

	-հողի օտարումից մուտքեր
	15000,0

	Այլ հիմնական միջոցների օտար
	5000,0




	Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը
	Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն ` 5225303,5 դրամ։

	
	Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով                                   սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 33272453,0 դրամ:

	
	Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով.

	Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա-հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով
	
	2026թ
	իրականացման տարի 2026թ.
	իրականացման տարվան հաջորդող
տարի 2027թ.

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,
այդ թվում՝
	4131135,0
	2572453,0


	-Վարչական բյուջեի
եկամուտներ, որից՝
	2010425,0
	2203953,0

	-Սեփական եկամուտներ
	389154,0
	399953,0

	-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
	2120710,0
	368500,0

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝
	5225303,5
	3272453,0

	-Վարչական բյուջեի ծախսեր
	2010425,0
	2203953,0

	- Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
	3214878,5
	1068500,0

	Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի
ծրագրի, որից՝
	
	

	-ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
	41000,0
	531699,0

	-գյուղատնտեսություն
	21000.0
	0

	Շրջակա միջավայրի
պահպանություն
	9000,0
	24500.0

	-ճանապարհաշինություն
	1184360,0
	810000,0

	- ջրամատակարարում
	131226,0
	285000,0

	- փողոցային լուսավորություն
	103724,0
	40000,0

	-բնակարանային
շինարարություն
	0
	473000,0

	-մշակույթ
	0
	99500,0

	-կրթություն
	1744568,6
	259000,0

	-հողի օտարումից մուտքեր
	15000
	15000.0

	-այլ հիմնական միջոցների օտար
	5000,0
	5000,0




	 Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում
	Նախորդ տարվա  հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը  122 % է։

	Համայնքի	ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ	ծախսերի ծրագրով	նախատեսված բյուջետային	մուտքերի (ներառյալ՝	ֆինանսական
համա-	հարթեցման դոտացիայի	գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով
	Համայնքի 2026թ-ի բյուջեի նախատեսված ընդհանուր մուտքերը կազմում է 4131135,0 դրամ, 
որից վարչական բյուջեի մուտքեր` 2010425,0 դրամ,
ներառյալ`
ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  41000,0 դրամ / իր մեջ ներառում է ապարատի պահպանման` աշխատավարձ, գործուղումներ, կոմունալ վճարումներ, կապ, տրանսպորտային նյութեր, համակարգչային ծառայություններ և այլ ծախսեր/,
պաշտպանություն – 0,
տնտեսական հարաբերություններ – 1194835,0  դրամ / իր մեջ ներառում է գյուղատնտեսության, տրանսպորտի	և ճանապահային բնագավառում  իրականացվելիք ծախսերը /,
շրջակա միջավայրի պաշտպանություն – 255101,0  դրամ / իր մեջ ներառում է աղբահանության և սելավատարերի մաքրման, կեղտաջրերի հեռացման ծախսեր /,
կոմունալ ծառայություն – 511950,0 դրամ / իր մեջ ներառում է ջրամատակարարման և լուսավորման ծառայություններ /
առողջապահություն – 0,
մշակույթ – 110300 դրամ / , ՀՈԱԿ-ի  պահպանման ծախսեր, ՀՈԱԿ-ում գործում է մշակույթի տուն և գրադարան/,
կրթություն – 2103868,8  դրամ /ներառում է նախադպրոցական և միջնակարգ կրթության բնագավառի ծախսեր/,
սոցիալական պաշտպանություն – 4500,0  դրամ / համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցություն /,
պահուստային ֆոնդ` 395000,0  դրամ:
Նշված	 ծախսերի	հետ	զուգահեռ	միայն	բյուջեով հնարավոր չէ  իրականացնել Տաշիր համայնքի սույն ծրագիրը:

	Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝
- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը _________ դրամ,
- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ,
- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ,
- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ,
- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ,
-ինժիներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ,
ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _________ դրամ
	652188.034 հազ․ ՀՀ դրամ (100%)
· շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը՝ 4945.000,  
· նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 0*,
· տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 10131.924 հազ․ ՀՀ դրամ,
· հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 3750.480 հազ․ ՀՀ. դրամ:
· ինժիներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը` 0*։

	Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը
	195656.410 հազ․ ՀՀ դրամ (30%)

	Այլ ներդրողներ
	-

	Ծրագրի իրականացման տևողությունը
	Սկիզբը 01 մարտ 2027թ.,
Տևողությունը 7 ամիս:

	Ծրագրի ծախսերը
	Ծրագրի ընդհանուր շինարարական արժեքը կազմում է 633360.630  հազ․  ՀՀ դրամ:

Ապավեն բնակավայրում (44 տնային տնտեսություն) նախատեսվում է իրականացնել 10950.892 հազ․ դրամի աշխատանք, որից 3285.268 հազ․ դրամը կլլինի համայնքային ներդրում, 7665.624 հազ․ դրամը՝ պետական, 
Արծնի բնակավայրում (87 տնային տնտեսություն) նախատեսվում է իրականացնել 7441.488 հազ․ դրամի աշխատանք, որից 2232.446 հազ․ դրամը կլլինի համայնքային ներդրում, 5209.041 հազ․ դրամը՝ պետական, 
Լեռնահովիտ բնակավայրում (343 տնային տնտեսություն) նախատեսվում է իրականացնել 15968.589 հազ․ դրամի աշխատանք, որից 4790.577 հազ․ դրամը կլլինի համայնքային ներդրում, 11178.012 հազ․ դրամը՝ պետական, 
Ձորամուտ բնակավայրում (115 տնային տնտեսություն) նախատեսվում է իրականացնել 21468.875 հազ․ դրամի աշխատանք, որից 6440.663 հազ․ դրամը կլլինի համայնքային ներդրում, 15028.213 հազ․ դրամը՝ պետական, 
Մեծավան բնակավայրում (1150 տնային տնտեսություն) նախատեսվում է իրականացնել 385856.968 հազ․ դրամի աշխատանք, որից 115757.09 հազ․ դրամը կլլինի համայնքային ներդրում, 270099.878 հազ․ դրամը՝ պետական, 
Նորաշեն բնակավայրում (384 տնային տնտեսություն) նախատեսվում է իրականացնել 158376.662 հազ․ դրամի աշխատանք, որից 47512.999 հազ․ դրամը կլլինի համայնքային ներդրում, 110863.664 հազ․ դրամը՝ պետական, 
Պետրովկա բնակավայրում (72 տնային տնտեսություն) նախատեսվում է իրականացնել 47957.388 հազ․ դրամի աշխատանք, որից 14387.216 հազ․ դրամը կլլինի համայնքային ներդրում, 33570.172 հազ․ դրամը՝ պետական, 
Պաղաղբյուր բնակավայրում (16 տնային տնտեսություն) նախատեսվում է իրականացնել 4167.172 հազ․ դրամի աշխատանք, որից 1250.152 հազ․ դրամը կլլինի համայնքային ներդրում, 2917.020 հազ․ դրամը՝ պետական։

	Ամսաթիվ
	14.08.2026թ.:



Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին (նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց    տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):
 
**նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը և ինժիներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը ներառված են շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքում։


 Համայնքի տնտեսական պատասխանատույի 
 պարտականությունները կատարող՝  Աստղիկ Բարոյան
 Հեռախոսահամար՝+37494330476
 Էլեկտրոնային փոստը՝ developmentprogramstashir@gmail.com
 ___________________________________________________________________________
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