Հավելված N 3 ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման

Ձև

Հ Ա Յ Տ

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների

| Ծրագրի անվանումը |  | ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենքերի վերանորոգում/կառուցում՝ ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94 հասցեում գտնվող Տաշիր համայնքի համայնքապետարանի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգում՝ էներգիախնայող միջոցների կիրառմամբ, ք. Տաշիր, Երեւանյան փ. 14 շ. հարեւանությամբ տաղավարների կառուցում, ք. Տաշիր, Սայաթ-Նովա 5 հասցեում գտնվող մարզառողջարարական համալիրի վերանորոգում։ Պաղաղբյուր բնակավայրի վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում՝ էներգախնայող միջոցների կիրառմամբ, Ձորամուտ բնակավայրի վարչական շենքի մասնակի վերանորոգում՝ էներգախնայող միջոցների կիրառմամբ, Պրիվոլնոյե բնակավայրի մշակույթի տան դահլիճի վերափոխումը մարզադահլիճի, Նորաշեն բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում, Կաթնառատ բնակավայրի մշակույթի տան շենքի հիմնանորոգում եւ Կաթնառատ բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում, Արծնի բնակավայրի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում, Գոգավան բնակավայրի տեղեկատվական կենտրոնի կառուցում |
| --- | --- | --- |
| Մարզ |  | Լոռի |
| Համայնքը /համայնքները |  | Համայնքը՝ Տաշիր, Մասնակից բնակավայրերը՝ Գոգավան, Տաշիր |
| Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից |  | Համայնքի հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 161/ 174 / 145 կմ է, մարզկենտրոնից ՝ 52/ 73/ 44 կմ |
| Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը |  | Տաշիր համայնքի՝ 30408 մարդ: Բնակավայրերը․ Գոգավան՝ 72 և Տաշիր՝ 12376 մարդ |
| Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր |  | Գոգավան |
| Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի |  | Ոչ |
| Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն |  | Այո 23/05/2024թ․։ |
| Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝ - ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը, - գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը, - ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը, - լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ | --Ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգ. Տաշիր համայնքում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 98,5%-ին։ Բացի Տաշիր (35%) եւ Մեծավան բնակավայրերից (10%), մյուս՝ 22 բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը։ Բնակավայրերում. 1. Արծնի բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին: Ջրամատակարարման շուրջօրյա տեւողությունը հասանելի է բնակչության կեսի համար, մյուս կեսի շուրջօրյա ջրամատակարարման համար նախատեսված աշխատանքները կավարտվեն մինչեւ 2024թ.-ի ավարտ։ Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը։ 2. Գոգավան բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին` շրուջօրյա սկզբունքով: Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը: 3. Կաթնառատ բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին: Ջրամատակարարման տեւողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը, սակայն 2024թ.-ի սուբվենցիայով նախատեսված է կոյուղու 750մ-ի կառուցումը։ 4. Ձորամուտ բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին՝ շուրջօրյա սկզբունքով: Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը։ 5. Նորաշեն բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին՝ 1 օր առկա/1 օր առանց սկզբունքով: Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը: 6. Պաղաղբյուր բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 99%-ին: Ջրամատակարարման տեւողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը: 7. Պրիվոլնոյե բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին։ Ջրամատակարարման տեւողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը: 8. Տաշիր բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին։ Ջրամատակարարման տեւողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում ջրահեռացումը հասանելի է բնակչության 35%-ին: -Գազամատակարարման համակարգ Տաշիր համայնքում գազամատակարարմամբ ապահովված է համայնքի բնակավայրերի 48,8%-ը։ Բնակավայրերը. 1. Արծնի բնակավայրում գազամատակարարման հասանելի է բնակչության 70%-ին։ 2. Գոգավան բնակավայրում գազամատակարարման համակարգը բացակայում է։ 3. Կաթնառատ բնակավայրում գազամատակարարումը հասանելի է բնակչության 100%-ին։ 4. Ձորամուտ բնակավայրում գազամատակարարման 2022թ.-ի սուբվենցիայով նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են եւ ծրագրի ավարտին գազամատակարարումը հասանելի կլինեն բոլորին։ 5. Նորաշեն բնակավայրում գազամատակարարումը հասանելի է բնակչության 100%-ին: 6. Պաղաղբյուր բնակավայրում գազամատակարարման համակարգը բացակայում է: 7. Պրիվոլնոյե բնակավայրում գազամատակարարումը հասանելի է բնակչության 93%-ին: 8. Տաշիր բնակավայրում գազամատակարարման հասանելի է բնակչության 100%-ին: - Ոռոգման համակարգ Տաշիր համայնքի հողերը անջրդի են։ - Լուսավորության համակարգ Տաշիր համայնքը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրերի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 78.6%։ 15 բնակավայրի լուսատուները ԼԵԴ եւ էներգախնայող են։ Բնակավայրերը. 1. Արծնի բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 80%, առկա է 15 ԼԵԴ լուսատուներ։ 2. Գոգավան բնակավայրը 50% ապահովված է լուսավորության համակարգով: 3. Կաթնառատ բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 97%, բոլորը ԼԵԴ լուսատուներ են։ 4. Ձորամուտ բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 90%, որից էներգախնայող են 50 լուսատուները։ 5. Նորաշեն բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 80%, ԼԵԴ եւ էներգախնայող լուսատուներ չկան։ 6. Պաղաղբյուր բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 100%, բոլորը ԼԵԴ եւ էներգախնայող լուսատուներ են։ 7. Պրիվոլնոյե բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 100%, որից ԼԵԴ եւ էներգախնայող են 140 լուսատուները։ 8. Տաշիր բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 95%, բոլորը ԼԵԴ եւ էներգախնայող լուսատուներ են։ |  |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Ծրագրի նպատակն է Տաշիր համայնքի մի շարք համայնքային ենթակառուցվածքների կառուցման/վերանորոգման իրականացման անհրաժեշտությունը աշխատանքների իրականացումը` էներգիախնայող միջոցների կիրառմամբ: Ծրագրով իրականացվելու են հետեւյակ աշխատանքները. 1. Ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94 հասցեում գտնվող Տաշիր համայնքի համայնքախպետարանի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգում՝ էներգիախնայող միջոցների կիրառմամբ, 2. Ք. Տաշիր, Երեւանյան փ. 14 բնակելի շենքի հարեւանությամբ տաղավարների կառուցում, 3. Ք. Տաշիր, Սայաթ-Նովա 5 հասցեում գտնվող մարզառողջարարական համալիրի վերանորոգում, 4. Պաղաղբյուր բնակավայրի վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում՝ էներգախնայող միջոցների կիրառմամբ, 5. Ձորամուտ բնակավայրի վարչական շենքի մասնակի վերանորոգում՝ էներգախնայող միջոցների կիրառմամբ, 6. Պրիվոլնոյե բնակավայրի մշակույթի տան դահլիճի վերափոխումը մարզադահլիճի, 7. Նորաշեն բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում, 8. Կաթնառատ բնակավայրի մշակույթի տան շենքի հիմնանորոգում եւ Կաթնառատ բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում, 9. Արծնի բնակավայրում հանդիսությունների սրահի վերանորոգում, 10. Գոգավան բնակավայրի տեղեկատվական կենտրոնի կառուցում: Վարչական շենքերի վերանորոգումը ոչ միայն բարձրացնում է համայնքի կառավարման արդյունավետությունը, այլեւ բարելավում է բնակիչների կյանքի որակը։ Այն ստեղծում է հարմարավետ, անվտանգ եւ հասանելի միջավայր, ինչը նպաստում է բնակիչների գոհունակության, ներգրավվածության եւ համայնքի երկարաժամկետ զարգացմանը։ Մարզառողջարարական համալիրի եւ մարզադահլիճի վերանորոգումը/կառուցումը երկարաժամկետ ներդրում է համայնքի առողջության, սոցիալական կապերի եւ տնտեսական զարգացման համար։ Այն ապահովում է բնակիչների համար որակյալ հանգստի եւ մարզումների հնարավորություն՝ միաժամանակ խթանելով համայնքի ընդհանուր կենսունակությունը։ Տաղավարների կառուցումը կարեւոր ներդրում է համայնքի տնտեսական, սոցիալական եւ քաղաքային կյանքի բարելավման գործում։ Դրանք ապահովում են տեղական արտադրանքի զարգացման հնարավորություններ, բարձրացնում համայնքի բնակիչների եւ հյուրերի հարմարավետությունը եւ նպաստում համայնքի կայուն զարգացմանը։ Մշակույթի տան հիմնանորոգումը ոչ միայն նպաստում է համայնքի մշակութային կյանքի զարգացմանը, այլեւ աջակցում է բնակիչների սոցիալական, հոգեբանական եւ տնտեսական բարեկեցությանը։ Այն ապահովում է ավելի ակտիվ, ներառական եւ կենսունակ համայնք՝ դառնալով նրա զարգացման կարեւորագույն հիմքերից մեկը։ Հանդիսությունների սրահի վերանորոգումը կարեւոր ներդրում է համայնքի սոցիալական, մշակութային եւ տնտեսական կյանքի զարգացման համար։ Այն ապահովում է բնակիչների համար հարմարավետ եւ որակյալ միջավայր՝ խթանելով ինչպես համայնքային համախմբվածությունը, այնպես էլ արտաքին կապերը։ Տեղեկատվական կենտրոնի կառուցումը կարեւոր ներդրում է համայնքի տեխնոլոգիական հասանելիության եւ սոցիալական կապերի ամրապնդման համար։ Այն ստեղծում է հարմարավետ եւ ֆունկցիոնալ տարածք, որը նպաստում է ինչպես բնակիչների անձնական զարգացմանը, այնպես էլ համայնքի ընդհանուր առաջընթացին։ |  |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Ծրագիրը բխում է Տաշիր համայնքի 2023-2027թ. հնգամյա զարգացման ռազմավարությունից, որտեղ համայնքային ենթակառուցվածքների կառուցման/վերանորոգման կարեւորությունը առանցքային է: Վարչական շենքի վերանորոգումը կարեւոր ներդրում է համայնքի համապարփակ զարգացման համար։ Այն աջակցում է գործնական, սոցիալական, տնտեսական եւ էկոլոգիական խնդիրների լուծմանը՝ ապահովելով ավելի հարմարավետ, արդյունավետ եւ կայուն վարչարարություն։ Մարզաառողջարական համալիրի վերանորոգումն ունի բազմակողմանի ազդեցություն՝ ինչպես համայնքի առողջության եւ սոցիալական կյանքի, այնպես էլ տնտեսության զարգացման եւ զբոսաշրջության խթանման առումով։ Այն ստեղծում է համապարփակ եւ արդյունավետ միջավայր, որը նպաստում է բնակիչների կյանքին, մարզիկների պատրաստության մակարդակի բարձրացմանը եւ ընդհանուր քաղաքային բարեկեցությանը։ Տաղավարների կառուցումը կնպաստի համայնքի տնտեսական զարգացմանը, հասարակական ակտիվության բարձրացմանը եւ համայնքի սոցիալական կյանքին։ Այն ոչ միայն աջակցելու է տեղական բիզնեսներին, այլեւ կխթանի զբոսաշրջությունը, կստեղծի նոր աշխատատեղեր եւ հնարավորություն կտա ավելի շատ մարդկանց մասնակցելու մշակութային ու առեւտրային միջոցառումներին։ Մշակույթի տան հիմնանորոգումը շատ ավելի է բարձրացնում համայնքի մշակութային եւ սոցիալական կյանքը։ Այն ազդում է ոչ միայն տարածքի զարգացման վրա, այլ նաեւ համայնքի անդամների բարեկեցության, կրթության, հոգեկան առողջության եւ սոցիալական կապերի ամրապնդման հարցերի վրա։ Հանդիսությունների սրահի վերանորոգումը կբերի մի շարք բարելավումներ՝ ինչպես մշակութային կյանքի, այնպես էլ համայնքի սոցիալական եւ տնտեսական զարգացումների ոլորտում։ Այն կարող է դառնալ բնակավայրի կարեւոր կենտրոններից մեկը՝ խթանելով միջոցառումների որակը, բիզնեսը, զբոսաշրջությունը, ինչպես նաեւ սոցիալական կապերը եւ համայնքային կյանքը։ Տեղեկատվական կենտրոնի կառուցումը թույլ կտա ոչ միայն բարելավել համայնքի տեղեկատվական հոսքերը, այլեւ խթանել տնտեսական, սոցիալական եւ կրթական զարգացումները։ Կենտրոնը կարող է դառնալ համայնքի համար կարեւոր ռեսուրս՝ բնակիչների, բիզնեսների եւ հասարակական կազմակերպությունների համար օգտակար տեղեկություններ տրամադրելով, ինչպես նաեւ նոր հնարավորություններ ստեղծելով միջազգային համագործակցության համար։ Ծրագրի ավարտին ակնկալվում է ունենալ բարեկարգված շենքային պայմաններ. ● Տաշիր համայնքի Տաշիր բնակավայրի բնակիչների սպասարկման համար նախատեսված կապիտալ վերանորոգված վարչական շենք՝ 1100 քմ մակերեսով, ● Տաշիր համայնքի Տաշիր բնակավայրի բնակիչների համար նախատեսված վերանորոգված մարզառողջարարական համալիր՝ 1073,6 քմ մակերեսով, ● Պաղաղբյուր բնակավայրի վարչական շենքի տանիք՝ 88 քմ մակերեսով եւ սենյակ՝ 30քմ մակերեսով, ● Ձորամուտ բնակավայրի մշակույթի տան տանիքի եւ մասնակի շենքային պայմանների վերանորոգում՝ 677 քմ մակերեսով, ● Պրիվոլնոյե բնակավայրի մշակույթի տան շենքի մասնակի հատվածի վերանորոգված տարածք, վերափոխված մարզադահլիճի՝ 170 քմ մակերեսով, ● առեւտրային տաղավարներ Երեւանյան փ. 14շ.հարեւանությամբ՝ 350քմ-ով, ● Նորաշեն բնակավայրի վարչական շենքի 1-ին եւ 2-րդ հարկերի վերանորոգված միջանցքներ եւ սենյակներ՝ 250քմ, ● Կաթնառատ բնակավայրի մասնակի վերանորոգված վարչական շենք՝ 240քմ, ● Կաթնառատ բնակավայրի վերանորոգված մշակույթի տուն՝ 400քմ, ● Արծնի բնակավայրի վերանորոգված հանդիսությունների սրահ՝ 110քմ, ● Գոգավան բնակավայրում նոր կառուցված տեղեկատվական կենտրոն՝ 30քմ մակերեսով: |  |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները | Այս աշխատանքները կյանքի կոչելու համար նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ քայլերը․ - Համայնքի 2027 թվականի ՏԱՊ-ում ծրագրի ներառում, համայնքի բյուջեում՝ ֆինանսական միջոցների նախատեսում / 70294․2 հազ․ ՀՀ դրամ /, ● ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումների` սուբվենցիաների ստացում / 202375.2 հազ. ՀՀ դրամ // մինչեւ ծրագրի ավարտ/, ● Գնումների մասին ՀՀ Օրենքին, գնումների հետ կապված ՀՀ Կառավարության որոշումներին եւ օրենսդրական այլ ակտերին համապատասխան գնման աշխատանքների պատվիրում՝ o Նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերի / 4919.0 հազ. ՀՀ դրամ // ապրիլ-մայիս/, o Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննություն ● Մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում, ● տեխնիկական հսկողություն /5995.4 հազ. ՀՀ դրամ // ծրագրի աշխատանքների մեկնարկից մինչեւ ծրագրի ավարտ/, ● հեղինակային հսկողություն /1893.4 հազ. ՀՀ դրամ // ծրագրի աշխատանքների մեկնարկից մինչեւ ծրագրի ավարտ/, ● Շինարարության աշխատանքների կազմակերպում /325777.7 հազ. ՀՀ դրամ // մինչեւ կապալառուի հետ կնքվող կապալային պայմանագրով նախատեսված ժամկետի ավարտ/, ● աշխատանքների ավարտից հետո շինարարական կազմակերպության, համայնքապետարանի, տեխնիկական, հեղինակային վերահսկողների եւ նախագիծը կազմողների միջեւ կիրականացվեն հանձման-ընդունման աշխատանքներ: |  |
| Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի | Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքում կունենանք բարելավված նոր էներգախնայող միջոցառումների կիրառմամբ 12 շենքային պայմաններ՝ Տաշիր բնակավայրում, ինչպես նաեւ կավելանան շենքերի կադաստրային արժեքները 339287.3 հազ. ՀՀ դրամով։ Ծրագրով նախատեսված ծախսերը կապիտալ բնույթի են եւեւ կիրականացվեն Տաշիր համայնքի 2027թ. բյուջեի ֆոնդային մասով: |  |
| Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա | Ծրագրի անմիջական ազդեցությունը կրողները և շահառուները հանդիսանում Տաշիր համայնքի ամբողջ բնակչությունը՝ 30408 մարդ: Օրական կտրվածքով 100 և ավել տարանցիկ ուղևորները, որոնք անցնում են Մ3 միջպետական ճանապպարհով։ Ծրագրի շահառուներից առանձնացնենք նաև տվյալ բնակավայրերում ապրող 16891 մարդ։ Նրանք ամենօրյա ռեժիմով օգտվելու են կառուցվող/վերանորոգվող ենթակառուցվածքներից։ |  |
| Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը | Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում նախատեսվում է ստեղծել 35-40 ժամանակավոր աշխատատեղ՝ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնողներ: |  |
| Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը | Նախորդ տարվա բյուջեն 3995931.4 դրամ. Ներկայացնել նախորդ տարվա` 2026թ․ բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: |  |
|  | 2026 թ.; Պլանը; Փաստացին; Տոկոսը. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները այդ թվում՝; 3995931,4; 2380628,9; 59,6. -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝. - Սեփական եկամուտներ; 361061,2; 423235,4; 117,2. -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 2198756,4; 440575,9; 20,0. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝. - Վարչական բյուջեի ծախսեր; 1797175,0; 1049703,9; 58,4. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 3074506,7; 1439119,1; 46,8. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝. - ճանապարհաշինություն; 1401818,0; 769256,2; 54.9. - ջրամատակարարում; 256180,0; 227349,6; 88,7. - փողոցային լուսավորություն; 164877,0; 0; 0. Բնակարանային շինարարություն; 190201,0; 143833,6; 75,6. Կեղտաջրերի հեռացում; 6000,0; 0; 0. - գյուղատնտեսություն; 94300,8; 51164,3; 54,3. Ընդհ. բնույթի հանր. ծառայություններ; 577830,4; 208606,4; 36,1. -մշակույթ; 387359,0; 32843,1; 8,5. -կրթություն; 7441,0; 5567,0; 74,8. Շրջակա միջ. պաշտպանություն; 8500,0; 7665,0; 90,2. |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն | 4131135,0 դրամ. Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: 2026թ.; Պլանը. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում,այդ թվում՝; 4131135,0. - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝; 2010425,0. - սեփական եկամուտներ; 389154,0. - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 2120710,0. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,որից՝; 5225303,5. - Վարչական բյուջեի ծախսեր; 2010425,0. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 3214878,5. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝. --ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ; 41000,0. -նավթամթերք և բնական գազ; 0. -գյուղատնտեսություն; 21000,0. -ճանապարհային տրանսպորտ; 1184360,0. Կեղտաջրերի հեռացում; 0. Շրջակա միջավայրի պահպանություն; 9000,0. Բնակարանային շինարարություն; 0. ջրամատակարարում; 131226,0. Փողոցների լուսավորություն; 103724,0. -մշակույթ; 0. -կրթություն; 1744568,6. -հողի օտարումից մուտքեր; 15000,0. Այլ հիմնական միջոցների օտար; 5000,0. |
| Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն ` 5225303,5 դրամ։ |  |
|  | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 33272453,0 դրամ: |  |
|  | Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով. |  |
| Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա-հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով | 2027թ; իրականացման տարի 2027թ.; իրականացման տարվան հաջորդող տարի 2028թ.. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝; 4131135,0; 2572453,0. -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝; 2010425,0; 2203953,0. -Սեփական եկամուտներ; 389154,0; 399953,0. -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 2120710,0; 368500,0. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝; 5225303,5; 3272453,0. -Վարչական բյուջեի ծախսեր; 2010425,0; 2203953,0. - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 3214878,5; 1068500,0. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝. -ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ; 41000,0; 531699,0. -գյուղատնտեսություն; 21000.0; 0. Շրջակա միջավայրի պահպանություն; 9000,0; 24500.0. -ճանապարհաշինություն; 1184360,0; 810000,0. - ջրամատակարարում; 131226,0; 285000,0. - փողոցային լուսավորություն; 103724,0; 40000,0. -բնակարանային շինարարություն; 0; 473000,0. -մշակույթ; 0; 99500,0. -կրթություն; 1744568,6; 259000,0. -հողի օտարումից մուտքեր; 15000; 15000.0. -այլ հիմնական միջոցների օտար; 5000,0; 5000,0. |
| Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում | Նախորդ տարվա հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը 122 % է։ |  |
| Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով | Համայնքի 2026թ-ի բյուջեի նախատեսված ընդհանուր մուտքերը կազմում է 4131135,0 դրամ, որից վարչական բյուջեի մուտքեր` 2010425,0 դրամ, ներառյալ` ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ 41000,0 դրամ / իր մեջ ներառում է ապարատի պահպանման` աշխատավարձ, գործուղումներ, կոմունալ վճարումներ, կապ, տրանսպորտային նյութեր, համակարգչային ծառայություններ և այլ ծախսեր/, պաշտպանություն – 0, տնտեսական հարաբերություններ – 1194835,0 դրամ / իր մեջ ներառում է գյուղատնտեսության, տրանսպորտի և ճանապահային բնագավառում իրականացվելիք ծախսերը /, շրջակա միջավայրի պաշտպանություն – 255101,0 դրամ / իր մեջ ներառում է աղբահանության և սելավատարերի մաքրման, կեղտաջրերի հեռացման ծախսեր /, կոմունալ ծառայություն – 511950,0 դրամ / իր մեջ ներառում է ջրամատակարարման և լուսավորման ծառայություններ / առողջապահություն – 0, մշակույթ – 110300 դրամ / , ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր, ՀՈԱԿ-ում գործում է մշակույթի տուն և գրադարան/, կրթություն – 2103868,8 դրամ /ներառում է նախադպրոցական և միջնակարգ կրթության բնագավառի ծախսեր/, սոցիալական պաշտպանություն – 4500,0 դրամ / համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցություն /, պահուստային ֆոնդ` 395000,0 դրամ: Նշված ծախսերի հետ զուգահեռ միայն բյուջեով հնարավոր չէ իրականացնել Տաշիր համայնքի սույն ծրագիրը: |  |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝ - շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը _________ դրամ, - նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, - տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ, - հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ, - գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, -ինժիներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _________ դրամ | 339287.3 հազ. ՀՀ դրամ (100%) ● շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը՝ 4919.0 հազ. ՀՀ դրամ, ● նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության 0 արժեքը*, ● տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 5995.4 հազ. ՀՀ դրամ, ● հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 1893.4 հազ. ՀՀ. դրամ, ● գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 701.8 դրամ*։ ● ինժիներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ 0 դրամ*։ |  |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը | 152679,285 հազ. ՀՀ դրամ (45%) |  |
| Այլ ներդրողներ | - |  |
| Ծրագրի իրականացման տևողությունը | Սկիզբը 01 մարտ 2027թ., Տևողությունը 7 ամիս: |  |
| Ծրագրի ծախսերը | Ծրագրի ընդհանուր շինարարական արժեքը կազմում է 325777.7 հազ․ ՀՀ դրամ: |  |
| Ամսաթիվ | 14.08.2026թ. |  |

Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին (նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

*նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը և ինժիներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը ներառված են շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքում։

Համայնքի տնտեսական պատասխանատու ՝  Աստղիկ Բարոյան

Հեռախոսահամար՝+37494330476

Էլեկտրոնային փոստը՝ developmentprogramstashir@gmail.com

_____________________________________________________________________________

| Համայնքի ղեկավար | Է.Արշակյան |
| --- | --- |
| Կ․Տ |  |