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Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների
 
	Ծրագրի անվանումը
	Տաշիր գետի հենապատերի վերակառուցում և ջրահեռացում 

	Մարզ
	Լոռի

	Համայնքը /համայնքները
	Համայնքը՝ Տաշիր,
Մասնակից բնակավայրը՝ Տաշիր

	Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից
	Համայնքի	հեռավորությունը
մայրաքաղաքից՝ 161/ 174 / 145 կմ է,
մարզկենտրոնից ՝ 52/ 73/ 44 կմ

	Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը
	Տաշիր համայնքի՝ 30408 մարդ: 
Բնակավայրինը․
Տաշիր՝ 12593 մարդ

	Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր 
	Ոչ

	Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի
	Ոչ

	Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն
	Այո
23/05/2024թ․։

	Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝
- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,
- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,
- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,
- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ
	-Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգ․

Տաշիր համայնքում  ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 98,5%-ին։ Բացի Տաշիր (35%) և Մեծավան բնակավայրերից (10%), մյուս՝ 22 բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը։ 
Տաշիր բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին։ Ջրամատակարարման տևողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում ջրահեռացումը հասանելի է բնակչության 35%-ին:
-Գազամատակարարման համակարգ
Տաշիր համայնքում գազամատակարարմամբ ապահովված է համայնքի բնակավայրերի 48,8%-ը։
Տաշիր բնակավայրում գազամատակարարումը հասանելի է բնակչության 100%-ին:
- Ոռոգման համակարգ
Տաշիր համայնքի հողերը անջրդի են։
- Լուսավորության համակարգ
Տաշիր համայնքը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրերի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 78.6%։ 15 բնակավայրի լուսատուները ԼԵԴ և էներգախնայող են։ 
Տաշիր բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 95%, բոլորը ԼԵԴ և էներգախնայող լուսատուներ են։

	Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը
	Ծրագրի նպատակն է Տաշիր համայնքի Տաշիր բնակավայրում վերակառուցել Տաշիր գետի հենապատերը, որոնք կառուցվել են նախորդ դարի 1970-71-ին և դրանից հետո չեն վերանորոգվել։ Տաշիր քաղաքում, հենապատերի կառուցումից հետո 2 անգամ ջրհեղեղ է եղել, որոնցից վերջինը եղել է 2024-ի մայիս ամսին, ինչը էապես վատթարացրել է հենապատերի վիճակը։ 
Բացի հենապատերի վերակառուցումից նախատեսվում է նաև ջրահեռացման աշխատաքներ, որոնք ներառում են Վան թաղամասում կոյուղու ցանցի անցկացում ու կոյուղու մաքրման կոլեկտորի տեղադրում և Գետափնյա փողոցի Էրեբունի-Խանջյան խաչմերուկների հատվածում ջրահեռացման ցանցի անցկացում։
Ծրագրով իրականացվելու են հետևյակ աշխատանքները. 
· Սուբվենցիոն ծրագրի հաստատումից հետո,  գնումների ընթացակարգին համապատասխան գործընթացի կազմակերպում,
· Շինարարական աշխատանքների իրականացում,
· Կոյուղու կոլեկտորի տեղադրում,
· Ծրագրի ավարտ և հանձնում շահառուներին։
Աշխատանքների անհրաժեշտության հիմնավորում՝
Ժամանակի ընթացքում հենապատերի բնական մաշվածությունը,, կլիմայական ազդեցությունները և գետի հոսքի փոփոխությունները զգալիորեն  թուլացրել են Տաշիր գետի հենապատերի կառուցվածքային ամրությունը՝ մեծացնելով դրանց վնասման և փլուզման վտանգը։ Հենապատերի կառուցումից հետո Տաշիր քաղաքում արձանագրվել է երկու խոշոր ջրհեղեղ, որոնցից վերջինը տեղի է ունեցել 2024 թվականի մայիսին։ Այդ ջրհեղեղի հետևանքով հենապատերը ենթարկվել են լրացուցիչ քայքայման, առաջացել են ճաքեր, հիմքերի լվացումներ և այլ վնասվածքներ, որոնք էականորեն նվազեցրել են դրանց պաշտպանական գործառույթը։ Ներկայիս վիճակը լուրջ վտանգ է ներկայացնում հարակից բնակելի տների, ճանապարհների, ինժեներական ենթակառուցվածքների և բնակչության անվտանգության համար, ինչպես նաև մեծացնում է ապագայում առավել ծանր հետևանքներով արտակարգ իրավիճակների առաջացման հավանականությունը։ Ծրագրով նախատեսվող հենապատերի վերակառուցումը նպատակ ունի վերականգնել Տաշիր գետի ափերի ինժեներական կայունությունը, կանխել ափերի հետագա քայքայումը, նվազեցնել հեղեղումների և սելավային երևույթների ռիսկերը, ինչպես նաև ապահովել բնակավայրի անվտանգ և կայուն զարգացումը։
Միաժամանակ նախատեսվում է իրականացնել ջրահեռացման ենթակառուցվածքների բարելավման աշխատանքներ։ Վան թաղամասում կոյուղու ցանցի բացակայությունը հանգեցնում է կենցաղային կեղտաջրերի ոչ պատշաճ հեռացման, սանիտարահիգիենիկ խնդիրների առաջացման, շրջակա միջավայրի աղտոտման և բնակչության առողջության համար ռիսկերի մեծացման։ Կոյուղու ցանցի կառուցումն ու կոյուղու մաքրման կոլեկտորի տեղադրումը հնարավորություն կտան ապահովել կեղտաջրերի անվտանգ հավաքումն ու մաքրումը՝ զգալիորեն բարելավելով բնակիչների կենսապայմանները և շրջակա միջավայրի պահպանությունը։
Բացի այդ, Գետափնյա փողոցի՝ Էրեբունի–Խանջյան խաչմերուկների հատվածում ջրահեռացման նոր ցանցի կառուցումը կապահովի ջրերի արդյունավետ հեռացումը, կնվազեցնի հեղեղումների վտանգը և կերկարացնի ճանապարհային ենթակառուցվածքների շահագործման ժամկետը։
Այսպիսով, ծրագրի իրականացումը միաժամանակ կլուծի հեղեղումներից պաշտպանության, գետի ափերի ամրացման, կեղտաջրերի արդյունավետ կառավարման և ջրահեռացման խնդիրները՝ բարձրացնելով Տաշիր քաղաքի բնակչության անվտանգությունը, բարելավելով շրջակա միջավայրի վիճակը և ստեղծելով առավել դիմակայուն ու կայուն քաղաքային ենթակառուցվածքներ։։

	Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին
	Ծրագիրը բխում է Տաշիր համայնքի 2023-2027թ. հնգամյա զարգացման ռազմավարությունից, որտեղ կարևորվել է բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման հարցը։
Ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է ապահովել Տաշիր քաղաքի հեղեղումների և սելավային երևույթների նկատմամբ դիմակայունության զգալի բարձրացում, ինչպես նաև բարելավել քաղաքի ջրահեռացման և կոյուղու ենթակառուցվածքների արդյունավետությունը։
Մասնավորապես, ակնկալվում են հետևյալ արդյունքները.
· Վերակառուցված և ամրացված կլինեն Տաշիր գետի հենապատերը՝ վերականգնելով դրանց պաշտպանական և ինժեներական գործառույթները։
· Կնվազի գետի ափերի քայքայման, հողատարածքների ողողման և հարակից բնակելի ու հասարակական տարածքների վնասման վտանգը։
· Կբարձրանա Տաշիր քաղաքի բնակչության, ճանապարհային ենթակառուցվածքների և ինժեներական ցանցերի անվտանգությունը՝ արտակարգ իրավիճակների ռիսկերի նվազեցման շնորհիվ։
· Վան թաղամասում կկառուցվի կոյուղու նոր ցանց և կտեղադրվի կոյուղու մաքրման կոլեկտոր, որի արդյունքում կապահովվի կենցաղային կեղտաջրերի անվտանգ հավաքումն ու մաքրումը։
· Կբարելավվեն սանիտարահիգիենիկ պայմանները, կնվազի հողի և ջրային ռեսուրսների աղտոտման վտանգը, ինչպես նաև կբարձրանա բնակչության կյանքի որակը։
· Գետափնյա փողոցի՝ Էրեբունի–Խանջյան խաչմերուկների հատվածում կկառուցվի արդյունավետ ջրահեռացման ցանց, որի շնորհիվ ջրերը կուղղորդվեն և կհեռացվեն։
· Կնվազեն ճանապարհների վնասվածքները և դրանց պահպանման ու վերանորոգման ծախսերը, ինչպես նաև կբարելավվի երթևեկության անվտանգությունն ու անխափանությունը։
· Կուժեղանա համայնքի կարողությունը՝ դիմակայելու կլիմայական փոփոխությունների հետևանքով առավել հաճախակի դարձող ինտենսիվ տեղումներին և հեղեղումներին։
· Կստեղծվեն երկարաժամկետ, անվտանգ և կայուն ինժեներական ենթակառուցվածքներ, որոնք կծառայեն համայնքի բնակիչներին տասնամյակներ շարունակ։
· Կբարելավվի Տաշիր քաղաքի ընդհանուր քաղաքաշինական միջավայրը, շրջակա միջավայրի վիճակը և բնակիչների կենսապայմանները՝ նպաստելով համայնքի կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։

	Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները
	Այս աշխատանքները կյանքի կոչելու համար նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ քայլերը․
· Համայնքի 2027 թվականի ՏԱՊ-ում ծրագրի ներառում, համայնքի բյուջեում՝ ֆինանսական միջոցների նախատեսում / 180000․0 հազ․ ՀՀ դրամ /,  
· ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումների` սուբվենցիաների ստացում / 420000․0 հազ․ ՀՀ դրամ // մինչև ծրագրի ավարտ/, 
· Գնումների մասին ՀՀ Օրենքին,  գնումների հետ կապված ՀՀ Կառավարության որոշումներին և օրենսդրական այլ ակտերին համապատասխան գնման աշխատանքների պատվիրում՝ 
· Տեղակապման նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերի / 18000.00 հազ. ՀՀ դրամ,
· Տեղակապման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 1200․0 պետական փորձաքննություն, 
· Մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում,
· տեխնիկական հսկողություն /7200․0 հազ․ ՀՀ դրամ // ծրագրի աշխատանքների մեկնարկից մինչև ծրագրի ավարտ/,
· հեղինակային հսկողություն /1800․0 հազ․ ՀՀ դրամ // ծրագրի աշխատանքների մեկնարկից մինչև ծրագրի ավարտ/,
· Շինարարության աշխատանքների կազմակերպում / 570000․0 հազ. ՀՀ դրամ // մինչև կապալառուի հետ կնքվող կապալային պայմանագրով նախատեսված ժամկետի ավարտ/,
· աշխատանքների ավարտից հետո շինարարական կազմակերպության,	համայնքապետարանի, տեխնիկական, հեղինակային վերահսկողների և նախագիծը կազմողների միջև կիրականացվեն հանձման-ընդունման աշխատանքներ:

	Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի
	Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքում կունենանք նոր ենթակառուցվածքներ, որի արժեքը  կկազմի  600000․0 հազ․ ՀՀ դրամ։
Ծրագրով նախատեսված ծախսերը կապիտալ բնույթի են և  կիրականացվեն Տաշիր համայնքի 2027թ. բյուջեի ֆոնդային մասով::

	Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա
	Ծրագրի անմիջական ազդեցությունը կրողները և շահառուները հանդիսանում Տաշիր համայնքի Տաշիր բնակավայրի  12000 ավելի բնակիչները

	Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը
	Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում նախատեսվում է ստեղծել 35-40 ժամանակավոր աշխատատեղ՝ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնողներ:

	Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը
	Նախորդ տարվա բյուջեն  3995931.4 դրամ.
Ներկայացնել նախորդ տարվա` 2026թ․ բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:


	
	
	2026 թ.
	Պլանը
	Փաստացին
	Տոկոսը

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները
այդ թվում՝
	3995931,4
	2380628,9
	59,6

	-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝
	
	
	

	- Սեփական եկամուտներ
	361061,2
	423235,4
	117,2

	-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
	2198756,4
	440575,9
	20,0

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,
որից՝
	
	
	

	- Վարչական բյուջեի ծախսեր
	1797175,0
	1049703,9
	58,4

	-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
	3074506,7
	1439119,1
	46,8

	Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝
	
	
	

	- ճանապարհաշինություն
	1401818,0
	769256,2
	54.9

	- ջրամատակարարում
	256180,0
	227349,6
	88,7

	- փողոցային լուսավորություն
	164877,0
	0
	0

	Բնակարանային շինարարություն
	190201,0
	143833,6
	75,6

	Կեղտաջրերի հեռացում
	6000,0
	0
	0

	- գյուղատնտեսություն
	94300,8
	51164,3
	54,3

	Ընդհ. բնույթի հանր. ծառայություններ
	577830,4
	208606,4
	36,1

	-մշակույթ
	387359,0
	32843,1
	8,5


	-կրթություն
	7441,0
	5567,0
	74,8

	Շրջակա միջ. պաշտպանություն
	8500,0
	7665,0
	90,2




	Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն
	 4131135,0 դրամ. 
Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:
	2027թ.
	Պլանը

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում,այդ թվում՝
	4131135,0

	- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝
	2010425,0

	- սեփական եկամուտներ
	389154,0

	- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
	2120710,0

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,որից՝
	5225303,5

	- Վարչական բյուջեի ծախսեր
	2010425,0

	-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
	3214878,5

	Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝
	

	--ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
	41000,0

	-նավթամթերք և բնական գազ
	0

	-գյուղատնտեսություն
	21000,0

	-ճանապարհային տրանսպորտ
	1184360,0

	Կեղտաջրերի հեռացում
	0

	Շրջակա միջավայրի պահպանություն
	9000,0

	Բնակարանային շինարարություն
	0

	ջրամատակարարում
	131226,0

	Փողոցների լուսավորություն
	103724,0

	-մշակույթ
	0

	-կրթություն
	1744568,6

	-հողի օտարումից մուտքեր
	15000,0

	Այլ հիմնական միջոցների օտար
	5000,0




	Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը
	Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն ` 5225303,5 դրամ։

	
	Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով                                   սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 33272453,0 դրամ:

	
	Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով.

	Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա-հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով
	
	2027թ
	իրականացման տարի 2027թ.
	իրականացման տարվան հաջորդող
տարի 2028թ.

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,
այդ թվում՝
	4131135,0
	2572453,0


	-Վարչական բյուջեի
եկամուտներ, որից՝
	2010425,0
	2203953,0

	-Սեփական եկամուտներ
	389154,0
	399953,0

	-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
	2120710,0
	368500,0

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝
	5225303,5
	3272453,0

	-Վարչական բյուջեի ծախսեր
	2010425,0
	2203953,0

	- Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
	3214878,5
	1068500,0

	Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի
ծրագրի, որից՝
	
	

	-ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
	41000,0
	531699,0

	-գյուղատնտեսություն
	21000.0
	0

	Շրջակա միջավայրի
պահպանություն
	9000,0
	24500.0

	-ճանապարհաշինություն
	1184360,0
	810000,0

	- ջրամատակարարում
	131226,0
	285000,0

	- փողոցային լուսավորություն
	103724,0
	40000,0

	-բնակարանային
շինարարություն
	0
	473000,0

	-մշակույթ
	0
	99500,0

	-կրթություն
	1744568,6
	259000,0

	-հողի օտարումից մուտքեր
	15000
	15000.0

	-այլ հիմնական միջոցների օտար
	5000,0
	5000,0




	 Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում
	Նախորդ տարվա  հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը  122 % է։

	Համայնքի	ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ	ծախսերի ծրագրով	նախատեսված բյուջետային	մուտքերի (ներառյալ՝	ֆինանսական
համա-	հարթեցման դոտացիայի	գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով
	Համայնքի 2027թ-ի բյուջեի նախատեսված ընդհանուր մուտքերը կազմում է 4131135,0 դրամ, 
որից վարչական բյուջեի մուտքեր` 2010425,0 դրամ,
ներառյալ`
ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  41000,0 դրամ / իր մեջ ներառում է ապարատի պահպանման` աշխատավարձ, գործուղումներ, կոմունալ վճարումներ, կապ, տրանսպորտային նյութեր, համակարգչային ծառայություններ և այլ ծախսեր/,
պաշտպանություն – 0,
տնտեսական հարաբերություններ – 1194835,0  դրամ / իր մեջ ներառում է գյուղատնտեսության, տրանսպորտի	և ճանապահային բնագավառում  իրականացվելիք ծախսերը /,
շրջակա միջավայրի պաշտպանություն – 255101,0  դրամ / իր մեջ ներառում է աղբահանության և սելավատարերի մաքրման, կեղտաջրերի հեռացման ծախսեր /,
կոմունալ ծառայություն – 511950,0 դրամ / իր մեջ ներառում է ջրամատակարարման և լուսավորման ծառայություններ /
առողջապահություն – 0,
մշակույթ – 110300 դրամ / , ՀՈԱԿ-ի  պահպանման ծախսեր, ՀՈԱԿ-ում գործում է մշակույթի տուն և գրադարան/,
կրթություն – 2103868,8  դրամ /ներառում է նախադպրոցական և միջնակարգ կրթության բնագավառի ծախսեր/,
սոցիալական պաշտպանություն – 4500,0  դրամ / համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցություն /,
պահուստային ֆոնդ` 395000,0  դրամ:
Նշված	 ծախսերի	հետ	զուգահեռ	միայն	բյուջեով հնարավոր չէ  իրականացնել Տաշիր համայնքի սույն ծրագիրը:


	Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝
- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը _________ դրամ,
- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ,
- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ,
- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ,
- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ,
-ինժիներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ,
ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _________ դրամ
	6000000․0  հազ․ ՀՀ դրամ (100%)
· շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը՝ 18000․0,  
· նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 1200․0,
· տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 7200․0 հազ․ ՀՀ դրամ,
· հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 3600,0 հազ․ ՀՀ. դրամ,
· ինժիներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ 0*։

	Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը
	180000․0 հազ․ ՀՀ դրամ (30%)

	Այլ ներդրողներ
	-

	Ծրագրի իրականացման տևողությունը
	Սկիզբը 01 մարտ 2027թ.,
Տևողությունը 15 ամիս:

	Ծրագրի ծախսերը
	Ծրագրի ընդհանուր շինարարական արժեքը կազմում է 570000000․0 հազ․  ՀՀ դրամ, ներառյալ գույքը:

	Ամսաթիվ
	14.08.2026թ.:



Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին (նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):
 
*գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննություն չի իրականացվել, քանի որ շենքը կառուցվում է 0-ից։


 Համայնքի տնտեսական պատասխանատույի 
պարտականությունները կատարող՝  Աստղիկ Բարոյան
 Հեռախոսահամար՝+37494330476
 Էլեկտրոնային փոստը՝ developmentprogramstashir@gmail.com
 ___________________________________________________________________________


	



        Համայնքի ղեկավար    
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