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Ձև
 
Հ Ա Յ Տ	
 
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների
 
	Ծրագրի անվանումը
	ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի Մեծավան, Սարչապետ, Նովոսելցովո, Մեդովկա, Միխայելովկա, Նորաշեն, Սարատովկա, Մեղվահովիտ, Դաշտադեմ, Պետրովկա բնակավայրերում սպորտային և մանկական խաղահրապարակների ստեղծում/կահավորում:

	Մարզ
	Լոռի

	Համայնքը /համայնքները
	Համայնքը՝ Տաշիր,
Մասնակից բնակավայրերը՝ Դաշտադեմ, Մեդովկա, Մեծավան, Մեղվահովիտ, Միխայելովկա, Նովոսելցովո, Նորաշեն, Պետրովկա, Սարչապետ, Սարատովկա

	Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից
	Համայնքի	հեռավորությունը
մայրաքաղաքից՝ 161/ 174 / 145 կմ է,
մարզկենտրոնից ՝ 52/ 73/ 44 կմ

	Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը
	Տաշիր համայնքի՝ 30064  մարդ: 
Բնակավայրերը․
Դաշտադեմ 226, Մեդովկա՝ 398, Մեծավան՝ 5921, Մեղվահովիտ 121, Միխայելովկա 888, Նովոսելցովո 171, Նորաշեն՝ 1535, Պետրովկա 301, Սարչապետ 2203, Սարատովկա 399 մարդ։

	Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր 
	Ոչ

	Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի
	Ոչ

	Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն
	Այո
23/05/2024թ․

	Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝
- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,
- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,
- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,
- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ
	-Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգ․

Տաշիր համայնքում  ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 98,5%-ին։ Բացի Տաշիր (35%) և Մեծավան բնակավայրերից (10%), մյուս՝ 22 բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը։ 
Բնակավայրերում․
1. Դաշտադեմ բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 90%-ին: Ջրամատակարարման տևողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը։
2. Մեդովկա բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին: Ջրամատակարարման տևողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը։
3. Մեծավան բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 90%-ին: Ջրամատակարարման տևողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում ջրահեռացումը հասանելի է 10%-ին:
4. Մեղվահովիտ բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին: Ջրամատակարարման տևողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը։
5. Միխայելովկա բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին: Ջրամատակարարման տևողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը:
6. Նովոսելցովո բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 85%-ին: Ջրամատակարարման տևողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը։   
7. Նորաշեն բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին՝  1 օր առկա/1 օր առանց սկզբունքով: Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը:    
8. Պետրովկա բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին՝ շաբաթվա մեջ 4 օր, 24 ժամյա տևողությամբ: Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը: 
9. Սարչապետ բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին՝ 1 օր առկա/1 օր առանց  սկզբունքով։ Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը:
10. Սարատովկա բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգը հասանելի է բնակչության 100%-ին։ Ջրամատակարարման տևողությունը շուրջօրյա է։ Բնակավայրում բացակայում է ջրահեռացումը: 
-Գազամատակարարման համակարգ
Տաշիր համայնքում գազամատակարարմամբ ապահովված է համայնքի բնակավայրերի 48,8%-ը։
Բնակավայրերը․
1. Դաշտադեմ բնակավայրում գազամատակարարման համակարգը բացակայում է։
2. Մեդովկա բնակավայրում գազամատակարարումը հասանելի է բնակչության 100%-ին: 
3. Մեծավան բնակավայրում գազամատակարարումը հասանելի է բնակչության 100%-ին:
4. Մեղվահովիտ բնակավայրում գազամատակարարման համակարգի աշխատանքները նախատեսվել է իրականացնել 2024թ․-ի սուբվենցիայով։
5. Միխայելովկա բնակավայրում գազամատակարարումը հասանելի է բնակչության 100%-ին:
6. Նովոսելցովո բնակավայրում գազամատակարարման համակարգի աշխատանքները նախատեսվել է իրականացնել 2024թ․-ի սուբվենցիայով։      
7. Նորաշեն բնակավայրում գազամատակարարումը հասանելի է բնակչության 100%-ին: 
8. Պետրովկա բնակավայրում գազամատակարարումը հասանելի է բնակչության 15%-ին: 
9. Սարչապետ բնակավայրում գազամատակարարումը հասանելի է բնակչության 100%-ին:
10. Սարատովկա բնակավայրում գազամատակարարումը հասանելի է բնակչության 100%-ին: 
- Ոռոգման համակարգ
Տաշիր համայնքի հողերը անջրդի են։
- Լուսավորության համակարգ
Տաշիր համայնքը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրերի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 78.6%։ 15 բնակավայրի լուսատուները ԼԵԴ և էներգախնայող են։ Բնակավայրերը․
1. Դաշտադեմ բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 50%, որից էներգախնայող են 35 լուսատուները։ 
2. Մեդովկա բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 50%, ԼԵԴ և էներգախնայող լուսատուներ չկան։
3. Մեծավան բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 90%, որից ԼԵԴ և էներգախնայող են 968 լուսատուները։ 
4. Մեղվահովիտ բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 100%, ԼԵԴ և էներգախնայող լուսատուներ չկան։ 
5. Միխայելովկա բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 85%, բոլորը ԼԵԴ և էներգախնայող լուսատուներ են։ 
6. Նովոսելցովո բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 50%, որոնք էներգախնայող լուսատուները են։    
7. Նորաշեն բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 80%, ԼԵԴ և էներգախնայող լուսատուներ չկան։  
8. Պետրովկա բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 100%, ԼԵԴ և էներգախնայող լուսատուներ չկան։ 
9. Սարչապետ բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 100%, որից ԼԵԴ և էներգախնայող են 450 լուսատուները։ 
10. Սարատովկա բնակավայրը ապահովված է լուսավորության համակարգով: Բնակավայրի գիշերային լուսավորությունը կազմում է 80%, բոլորը ԼԵԴ և էներգախնայող լուսատուներ են։ 

	Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը
	Մեծավան, Սարչապետ, Նովոսելցովո, Մեդովկա, Միխայելովկա, Նորաշեն, Սարատովկա, Մեղվահովիտ, Դաշտադեմ, Պետրովկա բնակավայրերում բացակայում են խաղահրապարակները և երիտասարդների ու երեխաների համար նախատեսված ժամանցի վայրերը:
Ծրագրով նախատեսվում է  նշված բնակավայրերում կառուցել մանկական խաղահրապարակներ, սպորտային հրապարակներ:
Նախատեսվում է ․
· կառուցել մանկական խաղային կոմպլեքսներ, ավազե հարթակներ, տեղադրել ճոճանակներ, կարուսելներ,
· կառուցել մարզահրապարակ և տեղադրել մարզասարքեր,
· կառուցել զրուցարաններ և տեղադրել նստարաններ,
· ցանկապատել և լուսավորել տարածքը, տեղադրել աղբամաններ։
Խաղահրապարակների և սպորտային հրապարակների առկայությունը ապահովում է երեխաների ֆիզիկական և հոգեբանական բարեկեցությունը, այլև նպաստում է սերունդների սոցիալական ինտեգրմանն ու առողջ ապրելակերպին։

	Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին
	Տաշիր համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի կարևորագույն խնդրիներից է համայնքում ստեղծել պայմաններ բնակաիչների ժամանցի ապահովման, սպորտի հանդեպ հետաքրքրության և բնակավայրերի հանրային տարածքների բարեկարգման ուղղությամբ: Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման արդյունքում համայնքը կունենա բարեկարգված ենթակառուցվածնքեր, ինչի արդյունքում կհասնենք ծրագրի իրականացման նպատակին, այն է՝ ունենալ բնակավայրերում բնակաիչների կյանքի որակի բարելավնան ուղղությամբ բարենպաստ պայմաններ: 
 Ծրագրի ավարտին ակնկալվում է ունենալ՝ 
1. Դաշտադեմ բնակավայրում 1 մանկական և սպորտային
խաղահրապարակ՝ 600 քմ տարածքով:
2. Մեդովկա բնակավայրում 1 մանկական  և սպորտային
խաղահրապարակ՝ 300 քմ տարածքով: 
3. Մեծավան բնակավայրում 1 մանկական և սպորտային 
խաղահրապարակ՝ 600 քմ տարածքով:
4. Մեղվահովիտ բնակավայրում 1 մանկական  և սպորտային
խաղահրապարակ՝ 350 քմ տարածքով։
5. Միխայելովկա բնակավայրում 1 մանկական  և սպորտային
խաղահրապարակ՝ 300 քմ տարածքով:
6. Նովոսելցովո բնակավայրում 1 մանկական  և սպորտային
խաղահրապարակ՝ 600 քմ տարածքով:
7. Նորաշեն բնակավայրում 1 մարզական  և սպորտային
խաղահրապարակ՝ 1200 քմ տարածքով:
8. Պետրովկա բնակավայրում 1 մանկական  և սպորտային
խաղահրապարակ՝ 250 քմ տարածքով:
9. Սարչապետ բնակավայրում 1 մանկական խաղահրապարակ և սպորտային՝  234 քմ տարածքով:
10. Սարատովկա բնակավայրում 1 սպորտային  և մանկական խաղահրապարակ՝ 366 քմ տարածքով:

	Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները
	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ գործողությունները․
· Համայնքի 2027 թվականի ՏԱՊ-ում ծրագրի ներառում, համայնքի բյուջեում՝ ֆինանսական միջոցների նախատեսում / 70959.07 հազ․ ՀՀ դրամ /,  
· ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումների` սուբվենցիաների ստացում / 47306.05 հազ․ ՀՀ դրամ // մինչև ծրագրի ավարտ/, 
· Գնումների մասին ՀՀ Օրենքին,  գնումների հետ կապված ՀՀ Կառավարության որոշումներին և օրենսդրական այլ ակտերին համապատասխան գնման աշխատանքների պատվիրում՝ 
· Նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերի / 1700.0 հազ. ՀՀ դրամ/, 
· Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի    պետական փորձաքննություն, 
· Մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում,
· տեխնիկական հսկողություն /1853.94 հազ․ ՀՀ դրամ // ծրագրի աշխատանքների մեկնարկից մինչև ծրագրի ավարտ/,
· հեղինակային հսկողություն /599.5 հազ․ ՀՀ դրամ // ծրագրի աշխատանքների մեկնարկից մինչև ծրագրի ավարտ/,
· Շինարարության աշխատանքների կազմակերպում /114111.68 հազ. ՀՀ դրամ // մինչև կապալառուի հետ կնքվող կապալային պայմանագրով նախատեսված ժամկետի ավարտ/,
· աշխատանքների ավարտից հետո շինարարական կազմակերպության,	համայնքապետարանի, տեխնիկական, հեղինակային վերահսկողների և նախագիծը կազմողների միջև կիրականացվեն հանձման-ընդունման աշխատանքներ:

	Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի
	Նշված բնակավայրերի խաղահրապարակները և սպորտային հրապարակները սեփականության իրավունքով պատկանում է Տաշիր համայնքին:  Ծրագրի արդյունքում համայնքի հիմնական միջոցների արժեքը կավելանա 118265,12 հազ․ ՀՀ դրամով: 
Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են և  կիրականացվեն Տաշիր համայնքի 2027թ. բյուջեի ֆոնդային մասով:

	Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա
	Ծրագրի շահառուները Տաշիր համայնքի բնակիչներն են՝ 30405 բնակիչ, մասնավորապես՝ Մեծավան, Սարչապետ, Նովոսելցովո, Մեդովկա, Միխայելովկա, Նորաշեն, Սարատովկա, Մեղվահովիտ, Դաշտադեմ, Պետրովկա բնակավայրերի 12163 բնակիչներ:
Մեծավան բնակավայրում խաղահրապարակը կառուցվելու է պատմամշակութային արժեք ներկայացնող եկեղեցիներից 0,5-1,5 կմ հեռավորության վրա, Սարչապետ բնակավայրում խաղահրապարակը կառուցվելու է պատմամշակութային արժեք ներկայացնող եկեղեցուց 0,3-1,2 կմ հեռավորության վրա, Նորաշեն բնակավայրում խաղահրապարակը կառուցվելու է պատմամշակութային արժեք ներկայացնող եկեղեցու հարակից տարածքում։

	Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը
	Ծրագրի իրականացման ընթացքում կստեղծվեն ժամանակավոր 20-25 աշխատատեղեր՝ շինարարության ոլորտում։

	Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը
	Նախորդ տարվա բյուջեն  3995931.4 դրամ.
Ներկայացնել նախորդ տարվա` 2026թ․ բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:

	
	
	2026 թ.
	Պլանը
	Փաստացին
	Տոկոսը

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները
այդ թվում՝
	3995931,4
	2380628,9
	59,6

	-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝
	
	
	

	- Սեփական եկամուտներ
	361061,2
	423235,4
	117,2

	-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
	2198756,4
	440575,9
	20,0

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,
որից՝
	
	
	

	- Վարչական բյուջեի ծախսեր
	1797175,0
	1049703,9
	58,4

	-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
	3074506,7
	1439119,1
	46,8

	Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝
	
	
	

	- ճանապարհաշինություն
	1401818,0
	769256,2
	54.9

	- ջրամատակարարում
	256180,0
	227349,6
	88,7

	- փողոցային լուսավորություն
	164877,0
	0
	0

	Բնակարանային շինարարություն
	190201,0
	143833,6
	75,6

	Կեղտաջրերի հեռացում
	6000,0
	0
	0

	- գյուղատնտեսություն
	94300,8
	51164,3
	54,3

	Ընդհ. բնույթի հանր. ծառայություններ
	577830,4
	208606,4
	36,1

	-մշակույթ
	387359,0
	32843,1
	8,5


	-կրթություն
	7441,0
	5567,0
	74,8

	Շրջակա միջ. պաշտպանություն
	8500,0
	7665,0
	90,2




	Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն
	 4131135,0 դրամ. 
Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:
2026թ.	Պլանը
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում,այդ թվում՝	4131135,0
- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝	2010425,0
- սեփական եկամուտներ	389154,0
- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ	2120710,0
Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,որից՝	5225303,5
- Վարչական բյուջեի ծախսեր	2010425,0
-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր	3214878,5
Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝	
--ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ	41000,0
-նավթամթերք և բնական գազ	0
-գյուղատնտեսություն	21000,0
-ճանապարհային տրանսպորտ	1184360,0
Կեղտաջրերի հեռացում	0
Շրջակա միջավայրի պահպանություն	9000,0
Բնակարանային շինարարություն	0
ջրամատակարարում	131226,0
Փողոցների լուսավորություն	103724,0
-մշակույթ	0
-կրթություն	1744568,6
-հողի օտարումից մուտքեր	15000,0
Այլ հիմնական միջոցների օտար	5000,0



	Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը
	Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն ` 5225303,5 դրամ։

	
	Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով                                   սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 33272453,0 դրամ:


	
	Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով.

	Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա-հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով
	
	2027թ
	իրականացման տարի 2027թ.
	իրականացման տարվան հաջորդող
տարի 2028թ.

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,
այդ թվում՝
	4131135,0
	2572453,0


	-Վարչական բյուջեի
եկամուտներ, որից՝
	2010425,0
	2203953,0

	-Սեփական եկամուտներ
	389154,0
	399953,0

	-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ
	2120710,0
	368500,0

	Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝
	5225303,5
	3272453,0

	-Վարչական բյուջեի ծախսեր
	2010425,0
	2203953,0

	- Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր
	3214878,5
	1068500,0

	Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի
ծրագրի, որից՝
	
	

	-ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
	41000,0
	531699,0

	-գյուղատնտեսություն
	21000.0
	0

	Շրջակա միջավայրի
պահպանություն
	9000,0
	24500.0

	-ճանապարհաշինություն
	1184360,0
	810000,0

	- ջրամատակարարում
	131226,0
	285000,0

	- փողոցային լուսավորություն
	103724,0
	40000,0

	-բնակարանային
շինարարություն
	0
	473000,0

	-մշակույթ
	0
	99500,0

	-կրթություն
	1744568,6
	259000,0

	-հողի օտարումից մուտքեր
	15000
	15000.0

	-այլ հիմնական միջոցների օտար
	5000,0
	5000,0




	 Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում
	Նախորդ տարվա  հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը  122 % է։

	Համայնքի	ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ	ծախսերի ծրագրով	նախատեսված բյուջետային	մուտքերի (ներառյալ՝	ֆինանսական
համա-	հարթեցման դոտացիայի	գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով
	Համայնքի 2026թ-ի բյուջեի նախատեսված ընդհանուր մուտքերը կազմում է 4131135,0 դրամ, 
որից վարչական բյուջեի մուտքեր` 2010425,0 դրամ,
ներառյալ`
ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  41000,0 դրամ / իր մեջ ներառում է ապարատի պահպանման` աշխատավարձ, գործուղումներ, կոմունալ վճարումներ, կապ, տրանսպորտային նյութեր, համակարգչային ծառայություններ և այլ ծախսեր/,
պաշտպանություն – 0,
տնտեսական հարաբերություններ – 1194835,0  դրամ / իր մեջ ներառում է գյուղատնտեսության, տրանսպորտի	և ճանապահային բնագավառում  իրականացվելիք ծախսերը /,
շրջակա միջավայրի պաշտպանություն – 255101,0  դրամ / իր մեջ ներառում է աղբահանության և սելավատարերի մաքրման, կեղտաջրերի հեռացման ծախսեր /,
կոմունալ ծառայություն – 511950,0 դրամ / իր մեջ ներառում է ջրամատակարարման և լուսավորման ծառայություններ /
առողջապահություն – 0,
մշակույթ – 110300 դրամ / , ՀՈԱԿ-ի  պահպանման ծախսեր, ՀՈԱԿ-ում գործում է մշակույթի տուն և գրադարան/,
կրթություն – 2103868,8  դրամ /ներառում է նախադպրոցական և միջնակարգ կրթության բնագավառի ծախսեր/,
սոցիալական պաշտպանություն – 4500,0  դրամ / համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցություն /,
պահուստային ֆոնդ` 395000,0  դրամ:
Նշված	 ծախսերի	հետ	զուգահեռ	միայն	բյուջեով հնարավոր չէ  իրականացնել Տաշիր համայնքի սույն ծրագիրը:

	Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝
- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը _________ դրամ,
- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ,
- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ,
- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ,
- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ,
-ինժիներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ,
ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _________ դրամ
	118265,12 հազ․ ՀՀ դրամ (100%)
· շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը՝ 1700.0 հազ. ՀՀդրամ,   
· նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության 0 արժեքը*,
·  տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 1853,94 հազ․ ՀՀ դրամ,
· հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 599.5 հազ․ ՀՀ դրամ,
· ինժիներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ 0 դրամ*։

	Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը
	70959,07 հազ. ՀՀ դրամ (60%)

	Այլ ներդրողներ
	-

	Ծրագրի իրականացման տևողությունը
	Սկիզբը 01 մարտ 2027թ.: 
Տևողությունը 7 ամիս:

	Ծրագրի ծախսերը
	Ծրագրի ընդհանուր շինարարական արժեքը կազմում է 114111,68 հազ ՀՀ դրամ:

	Ամսաթիվ
	14.08.2026թ.:





[bookmark: _heading=h.30j0zll] Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին (նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):
[bookmark: _heading=h.k4xuwvkevepi]
*նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը և ինժիներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը ներառված են շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքում։
 
Համայնքի տնտեսական պատասխանատու ՝ Աստղիկ Բարոյան
Հեռախոսահամար՝+37494330476
Էլեկտրոնային փոստը՝ developmentprogramstashir@gmail.com
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